Документ предоставлен КонсультантПлюс

- ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2013 г. N 551-П

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 17.06.2014 N 257-П, от 09.10.2014 N 433-П, от 19.01.2015 N 17-П, от 11.06.2015 N 209-П, от 03.08.2015 N 280-П, от 04.12.2015 N 444-П, от 24.12.2015 N 489-П, от 09.03.2016 N 64-П, от 13.07.2016 N 265-П, от 19.12.2016 N 503-П, от 26.01.2017 N 29-П, от 31.03.2017 N 134-П, от 20.12.2017 N 550-П, от 28.12.2017 N 575-П, от 13.04.2018 N 147-П, от 20.07.2018 N 302-П, от 18.09.2018 N 386-П, от 04.12.2018 N 499-П, от 10.01.2019 N 6-П, от 20.02.2019 N 76-П, от 06.05.2019 N 198-П, от 17.10.2019 N 440-П, от 20.12.2019 N 545-П, от 19.02.2020 N 65-П, от 06.05.2020 N 180-П, от 22.09.2020 N 372-П, от 24.05.2021 N 193-П, от 01.06.2021 N 201-П, от 08.06.2021 N 250-П, от 27.07.2021 N 329-П, от 25.11.2021 N 500-П, от 20.01.2022 N 12-П, от 06.04.2022 N 156-П, от 30.06.2022 N 353-П, от 16.12.2022 N 682-П, от 06.03.2023 N 130-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 N 235-П "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации" и Распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 N 364-РП

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(преамбула в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 25.11.2021 N 500-П)

1. Утвердить государственную программу Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае (далее - Программа) согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Ответственность за реализацию Программы возложить на министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2014 года.

(постановляющая часть в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 25.11.2021 N 500-П)

Губернатор

Камчатского края

В.И.ИЛЮХИН

- Приложение

к Постановлению Правительства

Камчатского края

от 29.11.2013 N 551-П

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 25.11.2021 N 500-П, от 20.01.2022 N 12-П, от 06.04.2022 N 156-П, от 30.06.2022 N 353-П, от 16.12.2022 N 682-П, от 06.03.2023 N 130-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края

от 20.01.2022 N 12-П, от 06.04.2022 N 156-П,

от 30.06.2022 N 353-П, от 16.12.2022 N 682-П,

от 06.03.2023 N 130-П)

| Ответственный исполнитель Программы | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Участники Программы | 1) Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; 2) утратил силу. - Постановление Правительства Камчатского края от 06.03.2023 N 130-П; 3) Министерство цифрового развития Камчатского края; 4) Министерство экономического развития Камчатского края |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 16.12.2022 N 682-П) |  |
| Иные участники Программы | 1) Краевое государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края" (далее - КГКУ "Камчатуправтодор"); 2) Государственное унитарное предприятие Камчатского края "Дорожное ремонтно-строительное управление" (далее - ГУП КК "ДРСУ"); 3) Государственное унитарное предприятие Камчатского края "КамчатТрансФлот" (далее - ГУП КК "КамчатТрансФлот"); 4) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | 1) подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства"; 2) подпрограмма 2 "Развитие пассажирского автомобильного транспорта"; 3) подпрограмма 3 "Развитие водного транспорта"; 4) подпрограмма 4 "Развитие воздушного транспорта"; 5) подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" |
| Цели Программы | 1) развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике Камчатского края; 2) повышение доступности транспортных услуг для населения Камчатского края; 3) повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Камчатского края; 4) повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации; 5) повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения |
| Задачи Программы | 1) обеспечение соответствия автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации нормативным требованиям; 2) формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения; 3) повышение уровня мобилизационной готовности дорожного хозяйства; 4) информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения; 5) внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения; 6) внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; 7) формирование взаимоувязанной маршрутной сети общественного автомобильного транспорта муниципального и межмуниципального сообщения; 8) обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта; 9) создание системы объектов транспортной инфраструктуры, используемых для перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом; 10) создание современного грузового и грузопассажирского водного флота; 11) обновление инфраструктуры водного транспорта; 12) обеспечение доступности для населения пассажирских перевозок водным транспортом в межмуниципальном и внутримуниципальном сообщениях; 13) повышение инвестиционной привлекательности морского пассажирского транспорта; 14) бесперебойное функционирование государственных унитарных предприятий Камчатского края, осуществляющих деятельность в сфере морских перевозок в межмуниципальном сообщении с использованием пассажирских и грузовых судов; 15) обеспечение доступности для населения пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах в межмуниципальном сообщении; 16) обновление парка воздушных судов; 17) обновление материальной базы аэродромной инфраструктуры |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1) прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 2) прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; 3) прирост населенных пунктов, связанных с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения; 4) доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; 5) содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 6) доля дорожной сети города Петропавловска-Камчатского (городская агломерация), соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; 7) доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности; 8) снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети; 8(1) осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом); 8(2) протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом); 8(3) доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии; 9) количество стационарных камер фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопительным итогом от базового значения 2017 года - 27 ед.); 10) количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Камчатского края; 11) количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения и городской агломерации (от базового значения 2017 года); 12) количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения; 13) мощности материально-технической базы дорожной отрасли Камчатского края; 14) количество передвижных пунктов технического осмотра транспортных средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета; 15) выполнение объема работ по перевозке пассажиров в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом, заданием; 16) средний возраст пассажирских автотранспортных средств общего пользования; 17) количество автовокзалов и автостанций в Камчатском крае; 18) количество приобретенных транспортных средств общего пользования; 19) количество не предотвращенных актов незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры; 20) доля межмуниципальных маршрутов, проходящих через муниципальное образование и обслуживающихся на объекте транспортной инфраструктуры; 21) доля автобусов, приобретенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, затраты на приобретение которых частично возмещены из средств краевого бюджета; 22) количество пассажиров, перевезенных водным транспортом по субсидированным тарифам; 23) количество груза, перевезенного судами ГУП "КамчатТрансФлот"; 24) грузооборот Петропавловск-Камчатского морского порта; 25) количество пассажиров, перевезенных водным транспортом в муниципальном сообщении; 26) количество приобретенных морских судов; 27) выполнение объема работ по ремонту судов в размере не менее 70 процентов от программы ремонтов в отчетном периоде; 27(1) количество объектов затонувшего имущества, удаленных из акватории, прилегающей к морскому побережью Камчатского края; 28) общий объем пассажирских перевозок воздушным транспортом; 29) количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом по субсидированным тарифам на межмуниципальных маршрутах; 30) количество субсидируемых рейсов в межрегиональном сообщении; 31) государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения, в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.03.2023 N 130-П) |  |
| Этапы и сроки реализации Программы | в один этап с 2014 года по 2025 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 88 755 687,62429 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) федерального бюджета (по согласованию) - 30 207 035,49373 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей; 2015 год - 2 035 408,69440 тыс. рублей; 2016 год - 3 717 980,47813 тыс. рублей; 2017 год - 1 209 626,10000 тыс. рублей; 2018 год - 1 700 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 1 416 853,20000 тыс. рублей; 2020 год - 2 401 055,79900 тыс. рублей; 2021 год - 2 781 725,00000 тыс. рублей; 2022 год - 4 737 739,40000 тыс. рублей; 2023 год - 2 828 901,34600 тыс. рублей; 2024 год - 2 956 142,90000 тыс. рублей; 2025 год - 3 131 898,90000 тыс. рублей; 2) краевого бюджета - 57 740 874,95182 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 3 182 766,18840 тыс. рублей; 2015 год - 2 394 225,29358 тыс. рублей; 2016 год - 3 044 947,72693 тыс. рублей; 2017 год - 3 030 910,12528 тыс. рублей; 2018 год - 3 785 001,22474 тыс. рублей; 2019 год - 4 511 411,82882 тыс. рублей; 2020 год - 4 964 860,20056 тыс. рублей; 2021 год - 5 823 004,66649 тыс. рублей; 2022 год - 6 839 205,63402 тыс. рублей; 2023 год - 5 994 006,64644 тыс. рублей; 2024 год - 5 763 311,50656 тыс. рублей; 2025 год - 8 407 223,91000 тыс. рублей; 3) местных бюджетов (по согласованию) - 807 777,17874 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 42 128,29906 тыс. рублей; 2015 год - 69 562,13214 тыс. рублей; 2016 год - 30 917,78195 тыс. рублей; 2017 год - 14 044,37081 тыс. рублей; 2018 год - 80 770,00261 тыс. рублей; 2019 год - 64 515,04355 тыс. рублей; 2020 год - 107 843,36582 тыс. рублей; 2021 год - 46 774,77927 тыс. рублей; 2022 год - 79 170,83836 тыс. рублей; 2023 год - 90 564,05581 тыс. рублей; 2024 год - 96 119,10618 тыс. рублей; 2025 год - 85 367,40318 тыс. рублей; 4) внебюджетных источников - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.03.2023 N 130-П) |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1) приведение технических параметров дорог общего пользования регионального и местного значения в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения, что составит 320,87 км дорог регионального значения и 19,85 км дорог местного значения; 2) создание условий для формирования доступной для населения единой дорожной сети, соединение 4 населенных пунктов, не обеспеченных постоянной автодорожной связью, с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования; 3) увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 52,5 процентов; 4) приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации, доля которой составит не менее 88 процентов от общей ее протяженности; 5) ликвидация аварийно-опасных участков на дорожной сети в 2 раза; 6) снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза - до уровня, не превышающего 4 человек на 100 тыс. человек; 7) снижение доли транспортных средств старше 8 лет в общем объеме транспортных средств, использующихся для оказания услуг по перевозке пассажиров по регулярным автобусным маршрутам муниципального и межмуниципального сообщения; 8) строительство современных объектов транспортной инфраструктуры в населенных пунктах Камчатского края; 9) предоставление качественных и безопасных услуг на объектах транспортной инфраструктуры; 10) обеспечение доступности услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах городского и пригородного сообщения; 11) увеличение количества пассажиров, перевезенных водным транспортом по субсидированным тарифам на внутримуниципальных маршрутах, до 1,8 тыс. человек, на межмуниципальных маршрутах, до 1,4 тыс. человек; 12) увеличение груза, перевезенного судами ГУП "КамчатТрансФлот", до 300,0 тыс. тонн; 13) увеличение грузооборота Петропавловск-Камчатского морского порта до 4 млн тонн; 14) увеличение общего объема пассажирских перевозок воздушным транспортом на межмуниципальных маршрутах до 1,2 млн человек; 15) увеличение количества пассажиров, перевезенных воздушным транспортом по субсидированным тарифам на межмуниципальных маршрутах, до 63 тыс. человек; 16) увеличение категорий пассажиров, пользующихся правом льготного приобретения авиабилетов в межмуниципальном сообщении; 17) снижение доли воздушных судов местных воздушных линий возрастом старше 10 лет; 18) предоставление качественных и безопасных услуг на объектах транспортной инфраструктуры |

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края

от 20.01.2022 N 12-П, от 06.04.2022 N 156-П,

от 30.06.2022 N 353-П, от 16.12.2022 N 682-П,

от 06.03.2023 N 130-П)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 1 | 1) утратил силу. - Постановление Правительства Камчатского края от 06.03.2023 N 130-П; 2) Министерство цифрового развития Камчатского края; 3) Министерство экономического развития Камчатского края |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 16.12.2022 N 682-П) |  |
| Иные участники Подпрограммы 1 | 1) КГКУ "Камчатуправтодор"; 2) ГУП КК "ДРСУ"; 3) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы 1 | 1) развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике Камчатского края; 2) повышение доступности автотранспортных услуг для населения Камчатского края; 3) повышение комплексной безопасности и устойчивости автотранспортной системы Камчатского края; 4) повышение безопасности дорожного движения на региональных дорогах общего пользования; 5) повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации; 6) повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения |
| Задачи Подпрограммы 1 | 1) обеспечение соответствия автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации нормативным требованиям; 2) формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения; 3) повышение уровня мобилизационной готовности дорожного хозяйства; 4) информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения; 5) внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения; 6) внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 | 1) прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 2) прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; 3) прирост населенных пунктов, связанных с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения; 4) доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; 5) содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 6) доля дорожной сети города Петропавловск-Камчатского (городская агломерация), соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; 7) доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности; 8) снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети; 9) количество стационарных камер фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопительным итогом от базового значения 2017 года - 27 ед.); 10) количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Камчатского края; 11) количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения и городской агломерации (от базового значения 2017 года); 12) количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения; 13) мощности материально-технической базы дорожной отрасли Камчатского края; 14) осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом); 15) протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом); 16) доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии; 17) количество передвижных пунктов технического осмотра транспортных средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.03.2023 N 130-П) |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | в один этап с 2014 года по 2025 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 64 703 084,13957 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) федерального бюджета (по согласованию) - 29 602 933,49373 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей; 2015 год - 2 035 408,69440 тыс. рублей; 2016 год - 3 717 980,47813 тыс. рублей; 2017 год - 1 209 626,10000 тыс. рублей; 2018 год - 1 700 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 1 416 853,20000 тыс. рублей; 2020 год - 2 401 055,79900 тыс. рублей; 2021 год - 2 781 725,00000 тыс. рублей; 2022 год - 4 737 739,40000 тыс. рублей; 2023 год - 2 828 901,34600 тыс. рублей; 2024 год - 2 754 775,90000 тыс. рублей; 2025 год - 2 729 163,90000 тыс. рублей; 2) краевого бюджета - 34 412 666,83868 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 871 632,11825 тыс. рублей; 2015 год - 1 619 239,54216 тыс. рублей; 2016 год - 2 077 670,39437 тыс. рублей; 2017 год - 2 223 063,57622 тыс. рублей; 2018 год - 2 537 813,79428 тыс. рублей; 2019 год - 2 451 097,74294 тыс. рублей; 2020 год - 2 780 357,50067 тыс. рублей; 2021 год - 3 197 941,40695 тыс. рублей; 2022 год - 3 996 650,77084 тыс. рублей; 2023 год - 3 021 041,74944 тыс. рублей; 2024 год - 3 119 721,25456 тыс. рублей; 2025 год - 5 516 436,98800 тыс. рублей; 3) местных бюджетов (по согласованию) - 687 483,80716 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 38 541,55251 тыс. рублей; 2015 год - 64 230,63790 тыс. рублей; 2016 год - 26 829,51646 тыс. рублей; 2017 год - 3 218,14393 тыс. рублей; 2018 год - 13 030,96423 тыс. рублей; 2019 год - 62 118,98950 тыс. рублей; 2020 год - 101 219,44297 тыс. рублей; 2021 год - 41 905,08515 тыс. рублей; 2022 год - 76 971,03816 тыс. рублей; 2023 год - 86 222,24445 тыс. рублей; 2024 год - 91 973,94745 тыс. рублей; 2025 год - 81 222,24445 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.03.2023 N 130-П) |  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | 1) приведение технических параметров дорог общего пользования регионального и местного значения в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения, что составит 320,87 км дорог регионального значения и 19,85 км дорог местного значения; 2) создание условий для формирования доступной для населения единой дорожной сети, соединение 4 населенных пунктов, не обеспеченных постоянной автодорожной связью, с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования; 3) увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 52,5 процентов; 4) приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации, доля которой составит не менее 88 процентов от общей ее протяженности; 5) ликвидация аварийно-опасных участков на дорожной сети в 2 раза; 6) снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза - до уровня, не превышающего 4 человек на 100 тыс. человек |

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

"РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края

от 20.01.2022 N 12-П, от 06.04.2022 N 156-П,

от 30.06.2022 N 353-П, от 16.12.2022 N 682-П,

от 06.03.2023 N 130-П)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 2 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края |
| Иные участники Подпрограммы 2 | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы 2 | 1) создание устойчивой функционирующей системы пассажирского автомобильного транспорта на территории Камчатского края; 2) повышение безопасности и качества предоставляемых услуг пассажирам при пользовании объектами транспортной инфраструктуры, используемыми для перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом; 3) обеспечение доступности транспортных услуг для населения Камчатского края |
| Задачи Подпрограммы 2 | 1) формирование взаимоувязанной маршрутной сети общественного автомобильного транспорта муниципального и межмуниципального сообщения; 2) обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта; 3) создание системы объектов транспортной инфраструктуры, используемых для перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 | 1) выполнение объема работ по перевозке пассажиров в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом, заданием; 2) средний возраст пассажирских автотранспортных средств общего пользования; 3) количество автовокзалов и автостанций в Камчатском крае; 4) количество приобретенных транспортных средств общего пользования; 5) количество непредотвращенных актов незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры; 6) доля межмуниципальных маршрутов, проходящих через муниципальное образование и обслуживающихся на объекте транспортной инфраструктуры; 7) доля автобусов, приобретенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, затраты на приобретение которых частично возмещены из средств краевого бюджета |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.03.2023 N 130-П) |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | в один этап с 2014 года по 2025 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 7 562 322,99491 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) федерального бюджета (по согласованию) - 604 102,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 201 367,00000 тыс. рублей; 2025 год - 402 735,00000 тыс. рублей 2) краевого бюджета - 6 844 634,68660 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 11 803,30195 тыс. рублей; 2015 год - 11 965,74655 тыс. рублей; 2016 год - 22 000,00000 тыс. рублей; 2017 год - 65 295,88989 тыс. рублей; 2018 год - 197 960,76563 тыс. рублей; 2019 год - 365 592,51728 тыс. рублей; 2020 год - 744 190,34062 тыс. рублей; 2021 год - 923 913,07214 тыс. рублей; 2022 год - 1 036 382,51954 тыс. рублей; 2023 год - 1 086 312,51100 тыс. рублей; 2024 год - 1 066 312,51100 тыс. рублей; 2025 год - 1 312 905,51100 тыс. рублей; 3) местных бюджетов (по согласованию) - 113 586,30831 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 2 367,68655 тыс. рублей; 2015 год - 4 014,41773 тыс. рублей; 2016 год - 2 444,44444 тыс. рублей; 2017 год - 9 366,20999 тыс. рублей; 2018 год - 67 397,68869 тыс. рублей; 2019 год - 2 062,12500 тыс. рублей; 2020 год - 6 232,11277 тыс. рублей; 2021 год - 4 869,69412 тыс. рублей; 2022 год - 2 199,80020 тыс. рублей; 2023 год - 4 341,81136 тыс. рублей; 2024 год - 4 145,15873 тыс. рублей; 2025 год - 4 145,15873 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.03.2023 N 130-П) |  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | 1) снижение доли транспортных средств старше 8 лет в общем объеме транспортных средств, использующихся для оказания услуг по перевозке пассажиров по регулярным автобусным маршрутам муниципального и межмуниципального сообщения; 2) строительство современных объектов транспортной инфраструктуры в населенных пунктах Камчатского края; 3) предоставление качественных и безопасных услуг на объектах транспортной инфраструктуры; 4) обеспечение доступности услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах городского и пригородного сообщения |

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

"РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края

от 20.01.2022 N 12-П, от 06.04.2022 N 156-П,

от 30.06.2022 N 353-П, от 16.12.2022 N 682-П,

от 06.03.2023 N 130-П)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 3 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края |
| Иные участники Подпрограммы 3 | 1) ГУП КК "КамчатТрансФлот"; 2) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы 3 | 1) развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры водного транспорта, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике Камчатского края; 2) повышение доступности морских транспортных услуг для населения Камчатского края; 3) повышение комплексной безопасности и устойчивости морской транспортной системы Камчатского края |
| Задачи Подпрограммы 3 | 1) создание современного грузового и грузопассажирского водного флота; 2) обновление инфраструктуры водного транспорта; 3) обеспечение доступности для населения пассажирских перевозок водным транспортом в межмуниципальном и внутримуниципальном сообщении; 4) повышение инвестиционной привлекательности морского пассажирского транспорта; 5) бесперебойное функционирование государственных унитарных предприятий Камчатского края, осуществляющих деятельность в сфере морских перевозок в межмуниципальном сообщении с использованием пассажирских и грузовых судов |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3 | 1) количество пассажиров, перевезенных водным транспортом по субсидированным тарифам на межмуниципальных и внутримуниципальных маршрутах; 2) количество груза, перевезенного судами ГУП КК "КамчатТрансФлот"; 3) грузооборот Петропавловск-Камчатского морского порта; 4) количество пассажиров, перевезенных водным транспортом в муниципальном сообщении; 5) количество приобретенных морских судов; 6) выполнение объема работ по ремонту судов в размере не менее 70 процентов от программы ремонтов в отчетном периоде; 7) количество объектов затонувшего имущества, удаленных из акватории, прилегающей к морскому побережью Камчатского края |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.03.2023 N 130-П) |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | в один этап с 2014 года по 2025 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 2 701 402,15692 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) краевого бюджета - 2 694 695,09365 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 291 846,84742 тыс. рублей; 2015 год - 56 003,77116 тыс. рублей; 2016 год - 103 107,15147 тыс. рублей; 2017 год - 83 032,69893 тыс. рублей; 2018 год - 181 967,31483 тыс. рублей; 2019 год - 307 622,00492 тыс. рублей; 2020 год - 130 383,47581 тыс. рублей; 2021 год - 317 378,41200 тыс. рублей; 2022 год - 379 569,49211 тыс. рублей; 2023 год - 487 571,72500 тыс. рублей; 2024 год - 178 106,10000 тыс. рублей; 2025 год - 178 106,10000 тыс. рублей; 2) местных бюджетов (по согласованию) - 6 707,06327 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 219,06000 тыс. рублей; 2015 год - 1 317,07651 тыс. рублей; 2016 год - 1 643,82105 тыс. рублей; 2017 год - 1 460,01689 тыс. рублей; 2018 год - 341,34969 тыс. рублей; 2019 год - 333,92905 тыс. рублей; 2020 год - 391,81008 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.03.2023 N 130-П) |  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | 1) увеличение количества пассажиров, перевезенных водным транспортом по субсидированным тарифам на внутримуниципальных маршрутах, - до 1,8 тыс. человек, на межмуниципальных маршрутах - до 1,4 тыс. человек; 2) увеличение груза, перевезенного судами ГУП КК "КамчатТрансФлот", до 300 тыс. тонн; 3) увеличение грузооборота Петропавловск-Камчатского морского порта до 4 млн тонн |

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

"РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4)

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края

от 20.01.2022 N 12-П, от 06.04.2022 N 156-П,

от 30.06.2022 N 353-П, от 16.12.2022 N 682-П,

от 06.03.2023 N 130-П)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 4 | отсутствуют |
| Иные участники Подпрограммы 4 | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4 | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы 4 | 1) повышение доступности услуг воздушного транспорта для населения Камчатского края; 2) повышение комплексной безопасности и устойчивости в сфере пассажирских перевозок воздушным транспортом; 3) создание устойчивой маршрутной сети авиационных перевозок на территории Камчатского края |
| Задачи Подпрограммы 4 | 1) обеспечение доступности для населения пассажирских перевозок воздушным транспортом на социально значимых маршрутах в межмуниципальном сообщении; 2) обновление парка воздушных судов; 3) обновление материальной базы аэродромной инфраструктуры |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4 | 1) общий объем пассажирских перевозок воздушным транспортом; 2) количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом по субсидированным тарифам на межмуниципальных маршрутах; 3) количество субсидируемых рейсов в межрегиональном сообщении; 4) государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения, в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 | в один этап с 2014 года по 2025 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 10 862 824,14829 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) краевого бюджета - 10 862 824,14829 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 892 193,65228 тыс. рублей; 2015 год - 588 270,88150 тыс. рублей; 2016 год - 725 428,45009 тыс. рублей; 2017 год - 518 028,62944 тыс. рублей; 2018 год - 741 008,00000 тыс. рублей; 2019 год - 970 459,28885 тыс. рублей; 2020 год - 866 242,30741 тыс. рублей; 2021 год - 1 002 657,01272 тыс. рублей; 2022 год - 944 597,65900 тыс. рублей; 2023 год - 1 204 646,08900 тыс. рублей; 2024 год - 1 204 646,08900 тыс. рублей; 2025 год - 1 204 646,08900 тыс. рублей; 2) местных бюджетов (по согласованию) - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.03.2023 N 130-П) |  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 | 1) увеличение общего объема пассажирских перевозок воздушным транспортом до 1,2 млн человек; 2) увеличение количества пассажиров, перевезенных воздушным транспортом по субсидированным тарифам на межмуниципальных маршрутах, до 63 тыс. человек; 3) увеличение категорий пассажиров, пользующихся правом льготного приобретения авиабилетов в межмуниципальном сообщении; 4) снижение доли воздушных судов местных воздушных линий возрастом старше 10 лет; 5) предоставление качественных и безопасных услуг на объектах транспортной инфраструктуры |

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 5)

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края

от 20.01.2022 N 12-П, от 30.06.2022 N 353-П,

от 16.12.2022 N 682-П, от 06.03.2023 N 130-П)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 5 | отсутствуют |
| Иные участники Подпрограммы 5 | КГКУ "Камчатуправтодор" |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 5 | обеспечение эффективного управления реализацией Программы |
| Задачи Подпрограммы 5 | 1) финансовое обеспечение реализации Программы; 2) обеспечение деятельности Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края и подведомственного ему краевого государственного учреждения |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5 | в один этап с 2014 года по 2025 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 2 926 054,18460 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 115 290,26850 тыс. рублей; 2015 год - 118 745,35221 тыс. рублей; 2016 год - 116 741,73100 тыс. рублей; 2017 год - 141 489,33080 тыс. рублей; 2018 год - 126 251,35000 тыс. рублей; 2019 год - 416 640,27483 тыс. рублей; 2020 год - 443 686,57605 тыс. рублей; 2021 год - 381 114,76268 тыс. рублей; 2022 год - 482 005,19253 тыс. рублей; 2023 год - 194 434,57200 тыс. рублей; 2024 год - 194 525,55200 тыс. рублей; 2025 год - 195 129,22200 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.03.2023 N 130-П) |  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5 | 1) реализация Программы своевременно и в полном объеме; 2) реализация полномочий Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений; 3) повышение эффективности расходования бюджетных средств |

- 1. Приоритеты и цели региональной

политики в сфере реализации Программы

1. Приоритетами региональной политики развития транспорта и дорожного строительства в Камчатском крае являются:

1) развитие и обеспечение функционирования сети автомобильных дорог регионального значения;

2) формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения;

3) обеспечение доступности для населения пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах;

4) обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта, воздушных судов;

5) обеспечение безопасности на транспорте.

2. С учетом приоритетов региональной политики в сфере реализации Программы сформулированы цели Программы:

1) развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике Камчатского края;

2) повышение доступности транспортных услуг для населения Камчатского края;

3) повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Камчатского края;

4) повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации;

5) повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения.

3. Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:

1) обеспечение соответствия автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации нормативным требованиям;

2) формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения;

3) повышение уровня мобилизационной готовности дорожного хозяйства;

4) информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

5) внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения;

6) внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в тем числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

7) формирование взаимоувязанной маршрутной сети общественного автомобильного транспорта муниципального и межмуниципального сообщения;

8) обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта;

9) создание системы объектов транспортной инфраструктуры, используемых для перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

10) создание современного грузового и грузопассажирского водного флота;

11) обновление инфраструктуры водного транспорта;

12) обеспечение доступности для населения пассажирских перевозок водным транспортом в межмуниципальном и внутримуниципальном сообщениях;

13) повышение инвестиционной привлекательности морского пассажирского транспорта;

14) бесперебойное функционирование государственных унитарных предприятий Камчатского края, осуществляющих деятельность в сфере морских перевозок в межмуниципальном сообщении с использованием пассажирских и грузовых судов;

15) обеспечение доступности для населения пассажирских перевозок воздушным транспортом на социально значимых маршрутах в межмуниципальном сообщении;

16) обновление парка воздушных судов;

17) обновление материальной базы аэродромной инфраструктуры.

4. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

5. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе.

6. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении 3 к Программе.

7. В рамках реализации основного мероприятия Программы "Государственная поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории Камчатского края" из краевого бюджета предоставляются субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в порядках, утверждаемых постановлением Правительства Камчатского края.

- 2. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых органами местного самоуправления муниципальных

образований в Камчатском крае

8. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации следующих основных мероприятий, предусмотренных приложением 2 к Программе:

1) по подпрограмме 1 "Развитие дорожного хозяйства":

а) основного мероприятия 1.4 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софинансирование из краевого бюджета";

б) основного мероприятия 1.5 "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения";

в) основного мероприятия 1.7 "Развитие транспортной инфраструктуры ТОР "Камчатка";

г) основного мероприятия 1.9 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения";

2) по подпрограмме 2 "Развитие пассажирского автомобильного транспорта":

а) основного мероприятия 2.2 "Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта";

б) основного мероприятия 2.3 "Создание объектов транспортной инфраструктуры в сфере организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования";

в) основного мероприятия 2.5 "Приобретение автомобильного транспорта общего пользования";

г) основного мероприятия 2.6 "Содержание объектов транспортной инфраструктуры в сфере организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования";

д) основного мероприятия 2.9 "Обеспечение соблюдения законодательства в сфере транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта";

3) по подпрограмме 3 "Развитие водного транспорта" - основного мероприятия 3.2 "Организация перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам (субсидии местным бюджетам)".

9. Субсидии местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию основных мероприятий, указанных в части 8 настоящего раздела, предоставляются в соответствии с приложениями 4 - 6 к Программе.

10. Показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию основных мероприятий, указанных в части 8 настоящего раздела.

- 3. Методика оценки эффективности реализации Программы

11. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

12. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

13. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

14. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП, где

СДГППЗ - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

ЗПГПФ - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ

15. Степень реализации Программы определяется по формуле:

, где

СРГП - степень реализации Программы;

М - число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДГППЗ больше 1, значение СДГППЗ принимается равным 1.

16. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:

ССУЗ = ЗФ / ЗП, где

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

ЗФ - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

ЗП - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

17. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:

СРКС = КСВ / КС, где

СРКС - степень реализации контрольных событий;

КСВ - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

18. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

, где

ЭРГП - эффективность реализации Программы;

СРГП - степень реализации Программы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СРКС - степень реализации контрольных событий.

19. Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,95;

2) средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,80.

20. В случае если значение ЭРГП составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

- Приложение 1

к Программе

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.03.2023 N 130-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 42,03 | 13,68 | 13,15 | 20,21 | 10,97 | 22,98 | 0,00 | 30,68 | 0,00 | 1,448 | 0,00 | 32,06 |
| 3. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,49 | 2,17 | 3,46 | 2,54 | 0,28 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прирост населенных пунктов, связанных с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. |  |  |  |  | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 0,00 |
| 6. | Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 31,2 | 32,5 | 34,0 | 41,6 | 42,0 | 43,2 | 43,4 | 45,3 | 47,8 | 50,06 | 51,13 | 52,87 |
| 7. | Доля дорожной сети города Петропавловск-Камчатского (городская агломерация), соответствующей нормативным требованиям к транспортно эксплуатационным показателям | % |  |  |  |  |  | 52 | 57 | 62 | 58,109 | 79 | 85 | 85 |
| 8. | Доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности | % |  |  |  |  |  | 14,38 | 14,38 | 14 |  |  |  |  |
| 9. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | % |  |  |  |  |  | 85 | 80 | 70 |  |  |  |  |
| 10. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,03 | 3,03 |  |
| 11. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | тыс. пог. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,058 | 0,1546 | 0,4387 |  |
| 12. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 | 79 | 85 |  |
| 13. | Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопительным итогом от базового значения 2017 года - 27 ед.) | шт |  |  |  |  |  | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |  |
| 14. | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Камчатского края | шт |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 15. | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения и городской агломерации (от базового значения 2017 года) | шт |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |
| 16. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения | чел |  |  |  |  |  | 17 | 15 | 16,93 | 15,97 | 14,7 | 14,06 |  |
| 17. | Мощности материально-технической базы дорожной отрасли Камчатского края | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 |
| 18. | Количество передвижных пунктов технического осмотра транспортных средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19. | Подпрограмма 2 "Развитие пассажирского автомобильного транспорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Выполнение объема работ по перевозке пассажиров в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом, заданием | % |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 21. | Доля автобусов, приобретенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, затраты на приобретение которых частично возмещены из средств краевого бюджета | % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 22. | Средний возраст пассажирских автотранспортных средств общего пользования | ед. | 11,05 | 11,05 | 10,80 | 10,20 | 9,70 | 10,20 | 10,70 | 11,20 | 11,50 | 11,70 | 11,90 | 12,00 |
| 23. | Количество автовокзалов и автостанций в Камчатском крае | ед. | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24. | Количество приобретенных транспортных средств общего пользования | ед. |  |  |  |  | 29 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |
| 25. | Количество не предотвращенных актов незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры | ед. |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Доля межмуниципальных маршрутов, проходящих через муниципальное образование и обсуживающихся на объекте транспортной инфраструктуры | % |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 18 | 18 | 18 |
| 27. | Подпрограмма 3 "Развитие водного транспорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Количество пассажиров, перевезенных водным транспортом по субсидированным тарифам, в том числе: | тыс. человек | 4,04 | 14,47 | 14,35 | 15,06 | 1,30 | 13,50 | 15,65 | 1,80 | 0,75 | 0,55 | 0,65 | 0,75 |
| 29. | на межмуниципальных маршрутах |  | 0,20 | 0,74 | 0,81 | 0,79 | 0,84 | 1,00 | 1,30 | 1,00 | 0,75 | 0,55 | 0,65 | 0,75 |
| 30. | на внутримуниципальных маршрутах |  | 3,84 | 13,73 | 13,54 | 14,27 | 0,46 | 12,50 | 14,35 | 0,80 |  |  |  |  |
| 31. | Количество груза, перевезенного судами ГУП "Камчаттрансфлот" | тыс. тонн | 0,0 | 0,0 | 100,2 | 108,8 | 125,3 | 130,0 | 150,0 | 200,0 | 10,8 | 12,7 | 15,0 | 17,0 |
| 32. | Грузооборот Петропавловск-Камчатского морского порта | млн. тонн | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,3 | 4,6 | 3,8 | 4,0 |
| 33. | Количество пассажиров, перевезенных водным транспортом в муниципальном сообщении | тыс. человек |  |  |  |  |  | 0,695 | 1 390,00 | 0,8 | 103,2 | 105,0 | 110,0 | 1,3 |
| 34. | Количество приобретенных морских судов | шт |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 35. | Выполнение объема работ по ремонту судов в размере не менее 70% от программы ремонтов в отчетном периоде | % |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 75 | 85 | 85 | 90 |
| 36. | Количество объектов затонувшего имущества, удаленных из акватории, прилегающей к морскому побережью Камчатского края | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 30 |  |  |
| 37. | Подпрограмма 4 "Развитие воздушного транспорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Общий объем пассажирских перевозок воздушным транспортом | тыс. человек | 614 | 573 | 637 | 659 | 697 | 715 | 785 | 750 | 758 | 800 | 1 000 000 | 1 200 000 |
| 39. | Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом по субсидированным тарифам на межмуниципальных маршрутах | тыс. человек | 54,4 | 54,4 | 53,0 | 55,4 | 57,0 | 57,5 | 58,5 | 56,0 | 55,0 | 58,4 | 57,1 | 63,0 |
| 40. | Количество субсидируемых рейсов в межрегиональном сообщении | ед. | 0 | 0 | 83 | 0 | 43 | 52 | 53 | 53 |  |  |  |  |
| 41. | Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения, в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей | ед. |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |

- Приложение 2

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.03.2023 N 130-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства" |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ "Камчатуправтодор" | 2014 год | 2025 год | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог, ликвидация "недоремонтов" дорожной сети | Ухудшение состояния или прекращение функционирования автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, снижение безопасности дорожного движения | Не предусмотрен |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие софинансирование из федерального бюджета | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ "Камчатуправтодор" | 2014 год | 2025 год | Приведение технических параметров дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения. Сокращение разрыва между нарастающим уровнем автомобилизации и развитием дорожной сети с целью повышения мобильности грузов и населения. Сокращение количества ДТП, в первую очередь, по причине неудовлетворительных дорожных условий | Снижение уровня безопасности дорожного движения. Возникновение затрудненного движения транспортных средств на автомобильных дорогах | Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ "Камчатуправтодор" | 2014 год | 2025 год | Развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Камчатского края | Недостаточные темпы развития транспортной доступности | Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 5. | Основное мероприятие 1.4 Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софинансирование из краевого бюджета | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2014 год | 2025 год | Повышение качества улично-дорожной сети муниципальных образований в Камчатском крае за счет строительства и реконструкции объектов при поддержке из краевого бюджета | Недостаточные темпы развития, а в некоторых случаях деградация улично-дорожной сети муниципальных образований в Камчатском крае, снижение безопасности дорожного движения | Показатель 1.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 6. | Основное мероприятие 1.5 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2014 год | 2025 год | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог, ликвидация "недоремонтов" дорожной сети | Ухудшение состояния или прекращение функционирования автомобильных дорог местного значения, снижение безопасности дорожного движения | Показатель 1.4 таблицы приложения 1 к Программе |
| 7. | Основное мероприятие 1.6 Финансовая поддержка муниципальных образований в Камчатском крае, направленная на развитие дорожного хозяйства | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2014 год | 2025 год | Реализация мероприятий по развитию дорожного хозяйства | Ухудшение состояния или прекращение функционирования автомобильных дорог местного значения | Не предусмотрен |
| 8. | Основное мероприятие 1.7 Развитие транспортной инфраструктуры ТОР "Камчатка" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Министерство экономического развития Камчатского края | 2016 год | 2025 год | Обеспечение объектов ТОР "Камчатка" транспортной инфраструктурой | Необеспечение объектов ТОР "Камчатка" транспортной инфраструктурой, срыв реализации других инвестиционных мероприятий | Не предусмотрен |
| 9. | Основное мероприятие 1.8 Обеспечение информационной поддержки мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2018 год | 2025 год | Обеспечение информирования граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения на постоянной основе | Снижение уровня обеспечения безопасности дорожного движения по условиям человеческого фактора | Не предусмотрен |
| 10. | Основное мероприятие 1.9 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2018 год | 2025 год | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог, ликвидация "недоремонтов" дорожной сети | Ухудшение состояния или прекращение функционирования автомобильных дорог местного значения, снижение безопасности дорожного движения | Не предусмотрен |
| 11. | Региональный проект R1 Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2019 год | 2025 год | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог, ликвидация "недоремонтов" дорожной сети; развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Камчатском крае | Ухудшение состояния или прекращение функционирования автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, снижение безопасности дорожного движения; недостаточные темпы развития транспортной доступности | Показатели 1.5 - 1.11 таблицы приложения 1 к Программе |
| 12. | Региональный проект R2 Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2020 год | 2025 год | Контроль за соблюдением правил дорожного движения и за соблюдением порядка эксплуатации автомобильных дорог | Снижение уровня обеспечения безопасности дорожного движения по условиям человеческого фактора; снижение сохранности автомобильных дорог, негативное влияние вследствие нарушений порядка эксплуатации дорог | Показатели 1.12 - 1.15 таблицы приложения 1 к Программе |
| 13. | Региональный проект J1 Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2022 год | 2025 год | Развитие туристической отрасли Камчатского края | Снижение туристической привлекательности Камчатского края | Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 14. | Основное мероприятие 1.10 Укрепление материально-технической базы дорожной отрасли Камчатского края | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2021 год | 2025 год | Развитие производственных мощностей предприятия с целью проведения капитального ремонта и реконструкции а/д регионального значения с устройством асфальтобетонного покрытия | Не достижение целевых показателей в части доведения а/д до нормативного состояния | Показатель 1.16 таблицы приложения 1 к Программе |
| 15. | Основное мероприятие 1.11 Организация технического осмотра на территории Камчатского края | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2021 год | 2025 год | Обеспечение полномочий, установленных Положением о Министерстве, утвержденным Постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 N 445-П. Принятие мер по организации проведения технического осмотра на территории Камчатского края | Нарушение требований, установленных Федеральным законом от 01.07.2011 N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | Показатель 1.17 таблицы приложения 1 к Программе |
| 16. | Подпрограмма 2 "Развитие пассажирского автомобильного транспорта" |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Основное мероприятие 2.1 Государственная поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории Камчатского края | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2015 год | 2025 год | Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом городского сообщения по сниженным тарифам, недопущение снижения качества и безопасности услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по регулярным маршрутам городского сообщения | Возрастание социальной напряженности, снижение безопасности при перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, снижение качества предоставляемых услуг | Показатель 2.1 - 2.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 18. | Основное мероприятие 2.2 Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2014 год | 2025 год | Повышение безопасности перевозки пассажиров при пользовании транспортом общего пользования | Снижение безопасности перевозки пассажиров при пользовании транспортом общего пользования | Показатель 2.3 таблицы приложения 1 к Программе |
| 19. | Основное мероприятие 2.3 Создание объектов транспортной инфраструктуры в сфере организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2015 год | 2025 год | Повышение безопасности и качества предоставляемых услуг для пассажиров при пользовании транспортом общего пользования межмуниципального сообщения | Отсутствие для пассажиров, пользующихся услугами транспорта общего пользования межмуниципального сообщения, объектов транспортной инфраструктуры | Показатель 2.4 таблицы приложения 1 к Программе |
| 20. | Основное мероприятие 2.4 Возмещение недополученных доходов предприятий, выполняющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории Камчатского края | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2014 год | 2014 год | Увеличение транспортной доступности для отдаленных районов Камчатки | Отсутствие транспортной доступности | Не предусмотрен |
| 21. | Основное мероприятие 2.5 Приобретение автомобильного транспорта общего пользования | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2018 год | 2025 год | Повышение безопасности перевозки пассажиров при пользовании транспортом общего пользования | Снижение безопасности перевозки пассажиров при пользовании транспортом общего пользования | Показатель 2.5 таблицы приложения 1 к Программе |
| 22. | Основное мероприятие 2.6 Содержание объектов транспортной инфраструктуры в сфере организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2018 год | 2025 год | Повышение качества обслуживания пассажиров на маршрутах межмуниципального сообщения | Снижение качества обслуживания пассажиров на маршрутах межмуниципального сообщения | Показатель 2.7 таблицы приложения 1 к Программе |
| 23. | Основное мероприятие 2.7 Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2022 год | 2025 год | Обеспечение транспортной доступности для населения пассажирского автомобильного транспорта межмуниципального сообщения | Снижение транспортной доступности для населения пассажирского автомобильного транспорта межмуниципального сообщения | Не предусмотрен |
| 24. | Основное мероприятие 2.8 Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах городского, пригородного сообщения по сниженным тарифам | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2021 год | 2025 год | Предоставление доступных и качественных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом пригородного сообщения на территории муниципальных районов | Снижение доступности услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам пригородного сообщения | Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 25. | Основное мероприятие 2.9 Обеспечение соблюдения законодательства в сфере транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2020 год | 2025 год | Предоставление безопасных услуг пассажирам на объектах транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта | Снижение безопасности услуг пассажирам на объектах транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта | Показатель 2.6 таблицы приложения 1 к Программе |
| 26. | Подпрограмма 3 "Развитие водного транспорта" |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Основное мероприятие 3.1 Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межмуниципальных маршрутах | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2014 год | 2025 год | Снижение стоимости пассажирского билета путем возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим перевозки водным транспортом на межмуниципальных маршрутах. Обеспечение возможности развития пассажирского водного транспорта, альтернативного авиационному | Невозможность создания условий развития альтернативного авиационному пассажирского сообщения в регионе. Невозможность снижения социальной напряженности, возникающей в результате отсутствия возможности выбора пассажиром способа транспортного сообщения с краевым центром и другими регионами | Показатели 3.1.1 и 3.6 таблицы приложения 1 к Программе |
| 28. | Основное мероприятие 3.2 Организация перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам (субсидии местным бюджетам) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2014 год | 2025 год | Снизить значение стоимости пассажирского билета путем предоставления субсидий местным бюджетам на компенсацию части затрат по перевозке пассажиров. Обеспечение возможности развития пассажирского водного транспорта, альтернативного авиационному | Невозможность создания условий развития альтернативного авиационному пассажирского сообщения в регионе. Невозможность снижения социальной напряженности, возникающей в результате отсутствия возможности выбора пассажиром способа транспортного сообщения с краевым центром и другими регионами | Показатель 3.1.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 29. | Основное мероприятие 3.3 Обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2014 год | 2025 год | Повышение транспортной доступности для населения, снижение транспортных издержек при доставке товаров первой необходимости в районы полуострова и расширение возможностей для развития туристской деятельности | Невозможность создания системного подхода эффективному развитию транспортной системы Камчатского края, дополнения существующей транспортной системы морскими пассажирскими перевозками, альтернативными воздушному транспорту. Снижение потенциала, расширение для развития туристской деятельности | Показатель 3.5 таблицы приложения 1 к Программе |
| 30. | Основное мероприятие 3.4 Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом в муниципальном сообщении | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2019 год | 2025 год | Снижение стоимости пассажирского билета путем возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим перевозки водным транспортом на муниципальных маршрутах. Обеспечение возможности развития пассажирского водного транспорта, альтернативного авиационному | Невозможность создания системного подхода эффективному развитию транспортной системы Камчатского края, дополнения существующей транспортной системы морскими пассажирскими перевозками, альтернативными воздушному транспорту. Снижение потенциала, расширение для развития туристской деятельности | Показатель 3.4 таблицы приложения 1 к Программе |
| 31. | Основное мероприятие 3.5 Приобретение специализированного автотранспорта и оборудования для обеспечения работы морских судов | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2021 год | 2025 год | Обеспечение эффективной и бесперебойной работы организаций транспортного обслуживания населения водным транспортом, в части организации бункеровки судов, погрузки, выгрузки генерального груза, а также доставки снабжения и сокращения временных затрат связанных с подготовкой судов к выходу в море | Снижение производственных расходов организаций | Показатель 3.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 32. | Основное мероприятие 3.6 Развитие инфраструктуры водного транспорта для обеспечения безопасной работы судов, принадлежащих Камчатскому краю | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2022 год | 2025 год | Снижение затрат на стоянку морских судов и уменьшение тарифов на перевозку грузов. Безопасная стоянка морских судов | Снижение производственных расходов организаций | Показатель 3.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 33. | Основное мероприятие 3.7 Организация работ по подъему и удалению затонувшего имущества в акватории, прилегающей к морскому побережью Камчатского края | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2022 год | 2025 год | Удаление из морских акваторий объектов затонувшего имущества, расположенного вблизи побережья Камчатского края | Снижение привлекательности акваторий морского порта Петропавловск-Камчатский и Авачинской губы в части безопасности мореплавания, предотвращения загрязнения морской среды, осуществления рыболовства и аквакультуры, создания и эксплуатации портовой инфраструктуры | Показатель 3.7 таблицы приложения 1 к Программе |
| 34. | Подпрограмма 4 "Развитие воздушного транспорта" |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Основное мероприятие 4.1 Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2014 год | 2025 год | Оказание государственной поддержки предприятиям воздушного транспорта, обслуживающим районы Крайнего Севера, для повышения доступности услуг авиационных перевозок для местного населения. Повышение доступности услуг воздушного транспорта, рост объемов перевозок в районах Крайнего Севера | Рост авиатарифов в 3 - 6 раз, подвижность населения стремится к нулю, создание кризисной ситуации в регионе ввиду отсутствия альтернативных видов транспорта. Разрушение действующей аэропортовой инфраструктуры, закрытие аэропортов, авиапредприятия, снижение качества жизни населения | Показатель 4.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 36. | Основное мероприятие 4.2 Обновление парка воздушных судов, специального автотранспорта и оборудования для авиационной безопасности региональных организаций воздушного транспорта | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2014 год | 2015 год | Повышение доступности услуг воздушного транспорта, рост объемов перевозок, соблюдение высоких норм и стандартов безопасности и обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы | Ввиду старения вертолетного парка - снижение потенциала перевозчика, снижение уровня безопасности полетов, невозможность выполнения перевозок на должном уровне в северных районах. Невозможность поддержания на соответствующем уровне необходимых стандартов обслуживания пассажиров, несоблюдение сертификационных требований, задержки вылетов воздушных судов по центральному расписанию движения самолетов | Не предусмотрен |
| 37. | Основное мероприятие 4.3 Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межрегиональных перевозок населения | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2016 год | 2025 год | Повышение доступности услуг воздушного транспорта, рост объемов перевозок в межрегиональном сообщении | Увеличение объемов перевозки пассажиров воздушным транспортом в межрегиональном сообщении. Повышение транспортной подвижности населения | Показатель 4.3 таблицы приложения 1 к Программе |
| 38. | Основное мероприятие 4.4 Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения, в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2018 год | 2025 год | Обновление парка воздушных судов. Повышение безопасности перевозок пассажиров воздушным транспортом | Старение парка воздушных судов и вывод их из эксплуатации. Снижение безопасности перевозок пассажиров водным транспортом. | Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе |
| 39. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации программы" |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Основное мероприятие 5.1 Управление реализацией Программы | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2014 год | 2025 год | Создание условий для реализации Программы, обеспечение выполнения полномочий в рамках реализации Программы | Рост рисков нереализации Программы, что может привести к несвоевременной и некачественной реализации мероприятий Программы, решению задач и значительно повлияет на ее результаты | Не предусмотрен |

- Приложение 3

к Программе

ФИНАНСОВОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В

КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.03.2023 N 130-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  | Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ЦСР | ВСЕГО | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 88 755 687,62429 | 4 514 598,16366 | 4 499 196,12012 | 6 793 845,98701 | 4 254 580,59609 | 5 565 771,22735 | 5 992 780,07237 | 7 473 759,36538 | 8 651 504,44576 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 30 207 035,49373 | 1 289 703,67620 | 2 035 408,69440 | 3 717 980,47813 | 1 209 626,10000 | 1 700 000,00000 | 1 416 853,20000 | 2 401 055,79900 | 2 781 725,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 57 740 874,95182 | 3 182 766,18840 | 2 394 225,29358 | 3 044 947,72693 | 3 030 910,12528 | 3 785 001,22474 | 4 511 411,82882 | 4 964 860,20056 | 5 823 004,66649 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 807 777,17874 | 42 128,29906 | 69 562,13214 | 30 917,78195 | 14 044,37081 | 80 770,00261 | 64 515,04355 | 107 843,36582 | 46 774,77927 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства" | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 121 | 64 703 084,13957 | 3 199 877,34696 | 3 718 878,87446 | 5 822 480,38896 | 3 435 907,82015 | 4 250 844,75851 | 3 930 069,93244 | 5 282 632,74264 | 6021 571,49210 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 29 602 933,49373 | 1 289 703,67620 | 2 035 408,69440 | 3 717 980,47813 | 1 209 626,10000 | 1 700 000,00000 | 1 416 853,20000 | 2 401 055,79900 | 2 781 725,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 34 412 666,83868 | 1 871 632,11825 | 1 619 239,54216 | 2 077 670,39437 | 2 223 063,57622 | 2 537 813,79428 | 2 451 097,74294 | 2 780 357,50067 | 3 197 941,40695 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 687 483,80716 | 38 541,55251 | 64 230,63790 | 26 829,51646 | 3 218,14393 | 13 030,96423 | 62 118,98950 | 101 219,44297 | 41 905,08515 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 20 954 061,98513 | 1 115 024,24931 | 966 988,62802 | 1 207 715,86674 | 1 275 454,64547 | 1 555 216,87573 | 1 886 551,25659 | 2 260 741,28389 | 2 078 814,50876 |
|  | Капитальный ремонт, ремонт, содержание | за счет средств федерального бюджета |  |  | 2 747 084,79600 | 21 460,60000 | 54 474,20000 | 241 214,87000 | 133 796,51600 | 0,00000 | 0,00000 | 490 389,81000 | 200 000,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 18 206 977,18913 | 1 093 563,64931 | 912 514,42802 | 966 500,99674 | 1 141 658,12947 | 1 555 216,87573 | 1 886 551,25659 | 1 770 351,47389 | 1 878 814,50876 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Мероприятие 1.1.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 535 313,04558 | 63 053,34700 | 143 672,33730 | 160,97200 | 17 682,93300 | 12 627,10729 | 27 404,04300 | 307 100,88600 | 163 279,77167 |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего | за счет средств федерального бюджета |  |  | 54 474,20000 | 0,00000 | 54 474,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 480 838,84558 | 63 053,34700 | 89 198,13730 | 160,97200 | 17 682,93300 | 12 627,10729 | 27 404,04300 | 307 100,88600 | 163 279,77167 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | Мероприятие 1.1.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 7 789 139,75441 | 448 481,02801 | 91 520,22131 | 406 716,87000 | 206 843,10497 | 506 337,71181 | 893 278,46594 | 711 714,24341 | 656 042,00185 |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 2 671 149,99600 | 0,00000 | 0,00000 | 241 214,87000 | 133 796,51600 | 0,00000 | 0,00000 | 490 389,81000 | 200 000,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 5 117 989,75841 | 448 481,02801 | 91 520,22131 | 165 502,00000 | 73 046,58897 | 506 337,71181 | 893 278,46594 | 221 324,43341 | 456 042,00185 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | Мероприятие 1.1.3 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 11 629 609,18514 | 603 489,87430 | 731 796,06941 | 800 838,02474 | 1 050 928,60750 | 1 036 252,05663 | 965 868,74765 | 1 241 926,15448 | 1 259 492,73524 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего | за счет средств федерального бюджета |  |  | 21 460,60000 | 21 460,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 11 608 148,58514 | 582 029,27430 | 731 796,06941 | 800 838,02474 | 1 050 928,60750 | 1 036 252,05663 | 965 868,74765 | 1 241 926,15448 | 1 259 492,73524 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | Основное мероприятие 1.2. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 10 215 997,12173 | 1 425 708,07620 | 2 007 531,65040 | 3 923 931,67613 | 1 192 806,20100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие софинансирование из федерального бюджета | за счет средств федерального бюджета |  |  | 9 212 014,00873 | 1 268 243,07620 | 1 860 767,79440 | 3 476 765,60813 | 1 075 829,58400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 003 983,11300 | 157 465,00000 | 146 763,85600 | 447 166,06800 | 116 976,61700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8. | Мероприятие 1.2.1. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 535 374,62365 | 423 324,72740 | 112 049,89625 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 263 - км 267 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 503 795,38265 | 391 745,48640 | 112 049,89625 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 31 579,24100 | 31 579,24100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9. | Мероприятие 1.2.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 516711,77162 | 0,00000 | 304 552,31100 | 212 159,46062 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 106-км 112 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 468 217,69062 | 0,00000 | 277 600,00000 | 190 617,69062 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 48 494,08100 | 0,00000 | 26 952,31100 | 21 541,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10. | Мероприятие 1.2.3 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 860 457,30300 | 0,00000 | 592 565,16900 | 1 267 892,13400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 152 -км 170 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 1 732 584,90500 | 0,00000 | 540 214,66900 | 1 192 370,23600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 127 872,39800 | 0,00000 | 52 350,50000 | 75 521,89800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11. | Мероприятие 1.2.4 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 2 313 498,07330 | 0,00000 | 169 185,59600 | 1 085 475,59130 | 1 058 836,88600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 231 - км 249 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 2 086411,78930 | 0,00000 | 156 785,66100 | 975 685,24430 | 953 940,88400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 227 086,28400 | 0,00000 | 12 399,93500 | 109 790,34700 | 104 896,00200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12. | Мероприятие 1.2.5 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 519 392,68915 | 335 465,00000 | 183 927,68915 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 249 - км 260 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 457 376,57915 | 289 360,00000 | 168 016,57915 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 62 016,11000 | 46 105,00000 | 15 911,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13. | Мероприятие 1.2.6 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 042 991,60500 | 313 410,73100 | 296 870,00000 | 298 741,55900 | 133 969,31500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 932 515,50800 | 275 202,00000 | 288 170,00000 | 247 254,80800 | 121 888,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство мостового перехода через реку Кирганик на 16 км автомобильной дороги Мильково Ключи - Усть-Камчатск | за счет средств краевого бюджета |  |  | 110 476,09700 | 38 208,73100 | 8 700,00000 | 51 486,75100 | 12 080,61500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14. | Мероприятие 1.2.7 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 279 140,60800 | 0,00000 | 0,00000 | 279 140,60800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 171 - км 181 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 208 954,53500 | 0,00000 | 0,00000 | 208 954,53500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 70 186,07300 | 0,00000 | 0,00000 | 70 186,07300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15. | Мероприятие 1.2.8 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 81 527,03200 | 0,00000 | 0,00000 | 81 527,03200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 208 - км 219 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 61 063,10500 | 0,00000 | 0,00000 | 61 063,10500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 20 463,92700 | 0,00000 | 0,00000 | 20 463,92700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16. | Мероприятие 1.2.9 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 207 242,53300 | 0,00000 | 0,00000 | 207 242,53300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 220 - км 230 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 134 126,25600 | 0,00000 | 0,00000 | 134 126,25600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 73 116,27700 | 0,00000 | 0,00000 | 73 116,27700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17. | Мероприятие 1.2.10 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 746 474,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 1 этап (участок ПК28+00 - ПК80+00) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 695 663,94600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 50 810,29400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18. | Мероприятие 1.2.11 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 190 701,27800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 2 этап (участок ПК00+00 - ПК28+00) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 185 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 5 701,27800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19. | Мероприятие 1.2.12 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 649 744,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Автомобильная дорога для резидента ООО "Соколиный центр "Камчатка" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 649 744,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20. | Мероприятие 1.2.13 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 49 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 17 с подъездом к федеральной дороге. 2 этап. | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 49 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21. | Мероприятие 1.2.14 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 353 507,61780 | 353 507,61780 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство автозимника продленного действия с. Анавгай - пгт. Палана на участке км 308 - км 350 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 311 935,58980 | 311 935,58980 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 41 572,02800 | 41 572,02800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22. | Мероприятие 1.2.15 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 795 714,16021 | 0,00000 | 348 380,98900 | 447 333,17121 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 230 - км 240 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 745 205,13521 | 0,00000 | 317 930,98900 | 427 274,14621 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 50 509,02500 | 0,00000 | 30 450,00000 | 20 059,02500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23. | Мероприятие 1.2.16 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 44 419,58700 | 0,00000 | 0,00000 | 44 419,58700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 0 - км 16 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 39 419,58700 | 0,00000 | 0,00000 | 39 419,58700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 24. | Мероприятие 1.2.17 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 30 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 0 - км 10 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 30 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25. | Основное мероприятие 1.3. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 9 529 638,06895 | 131 027,94389 | 168 891,94070 | 238 571,61567 | 622 755,12256 | 2 092 822,75003 | 1 229617,11024 | 1 911 243,17043 | 2 729 381,01592 |
|  | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 6 309 890,98900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 700 000,00000 | 950 000,00000 | 1 411 165,98900 | 2 248 725,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 3 219 747,07995 | 131 027,94389 | 168 891,94070 | 238 571,61567 | 622 755,12256 | 392 822,75003 | 279617,11024 | 500 077,18143 | 480 656,01592 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 26. | Мероприятие 1.3.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 13 201,89539 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 170,79326 | 11 744,84878 | 0,00000 | 286,25335 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к совхозу "Петропавловский" на участке км 0 - км 4 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 13 201,89539 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 170,79326 | 11 744,84878 | 0,00000 | 286,25335 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27. | Мероприятие 1.3.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 2 785,85200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65,00000 | 0,00000 | 2 314,85200 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к совхозу "Петропавловский" на участке км 0 - км 4 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 2 785,85200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65,00000 | 0,00000 | 2 314,85200 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 28. | Мероприятие 1.3.3 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 13 007,82531 | 13 007,82531 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Проектирование реконструкции автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 106 - км 112 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 13 007,82531 | 13 007,82531 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29. | Мероприятие 1.3.4 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 62 235,04356 | 3 090,74000 | 2 221,81400 | 8 518,15600 | 16 249,92300 | 29 905,27700 | 2 249,13356 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 17 с подъездом к федеральной дороге (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 62 235,04356 | 3 090,74000 | 2 221,81400 | 8 518,15600 | 16 249,92300 | 29 905,27700 | 2 249,13356 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 30. | Мероприятие 1.3.5 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 43 383,22200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 636,98600 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 0 - км 10 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 43 383,22200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 636,98600 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 31. | Мероприятие 1.3.6 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 451 844,26340 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 543,40000 | 150 783,90002 | 299 516,96338 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 17 с подъездом к федеральной дороге. 1 этап | за счет средств федерального бюджета |  |  | 361 165,98900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150 000,00000 | 211 165,98900 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 90 678,27440 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 543,40000 | 783,90002 | 88 350,97438 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 32. | Мероприятие 1.3.7 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 22 121,61424 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 309,32000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 17 с подъездом к федеральной дороге. 2 этап, (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 22 121,61424 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 309,32000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 33. | Мероприятие 1.3.8 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 6 758,58712 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 758,58712 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 17 с подъездом к федеральной дороге. 3 этап | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 6 758,58712 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 758,58712 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 34. | Мероприятие 1.3.9 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 11 320,19353 | 0,00000 | 0,00000 | 11 320,19353 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 171 - км 181 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 11 320,19353 | 0,00000 | 0,00000 | 11 320,19353 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 35. | Мероприятие 1.3.10 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 657 490,30626 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35 465,95326 | 622 024,35300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 171 - км 181 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 589 652,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 589 652,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 67 837,77626 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35 465,95326 | 32 371,82300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 36. | Мероприятие 1.3.11 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 13 397,87700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 186,67398 | 211,20302 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 181 - км 195 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 13 397,87700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 186,67398 | 211,20302 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 37. | Мероприятие 1.3.12 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 13 170,17700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 974,44235 | 195,73465 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 195 - км 208 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 13 170,17700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 974,44235 | 195,73465 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 38. | Мероприятие 1.3.13 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 995 149,61060 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 51 000,00000 | 301 646,52600 | 642 503,08460 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 181 - км 195. 1 этап (участок км 181 - км 188) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 953 204,12200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 300 000,00000 | 603 204,12200 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 41 945,48860 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 1 646,52600 | 39 298,96260 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 39. | Мероприятие 1.3.14 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 888 554,75169 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 51 000,00000 | 300 883,13728 | 536 671,61441 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 181 - км 195. 2 этап (участок км 188 - км 195) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 855 627,68700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 300 000,00000 | 505 627,68700 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 32 927,06469 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 883,13728 | 31 043,92741 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 40. | Мероприятие 1.3.15 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 006 936,74715 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 76 000,00000 | 300 746,96575 | 630 189,78140 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 195 - км 208. 1 этап (участок км 195 - км 202) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 967 674,83641 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 75 000,00000 | 300 000,00000 | 592 674,83641 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 39 261,91074 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 746,96575 | 37 514,94499 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 41. | Мероприятие 1.3.16 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 887 319,80371 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 76 000,00000 | 301 626,97700 | 509 692,82671 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 195 - км 208. 2 этап (участок км 202 - км 208) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 772 218,35459 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 75 000,00000 | 300 000,00000 | 397 218,35459 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 115 101,44912 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 1 626,97700 | 112 474,47212 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 42. | Мероприятие 1.3.17 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 9 298,35803 | 0,00000 | 0,00000 | 9 298,35803 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 220 - км 230 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 9 298,35803 | 0,00000 | 0,00000 | 9 298,35803 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 43. | Мероприятие 1.3.18 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 864 463,10209 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 56 955,22509 | 585 008,05300 | 222 499,82400 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 220 - км 230 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 781 471,38800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 558 971,56400 | 222 499,82400 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 82 991,71409 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 56 955,22509 | 26 036,48900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 44. | Мероприятие 1.3.19 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 12 577,10831 | 0,00000 | 0,00000 | 12 577,10831 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 208 - км 219 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 12 577,10831 | 0,00000 | 0,00000 | 12 577,10831 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 45. | Мероприятие 1.3.20 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 960 447,60608 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 61 425,46108 | 571 521,96900 | 327 500,17600 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 208 - км 219 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 878 876,08200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 551 375,90600 | 327 500,17600 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 81 571,52408 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 61 425,46108 | 20 146,06300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 46. | Мероприятие 1.3.21 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 477 328,24004 | 36 000,00000 | 102 765,91300 | 109 778,32110 | 227 344,01300 | 1 439,99294 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке мостового перехода через реку Половинка | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 477 328,24004 | 36 000,00000 | 102 765,91300 | 109 778,32110 | 227 344,01300 | 1 439,99294 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 47. | Мероприятие 1.3.22 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 7 588,10527 | 2 398,10400 | 5 190,00127 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство линии наружного освещения на автомобильной дороге Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 24 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 7 588,10527 | 2 398,10400 | 5 190,00127 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 48. | Мероприятие 1.3.23 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 83 715,04480 | 0,00000 | 0,00000 | 48 144,99143 | 35 570,05337 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство линий наружного освещения на автомобильной дороге Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 24 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 83 715,04480 | 0,00000 | 0,00000 | 48 144,99143 | 35 570,05337 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 49. | Мероприятие 1.3.24 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 40 227,41535 | 18 990,24450 | 21 237,17085 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 152 - км 170 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 40 227,41535 | 18 990,24450 | 21 237,17085 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 50. | Мероприятие 1.3.25 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 36 105,40340 | 21 531,85900 | 14 573,54440 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 231 - км 249 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 36 105,40340 | 21 531,85900 | 14 573,54440 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 51. | Мероприятие 1.3.26 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 15 699,85100 | 7 015,00000 | 0,00000 | 7 480,01900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 204,83200 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке строительства западного обхода г. Елизово км 27 - км 30 с подъездом к Аэропорту (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 15 699,85100 | 7 015,00000 | 0,00000 | 7 480,01900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 204,83200 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 52. | Мероприятие 1.3.27 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 9 465,75400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 933,13602 | 2 100,17313 | 432,44485 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 9 465,75400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 933,13602 | 2 100,17313 | 432,44485 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 53. | Мероприятие 1.3.28 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 4 266,32876 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 242,10783 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 1 этап (участок ПК28+00 - ПК80+00) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 4 266,32876 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 242,10783 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 54. | Мероприятие 1.3.29 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 2 428,04700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на ПК28+00) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 2 428,04700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 55. | Мероприятие 1.3.30 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 3 этап (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 56. | Мероприятие 1.3.31 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 6 294,68891 | 6 294,68891 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Проектирование строительства мостового перехода через реку Кирганик на 16 км автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 6 294,68891 | 6 294,68891 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 57. | Мероприятие 1.3.32 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 9 830,55200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 466,92700 | 363,62500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство автомобильной дороги Анавгай - Палана на участке км 225 - км 231 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 9 830,55200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 466,92700 | 363,62500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 58. | Мероприятие 1.3.33 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 20 311,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 996,43700 | 315,05300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство мостового перехода через р. Тигиль на 224 км автомобильной дороги Анавгай - Палана (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 20 311,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 996,43700 | 315,05300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 59. | Мероприятие 1.3.34 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 13 909,47200 | 6 634,18619 | 7 275,28581 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 230 - км 240 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 13 909,47200 | 6 634,18619 | 7 275,28581 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 60. | Мероприятие 1.3.35 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 26 227,91500 | 6 213,99700 | 10 357,00500 | 9 656,91300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 0 - км 16 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 26 227,91500 | 6 213,99700 | 10 357,00500 | 9 656,91300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 61. | Мероприятие 1.3.36 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 797 202,91899 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 121 456,99415 | 214 237,30065 | 134 591,10793 | 212 981,32867 | 113 936,18759 |
|  | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 0 - км 16 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 797 202,91899 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 121 456,99415 | 214 237,30065 | 134 591,10793 | 212 981,32867 | 113 936,18759 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 62. | Мероприятие 1.3.37 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 21 797,55527 | 0,00000 | 0,00000 | 21 797,55527 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 17 - км 33 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 21 797,55527 | 0,00000 | 0,00000 | 21 797,55527 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 63. | Мероприятие 1.3.38 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 5 958,03899 | 686,83262 | 5 271,20637 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на кольцевой развязке км 12 +700 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 5 958,03899 | 686,83262 | 5 271,20637 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 64. | Мероприятие 1.3.39 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 9 164,46636 | 9 164,46636 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство стационарного пункта весового контроля на автомобильной дороге Петропавловск-Камчатский - Мильково (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 9 164,46636 | 9 164,46636 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 65. | Мероприятие 1.3.40 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 12 699,22700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 559,09000 | 7 625,47000 | 514,66700 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 12 699,22700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 559,09000 | 7 625,47000 | 514,66700 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 66. | Мероприятие 1.3.41 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 613,27600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 613,27600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 67. | Мероприятие 1.3.42 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 130 416,37400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 257,75849 | 117 158,61551 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им. Октябрьской революции 0 - 107,2 км на участке км 0 - км 5 (в том числе проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 130 416,37400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 257,75849 | 117 158,61551 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 68. | Мероприятие 1.3.43 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 568 664,81525 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 189 552,67400 | 50 861,27450 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им. Октябрьской революции 0 - 107,2 км на участке км 0 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 568 664,81525 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 189 552,67400 | 50 861,27450 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 69. | Мероприятие 1.3.44 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 15 216,64400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 028,52800 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им. Октябрьской революции 0 - 107,2 км на участке км 5 км 10 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 15 216,64400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 028,52800 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 70. | Мероприятие 1.3.45 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 48 769,10438 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 328,53837 | 17 440,56601 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Паратунка на участке мостового перехода через реку Половинка. 2 этап - Берегоукрепление, устройство освещения на набережной | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 48 769,10438 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 328,53837 | 17 440,56601 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 71. | Мероприятие 1.3.46 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 4 031,05632 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 381,67536 | 559,95200 | 1 089,42896 |
|  | Строительство подъезда к стадиону "Спартак" (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 4 031,05632 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 381,67536 | 559,95200 | 1 089,42896 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 72. | Мероприятие 1.3.47 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 177 377,36580 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 177 377,36580 |
|  | Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 "Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский на участке 34" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 150 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150 000,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 27 377,36580 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27 377,36580 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 73. | Мероприятие 1.3.48 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 4 900,56500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 305,18800 | 3 028,73700 |
|  | Реконструкция мостового перехода через р. Железная 1 на 9 км автомобильной дороги "Садовое кольцо" в Елизовском районе Камчатского края (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 4 900,56500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 305,18800 | 3 028,73700 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 74. | Мероприятие 1.3.49 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 5 866,12600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 665,47700 | 3 034,33100 |
|  | Реконструкция мостового перехода через р. Железная 2 на 12 км автомобильной дороги "Садовое кольцо" в Елизовском районе Камчатского края (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 5 866,12600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 665,47700 | 3 034,33100 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 75. | Мероприятие 1.3.50 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 3 803,79100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 246,03400 | 2 240,95800 |
|  | Реконструкция мостового перехода через р. Амшарик Кирганик (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 3 803,79100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 246,03400 | 2 240,95800 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 76. | Мероприятие 1.3.51 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 6 744,32400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 222,94100 | 4 352,76000 |
|  | Реконструкция мостового перехода через руч. Хуторской на км 1+698 автомобильной дороги Елизово - Паратунка, 4 км - п. Садовый - Учебный центр (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 6 744,32400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 222,94100 | 4 352,76000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 77. | Мероприятие 1.3.52 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 6 247,29300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 002,75300 | 2 383,63600 |
|  | Реконструкция мостового перехода через р. Гольцовка на км 78+280 автомобильной дороги Начикинский с/х - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхозу Октябрьской революции (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 6 247,29300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 002,75300 | 2 383,63600 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 78. | Мероприятие 1.3.53 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 4 088,60700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 729,61400 |
|  | Реконструкция мостового перехода через реку Михакина на км 1+743 автомобильной дороги Палана-строящийся аэропорт (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 4 088,60700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 729,61400 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 79. | Мероприятие 1.3.54 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 11 426,87500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 794,20300 |
|  | Реконструкция мостового перехода через р. Палана строящийся аэропорт (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 11 426,87500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 794,20300 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 80. | Мероприятие 1.3.55 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 5 787,39359 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Камчатского края "п. Термальный - туристский кластер "Три вулкана" (1 - 3 этапы)" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 5 787,39359 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 81. | Основное мероприятие 1.4. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1617 794,91448 | 374 829,02496 | 342 738,10464 | 258 251,27603 | 0,00000 | 120 157,44868 | 187 269,63300 | 145 562,79096 | 15 717,90321 |
|  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софинансирование из краевого бюджета | за счет средств федерального бюджета |  |  | 120 166,70000 | 0,00000 | 120 166,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 334 928,60761 | 340 753,65905 | 178 725,18044 | 234 681,34769 | 0,00000 | 109 234,04425 | 170 245,12091 | 129 483,22235 | 14 289,00292 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 162 699,60687 | 34 075,36591 | 43 846,22420 | 23 569,92834 | 0,00000 | 10 923,40443 | 17 024,51209 | 16 079,56861 | 1 428,90029 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 82. | Мероприятие 1.4.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 52 749,25018 | 19 459,66747 | 33 289,58271 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Автомобильная дорога общегородского значения по улице Дальневосточная в г. Петропавловске-Камчатском (от ПК + 00 + ПКЗ + 70) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 49 142,94950 | 17 690,60679 | 31 452,34271 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 3 606,30068 | 1 769,06068 | 1 837,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 83. | Мероприятие 1.4.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 226 643,42935 | 94 345,58772 | 97 967,63224 | 34 330,20939 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт магистральной улицы общегородского и районного значения ул. Вулканная - ул. Чубарова (от поста ГИБДД до пересечения с пр. Победы) в г. Петропавловске-Камчатском | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 206 315,18661 | 85 768,71611 | 89 337,18924 | 31 209,28126 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 20 328,24274 | 8 576,87161 | 8 630,44300 | 3 120,92813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 84. | Мероприятие 1.4.3 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 382 779,47228 | 94 871,84960 | 147 479,86576 | 140 427,75692 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Магистраль общегородского значения от II кольца до ул. Кавказской, включая ул. Ломоносова в г. Петропавловск-Камчатском | за счет средств федерального бюджета |  |  | 120 166,70000 | 0,00000 | 120 166,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 217 697,01896 | 86 247,13600 | 3 788,28576 | 127 661,59720 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 44 915,75332 | 8 624,71360 | 23 524,88000 | 12 766,15972 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 85. | Мероприятие 1.4.4 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 207 075,71086 | 30 170,55140 | 28 608,14568 | 3 481,14270 | 0,00000 | 81 213,32008 | 63 602,55100 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Магистраль общегородского значения от поста ГАИ до ул. Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г. Петропавловске-Камчатском | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 186 744,84675 | 27 427,77400 | 24 501,60568 | 3 164,67518 | 0,00000 | 73 830,29098 | 57 820,50091 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 20 330,86411 | 2 742,77740 | 4 106,54000 | 316,46752 | 0,00000 | 7 383,02910 | 5 782,05009 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 86. | Мероприятие 1.4.5 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 69 337,93671 | 18 052,69642 | 6 860,41729 | 44 424,82300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Автомобильная дорога районного значения от ул. Тушканова до пр. Карла Маркса в г. Петропавловске-Камчатском | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 61 845,40222 | 16411,54220 | 5 047,65729 | 40 386,20273 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 7 492,53449 | 1 641,15422 | 1 812,76000 | 4 038,62027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 87. | Мероприятие 1.4.6 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 218017,96860 | 33 536,70650 | 25 190,00000 | 24 624,18010 | 0,00000 | 11 000,00000 | 123 667,08200 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки "Кольцо по улице Ларина" до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки) в городе Петропавловске-Камчатском | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 197 445,44227 | 30 487,91500 | 22 147,28900 | 22 385,61827 | 0,00000 | 10 000,00000 | 112 424,62000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 20 572,52633 | 3 048,79150 | 3 042,71100 | 2 238,56183 | 0,00000 | 1 000,00000 | 11 242,46200 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 88. | Мероприятие 1.4.7 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 138 962,79096 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 138 962,79096 | 0,00000 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 123 483,22235 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 123 483,22235 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 15 479,56861 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 479,56861 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 89. | Мероприятие 1.4.8 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 5 817,08000 | 1 425,60000 | 1 011,48000 | 3 380,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Садовое кольцо-подъезд к СНТ "Автомобилист" (в том числе разработка проектной документации) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 4 944,13200 | 1 296,00000 | 606,13200 | 3 042,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 872,94800 | 129,60000 | 405,34800 | 338,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 90. | Мероприятие 1.4.9 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 9 601,30575 | 2 522,44625 | 466,11000 | 6 612,74950 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Садовое кольцо - подъезд к СНТ "БАМ" (в том числе разработка проектной документации) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 8 502,10600 | 2 293,13295 | 257,49900 | 5 951,47405 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 1 099,19975 | 229,31330 | 208,61100 | 661,27545 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 91. | Мероприятие 1.4.10 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 266,88200 | 297,00000 | 969,88200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Петропавловск-Камчатский - Мильково 56 км. - Березняки" (в том числе разработка проектной документации) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 143,09380 | 270,00000 | 873,09380 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 123,78820 | 27,00000 | 96,78820 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 92. | Мероприятие 1.4.11 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 865,40338 | 0,00000 | 894,98896 | 970,41442 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Энтузиастов с. Николаевка (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 594,58496 | 0,00000 | 714,08596 | 880,49900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 270,81842 | 0,00000 | 180,90300 | 89,91542 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 93. | Мероприятие 1.4.12 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 27 944,12860 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27 944,12860 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство проезда от ул. Ленинградская д. 25 до ул. Ключевская д. 30 в г. Петропавловске-Камчатском | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 25 403,75327 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 403,75327 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 2 540,37533 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 540,37533 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 94. | Мероприятие 1.4.13 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 688,22820 | 688,22820 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная от КПП-ВАИ до гостиницы п. Вулканный (в том числе разработка проектной документации) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 625,66200 | 625,66200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 62,56620 | 62,56620 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 95. | Мероприятие 1.4.14 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 30 367,91340 | 30 367,91340 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к ул. Невельского с. Паратунка | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 27 607,19400 | 27 607,19400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 2 760,71940 | 2 760,71940 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 96. | Мероприятие 1.4.15 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 38 933,93790 | 38 933,93790 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения (ул. "Вилюйская - ул. Спартака Мячина - ул. Пограничная", г. Елизово) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 35 394,48900 | 35 394,48900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 3 539,44890 | 3 539,44890 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 97. | Мероприятие 1.4.16 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 10 156,84010 | 10 156,84010 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция инженерного сооружения "Мост через р. Микижа с. Паратунка" (в том числе разработка проектной документации) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 9 233,49100 | 9 233,49100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 923,34910 | 923,34910 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 98. | Мероприятие 1.4.17 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 22 317,90321 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 600,00000 | 15 717,90321 |
|  | Строительство дорожной инфраструктуры 1-ой очереди Жилого района в Пионерском сельском поселении (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 20 289,00292 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 000,00000 | 14 289,00292 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 2 028,90029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 | 1 428,90029 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 99. | Мероприятие 1.4.18 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 173 268,73300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 157 517,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 15 751,70300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 100. | Основное мероприятие 1.5. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 589 480,09496 | 27 888,05260 | 204 228,55070 | 5 888,63000 | 3 683,86150 | 11 319,00000 | 77 950,94670 | 38 124,36320 | 36 559,60000 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 530 470,65820 | 23 421,86600 | 183 844,13700 | 5 353,30000 | 3 348,96500 | 10 290,00000 | 70 864,49700 | 34 658,51200 | 33 236,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 59 009,43676 | 4 466,18660 | 20 384,41370 | 535,33000 | 334,89650 | 1 029,00000 | 7 086,44970 | 3 465,85120 | 3 323,60000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 101. | Мероприятие 1.5.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 4 720,00000 | 4 720,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | На возмещение затрат или не недополученных доходов в связи с эксплуатацией мостопонтонной переправы на участке 263 - 267 км автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 2 360,00000 | 2 360,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 2 360,00000 | 2 360,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 102. | Мероприятие 1.5.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 276 450,00000 | 21 450,00000 | 200 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 55 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 249 500,00000 | 19 500,00000 | 180 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 26 950,00000 | 1 950,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 103. | Мероприятие 1.5.3 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 162 295,48038 | 1 718,05260 | 4 228,55070 | 4 524,63000 | 2 220,86150 | 6 336,00000 | 13 490,94670 | 20 933,55000 | 19 954,00000 |
|  | На содержание автомобильной дороги Тиличики - Корф Олюторского муниципального района | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 146 733,26500 | 1 561,86600 | 3 844,13700 | 4 113,30000 | 2 018,96500 | 5 760,00000 | 12 264,49700 | 19 030,50000 | 18 140,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 15 562,21538 | 156,18660 | 384,41370 | 411,33000 | 201,89650 | 576,00000 | 1 226,44970 | 1 903,05000 | 1 814,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 104. | Мероприятие 1.5.4 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 16 901,11112 | 0,00000 | 0,00000 | 1 364,00000 | 1 463,00000 | 1 683,00000 | 1 760,00000 | 1 760,00000 | 1 760,00000 |
|  | На содержание участка автомобильной дороги "Оссора - Карата" в границах п. Оссора (субсидии п. Оссора) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 15 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 240,00000 | 1 330,00000 | 1 530,00000 | 1 600,00000 | 1 600,00000 | 1 600,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 1 601,11112 | 0,00000 | 0,00000 | 124,00000 | 133,00000 | 153,00000 | 160,00000 | 160,00000 | 160,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 105. | Мероприятие 1.5.5 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 48 755,66668 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 300,00000 | 3 300,00000 | 7 568,00000 | 5 500,00000 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения Елизовского городского поселения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 44 058,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 6 880,00000 | 5 000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 4 696,76668 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 688,00000 | 500,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 106. | Мероприятие 1.5.6 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 45 377,77778 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 400,00000 | 4 400,00000 | 8 800,00000 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения Елизовского муниципального района | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 41 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 000,00000 | 4 000,00000 | 8 000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 4 377,77778 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 800,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 107. | Мероприятие 1.5.7 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 3 297,81320 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 297,81320 | 0,00000 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения Новоавачинского сельского поселения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 2 998,01200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 998,01200 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 299,80120 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 299,80120 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 108. | Мероприятие 1.5.8 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 165,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 165,00000 | 0,00000 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения Раздольненского сельского поселения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 109. | Мероприятие 1.5.9 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 327,26667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 160,60000 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения сельское поселение "село Каменское" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 296,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 146,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 31,26667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14,60000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 110. | Мероприятие 1.5.10 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 110,55556 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 55,00000 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения сельское поселение "село Слаутное" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 10,55556 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 111. | Мероприятие 1.5.11 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 331,66667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 165,00000 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения сельское поселение "село Аянка" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 31,66667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 112. | Мероприятие 1.5.12 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 331,66667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 165,00000 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения сельское поселение "село Таловка" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 31,66667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 113. | Мероприятие 1.5.13 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 6 666,66668 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения Алеутского муниципального округа | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 6 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 666,66668 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 114. | Мероприятие 1.5.14 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 527,77778 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения Усть-Камчатского сельского поселения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 375,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 152,77778 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 115. | Мероприятие 1.5.15 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 2 777,77778 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения Ключевского сельского поселения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 2 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 277,77778 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 116. | Мероприятие 1.5.16 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 666,66667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения Козыревского сельского поселения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 166,66667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 117. | Мероприятие 1.5.17 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 17 777,20132 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения Мильковского сельского поселения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 15 999,48120 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 1 777,72012 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 118. | Основное мероприятие 1.6. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 458 941,08227 | 125 400,00000 | 28 500,00000 | 177 724,35600 | 50 000,00000 | 11 434,22627 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Финансовая поддержка муниципальных образований в Камчатском крае, направленная на развитие дорожного хозяйства | за счет средств федерального бюджета |  |  | 65 882,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 390 538,18627 | 125 400,00000 | 28 500,00000 | 175 203,96000 | 50 000,00000 | 11 434,22627 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 2 520,39600 | 0,00000 | 0,00000 | 2 520,39600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 119. | Мероприятие 1.6.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 357 334,22627 | 125 400,00000 | 28 500,00000 | 150 000,00000 | 50 000,00000 | 3 434,22627 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Иные дотации на поддержку мер по обеспечению Камчатского городского округа | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 357 334,22627 | 125 400,00000 | 28 500,00000 | 150 000,00000 | 50 000,00000 | 3 434,22627 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 120. | Мероприятие 1.6.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 8 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Иные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Елизовского муниципального района | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 8 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 121. | Мероприятие 1.6.3 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 27 724,35600 | 0,00000 | 0,00000 | 27 724,35600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Субсидии на разработку научно-исследовательской работы по теме "Комплексное развитие транспортной системы ПКГО на перспективу до 2020 года" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 25 203,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 203,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 2 520,39600 | 0,00000 | 0,00000 | 2 520,39600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 122. | Мероприятие 1.6.4 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 47 651,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа в Елизовском муниципальном районе | за счет средств федерального бюджета |  |  | 47 651,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 123. | Мероприятие 1.6.5 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 13 352,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа в Вулканном городском поселении | за счет средств федерального бюджета |  |  | 13 352,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 124. | Мероприятие 1.6.6 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 4 878,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа в Раздольненском сельском поселении | за счет средств федерального бюджета |  |  | 4 878,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 125. | Основное мероприятие 1.7. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 049 762,26301 | 0,00000 | 0,00000 | 10 396,96839 | 291 207,98962 | 448 009,10000 | 0,00000 | 36 802,49300 | 0,00000 |
|  | Развитие транспортной инфраструктуры ТОР "Камчатка" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 046 586,05346 | 0,00000 | 0,00000 | 10 193,10627 | 288 324,74219 | 447 920,00000 | 0,00000 | 36 802,49300 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 3 176,20955 | 0,00000 | 0,00000 | 203,86212 | 2 883,24743 | 89,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 126. | Мероприятие 1.7.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 95 939,71677 | 0,00000 | 0,00000 | 2 206,15099 | 93 733,56578 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство автомобильной дороги "Подъезд к агропарку" площадка N 3 "Зеленовские озерки" (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 94 968,40380 | 0,00000 | 0,00000 | 2 162,89313 | 92 805,51067 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 971,31297 | 0,00000 | 0,00000 | 43,25786 | 928,05511 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 127. | Мероприятие 1.7.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 182 259,81853 | 0,00000 | 0,00000 | 2 553,16099 | 179 706,65754 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство автомобильной дороги "Подъезд к б/о "Зеленовские озерки" площадка N 3 "Зеленовские озерки" (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 180 430,48271 | 0,00000 | 0,00000 | 2 503,09901 | 177 927,38370 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 1 829,33582 | 0,00000 | 0,00000 | 50,06198 | 1 779,27384 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 128. | Мероприятие 1.7.3 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 3 355,97500 | 0,00000 | 0,00000 | 3 355,97500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство автомобильной дороги (Подъезд к гостинице "Авача" (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 3 290,17157 | 0,00000 | 0,00000 | 3 290,17157 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 65,80343 | 0,00000 | 0,00000 | 65,80343 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 129. | Мероприятие 1.7.4 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 8 999,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 999,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство основной дороги туристическо-рекреационного комплекса "Паратунка" (3 км). съездов к участкам (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 8 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 89,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 89,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 130. | Мероприятие 1.7.5 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 070,28419 | 0,00000 | 0,00000 | 563,90492 | 506,37927 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство линии наружного освещения автомобильной дороги "Подъезд к агропарку" площадка N 3 "Зеленовские озерки" (в том числе разработка проектной документации) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 054,21357 | 0,00000 | 0,00000 | 552,84796 | 501,36561 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 16,07062 | 0,00000 | 0,00000 | 11,05696 | 5,01366 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 131. | Мероприятие 1.7.6 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 17 485,66394 | 0,00000 | 0,00000 | 941,88469 | 16 543,77925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство линии наружного освещения автомобильной дороги "Подъезд к б/о "Зеленовские озерки" площадка N 3 "Зеленовские озерки" (в том числе разработка проектной документации) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 17 303,39582 | 0,00000 | 0,00000 | 923,41636 | 16 379,97946 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 182,26812 | 0,00000 | 0,00000 | 18,46833 | 163,79979 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 132. | Мероприятие 1.7.7 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 493,49958 | 0,00000 | 0,00000 | 775,89180 | 717,60778 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство линии наружного освещения автомобильной дороги "Подъезд к гостинице "Авача" (в том числе разработка проектной документации) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 471,18099 | 0,00000 | 0,00000 | 760,67824 | 710,50275 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 22,31859 | 0,00000 | 0,00000 | 15,21356 | 7,10503 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 133. | Мероприятие 1.7.8 | ВСЕГО, в том числе: | 857 | 121 | 385 010,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 385 010,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство основной дороги туристическо-рекреационного комплекса "Паратунка" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 385 010,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 385 010,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 134. | Мероприятие 1.7.9 | ВСЕГО, в том числе: | 857 | 121 | 54 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 54 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Энтузиастов, с. Николаевка | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 54 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 54 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 135. | Мероприятие 1.7.10 | ВСЕГО, в том числе: | 860 | 121 | 36 802,49300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 802,49300 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Энтузиастов с. Николаевка (в т.ч. строительный контроль, авторский надзор и прочее) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 36 802,49300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 802,49300 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 136. | Мероприятие 1.7.11 | ВСЕГО, в том числе: | 843 | 121 | 263 345,71200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство основной дороги туристическо-рекреационного комплекса "Паратунка", съездов к участкам | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 263 345,71200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 137. | Основное мероприятие 1.8. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 28 906,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 001,30000 | 3 000,00000 | 3 500,00000 | 4 500,00000 |
|  | Обеспечение информационной поддержки мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 28 906,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 001,30000 | 3 000,00000 | 3 500,00000 | 4 500,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 138. | Основное мероприятие 1.9. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 463 259,22393 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 884,05780 | 0,00000 | 12 600,55280 | 1 678,43331 |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 417 162,05645 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 894,59800 | 0,00000 | 11 455,04800 | 1 525,84845 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 46 097,16748 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 989,45980 | 0,00000 | 1 145,50480 | 152,58486 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 139. | Мероприятие 1.9.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 55 217,39113 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 884,05780 | 0,00000 | 11 000,00000 | 0,00000 |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения Елизовского муниципального района | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 49 894,59800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 894,59800 | 0,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 5 322,79313 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 989,45980 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 140. | Мероприятие 1.9.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 314 504,13655 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 600,55280 | 1 175,76929 |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 283 078,96217 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 455,04800 | 1 068,88117 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 31 425,17438 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 145,50480 | 106,88812 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 141. | Мероприятие 1.9.3 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 24 065,81001 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00001 |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения Елизовского городского поселения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 21 659,68355 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45,45455 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 2 406,12646 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,54546 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 142. | Мероприятие 1.9.4 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 305,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 305,60000 |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения Вулканное городское поселение | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 277,81818 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 277,81818 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 27,78182 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27,78182 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 143. | Мероприятие 1.9.5 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 147,06401 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 147,06401 |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения Мильковского сельского поселения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 133,69455 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 133,69455 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 13,36946 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13,36946 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 144. | Мероприятие 1.9.6 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 69019,22223 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения Вилючинского городского округа | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 62 117,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 6 901,92223 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 145. | Региональный проект R1 | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 121 | 11 240015,95564 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 545 680,98591 | 847 043,83836 | 1 129 366,02258 |
|  | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 6 145 666,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 466 853,20000 | 499 500,00000 | 333 000,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 4 680 368,66514 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40 819,75820 | 267 015,32000 | 759 366,02258 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 413 980,99050 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38 008,02771 | 80 528,51836 | 37 000,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 146. | Мероприятие R1.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 6 377 000,26377 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 165 600,70881 | 433 515,32000 | 761 554,70360 |
|  | Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях приведения их в нормативное состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | за счет средств федерального бюджета |  |  | 4 479 584,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 133 853,20000 | 166 500,00000 | 166 500,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 897 415,96377 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 747,50881 | 267 015,32000 | 595 054,70360 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 147. | Мероприятие R1.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 3 745 864,55887 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 380 080,27710 | 413 528,51836 | 367 811,31898 |
|  | Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации | за счет средств федерального бюджета |  |  | 832 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 333 000,00000 | 333 000,00000 | 166 500,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 2 499 383,56837 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 072,24939 | 0,00000 | 164 311,31898 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 413 980,99050 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38 008,02771 | 80 528,51836 | 37 000,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 148. | Мероприятие R1.3 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 117 151,13300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 "Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке км 34" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 833 582,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 283 569,13300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 149. | Региональный проект R2 | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 121 | 207 014,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27 014,25000 | 0,00000 |
|  | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 207 014,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27 014,25000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 150. | Мероприятие R2.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 151. | Мероприятие R2.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 152. | Мероприятие R2.3 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 27 014,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27 014,25000 | 0,00000 |
|  | Разработка документов транспортного планирования | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 27 014,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27 014,25000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 153. | Мероприятие R2.4 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 180 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 180 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 154. | Региональный проект J1 | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 121 | 8 155 797,53781 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 5 002 228,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 3 153 569,33781 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 155. | Мероприятие J 1.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 7 622 629,93781 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Камчатского края "п. Термальный - туристский кластер "Три вулкана" (1 - 3 этапы)" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 4 469 060,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 3 153 569,33781 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 156. | Мероприятие J 1.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 533 167,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Камчатского края "п. Термальный - туристский кластер "Три вулкана" (4 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 533 167,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 157. | Основное мероприятие 1.10. | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 121 | 90 090,04165 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 067,54165 |
|  | Укрепление материально-технической базы дорожной отрасли Камчатского края | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 90 090,04165 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 067,54165 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 158. | Мероприятие 1.10.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 90 090,04165 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 067,54165 |
|  | Приобретение дорожной строительной техники | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 90 090,04165 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 067,54165 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 159. | Мероприятие 1.10.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Государственная поддержка организаций, осуществляющих дорожную деятельность, в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 160. | Основное мероприятие 1.11. | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 121 | 102 325,30001 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 486,46667 |
|  | Организация технического осмотра на территории Камчатского края | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 102 325,30001 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 486,46667 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 161. | Подпрограмма 2 "Развитие пассажирского автомобильного транспорта" | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 122 | 7 562 322,99491 | 14 170,98850 | 15 980,16428 | 24 444,44444 | 74 662,09988 | 265 358,45432 | 367 654,64228 | 750 422,45339 | 928 782,76626 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 604 102,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 6 844 634,68660 | 11 803,30195 | 11 965,74655 | 22 000,00000 | 65 295,88989 | 197 960,76563 | 365 592,51728 | 744 190,34062 | 923 913,07214 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 113 586,30831 | 2 367,68655 | 4 014,41773 | 2 444,44444 | 9 366,20999 | 67 397,68869 | 2 062,12500 | 6 232,11277 | 4 869,69412 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 162. | Основное мероприятие 2.1. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 4 516 759,02276 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39 348,52382 | 356 780,89228 | 686 047,72495 | 853 329,52497 |
|  | Государственная поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории Камчатского края | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 4 516 759,02276 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39 348,52382 | 356 780,89228 | 686 047,72495 | 853 329,52497 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 163. | Мероприятие 2.1.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 000,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пользования городского сообщения, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки гражданам при проезде на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси м маршрутных такси) в отдельных муниципальных образованиях в Камчатском крае | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 000,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 164. | Мероприятие 2.1.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 3 799 819,49482 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39 348,52382 | 350 338,92716 | 493 225,16213 | 589 829,52497 |
|  | Предоставление из краевого бюджета субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси) по маршрутам регулярных перевозок в Камчатском крае по сниженным тарифам, на возмещение недополученных доходов | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 3 799 819,49482 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39 348,52382 | 350 338,92716 | 493 225,16213 | 589 829,52497 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 165. | Мероприятие 2.1.3 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 693 439,52794 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6441,96512 | 170 322,56282 | 263 500,00000 |
|  | Предоставление из краевого бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах пригородного сообщения по регулируемым тарифам на территории Камчатского края | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 693 439,52794 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6441,96512 | 170 322,56282 | 263 500,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 166. | Мероприятие 2.1.4 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 22 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 500,00000 | 0,00000 |
|  | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Камчатском крае, в целях возмещения затрат, связанных с обновлением парка транспортных средств | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 22 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 500,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 167. | Основное мероприятие 2.2. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 55 768,53166 | 7 892,28850 | 12 582,00650 | 0,00000 | 9 500,00000 | 15 124,23666 | 0,00000 | 10 670,00000 | 0,00000 |
|  | Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 39 037,97216 | 5 524,60195 | 8 807,40455 | 0,00000 | 6 650,00000 | 10 586,96566 | 0,00000 | 7 469,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 16 730,55950 | 2 367,68655 | 3 774,60195 | 0,00000 | 2 850,00000 | 4 537,27100 | 0,00000 | 3 201,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 168. | Основное мероприятие 2.3. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 003 617,66853 | 0,00000 | 2 398,15778 | 24 444,44444 | 65 162,09988 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 483,55382 |
|  | Создание объектов транспортной инфраструктуры в сфере организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования | за счет средств федерального бюджета |  |  | 604 102,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 390 315,19832 | 0,00000 | 2 158,34200 | 22 000,00000 | 58 645,88989 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 483,55382 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 9 200,47021 | 0,00000 | 239,81578 | 2 444,44444 | 6 516,20999 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 169. | Мероприятие 2.3.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 2 398,15778 | 0,00000 | 2 398,15778 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Разработка проекта автостанции (автостанция в с. Мильково) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 2 158,34200 | 0,00000 | 2 158,34200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 239,81578 | 0,00000 | 239,81578 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 170. | Мероприятие 2.3.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 89 606,54432 | 0,00000 | 0,00000 | 24 444,44444 | 65 162,09988 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство автостанции в с. Мильково | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 80 645,88989 | 0,00000 | 0,00000 | 22 000,00000 | 58 645,88989 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 8 960,65443 | 0,00000 | 0,00000 | 2 444,44444 | 6 516,20999 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 171. | Мероприятие 2.3.3 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 9 003,84016 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 483,55382 |
|  | Строительство автостанции регионального значения (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 9 003,84016 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 483,55382 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 172. | Мероприятие 2.3.4 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 902 609,12627 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство автостанции регионального значения с реконструкцией имеющихся знаний и сооружений | за счет средств федерального бюджета |  |  | 604 102,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 298 507,12627 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 173. | Основное мероприятие 2.4. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 6 278,70000 | 6 278,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Возмещение недополученных доходов предприятий, выполняющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории Камчатского края | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 6 278,70000 | 6 278,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 174. | Основное мероприятие 2.5. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 248 110,50586 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 208 859,24153 | 4 873,75000 | 4 020,38096 | 9 999,99050 |
|  | Приобретение автомобильного транспорта общего пользования | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 173 677,35409 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 146 201,46907 | 3 411,62500 | 2 814,26667 | 6 999,99335 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 74 433,15177 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 62 657,77246 | 1 462,12500 | 1 206,11429 | 2 999,99715 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 175. | Мероприятие 2.5.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 194 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 194 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение автомобильного транспорта общего пользования, работающего на газомоторном топливе | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 135 975,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 135 975,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 58 275,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58 275,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 176. | Мероприятие 2.5.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 53 860,50586 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 609,24153 | 4 873,75000 | 4 020,38096 | 9 999,99050 |
|  | Приобретение автомобильного транспорта общего пользования для муниципальных образований в Камчатском крае | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 37 702,35409 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 226,46907 | 3 411,62500 | 2 814,26667 | 6 999,99335 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 16 158,15177 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 382,77246 | 1 462,12500 | 1 206,11429 | 2 999,99715 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 177. | Основное мероприятие 2.6. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 88 920,89675 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 026,45231 | 6 000,00000 | 6 055,55556 | 13 666,66667 |
|  | Содержание объектов транспортной инфраструктуры в сфере организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 80 028,80708 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 823,80708 | 5 400,00000 | 5 450,00000 | 12 300,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 8 892,08967 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 202,64523 | 600,00000 | 605,55556 | 1 366,66667 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 178. | Мероприятие 2.6.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 88 920,89675 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 026,45231 | 6 000,00000 | 6 055,55556 | 13 666,66667 |
|  | Содержание автостанции в с. Мильково | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 80 028,80708 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 823,80708 | 5 400,00000 | 5 450,00000 | 12 300,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 8 892,08967 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 202,64523 | 600,00000 | 605,55556 | 1 366,66667 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 179. | Основное мероприятие 2.7. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 296 438,86307 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 296 438,86307 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 180. | Основное мероприятие 2.8. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 326 321,23143 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 34 927,06970 | 50 303,03030 |
|  | Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах городского, пригородного сообщения по сниженным тарифам | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 323 058,01912 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 34 577,79900 | 49 800,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 3 263,21231 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 349,27070 | 503,03030 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 181. | Основное мероприятие 2.9. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 20 107,57485 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 701,72222 | 0,00000 |
|  | Обеспечение соблюдения законодательства в сфере транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 19 040,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 831,55000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 1 066,82485 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 870,17222 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 182. | Подпрограмма 3 "Развитие водного транспорта" | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 2 701 402,15692 | 293 065,90742 | 57 320,84767 | 104 750,97252 | 84 492,71582 | 182 308,66452 | 307 955,93397 | 130 775,28589 | 317 378,41200 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 2 694 695,09365 | 291 846,84742 | 56 003,77116 | 103 107,15147 | 83 032,69893 | 181 967,31483 | 307 622,00492 | 130 383,47581 | 317 378,41200 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 6 707,06327 | 1 219,06000 | 1 317,07651 | 1 643,82105 | 1 460,01689 | 341,34969 | 333,92905 | 391,81008 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 183. | Основное мероприятие 3.1. | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 123 | 987 534,58628 | 19 458,80240 | 42 833,00613 | 86 668,94100 | 18 032,53000 | 63 841,06793 | 91 382,40345 | 93 714,52271 | 131 172,81200 |
|  | Государственная поддержка организаций. осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межмуниципальных маршрутах | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 987 534,58628 | 19 458,80240 | 42 833,00613 | 86 668,94100 | 18 032,53000 | 63 841,06793 | 91 382,40345 | 93 714,52271 | 131 172,81200 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 184. | Мероприятие 3.1.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 271 420,21647 | 2 458,80240 | 20 764,78807 | 23 448,48000 | 18 032,53000 | 52 175,73000 | 22 946,65100 | 33 241,02000 | 25 384,00000 |
|  | Возмещения части затрат, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа водным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 271 420,21647 | 2 458,80240 | 20 764,78807 | 23 448,48000 | 18 032,53000 | 52 175,73000 | 22 946,65100 | 33 241,02000 | 25 384,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 185. | Мероприятие 3.1.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 143 807,50309 | 17 000,00000 | 22 068,21806 | 63 220,46100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 172,81200 |
|  | Финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ юридическим лицам государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере грузовых перевозок в межмуниципальном сообщении с использованием морских судов | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 143 807,50309 | 17 000,00000 | 22 068,21806 | 63 220,46100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 172,81200 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 186. | Мероприятие 3.1.3 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 572 306,86672 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 665,33793 | 68 435,75245 | 60 473,50271 | 103 616,00000 |
|  | Возмещение части затрат на ремонт морских грузовых и (или) грузопассажирских судов, находящихся на праве хозяйственного ведения у юридических лиц - государственных унитарных предприятий Камчатского края | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 572 306,86672 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 665,33793 | 68 435,75245 | 60 473,50271 | 103 616,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 187. | Основное мероприятие 3.2. | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 123 | 68 975,14090 | 8 607,10502 | 14 487,84154 | 18082,03152 | 16 060,18582 | 3 754,84659 | 3 673,21952 | 4 309,91089 | 0,00000 |
|  | Организация перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам (субсидии местным бюджетам) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 62 268,07763 | 7 388,04502 | 13 170,76503 | 16 438,21047 | 14 600,16893 | 3 413,49690 | 3 339,29047 | 3 918,10081 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 6 707,06327 | 1 219,06000 | 1 317,07651 | 1 643,82105 | 1 460,01689 | 341,34969 | 333,92905 | 391,81008 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 188. | Основное мероприятие 3.3. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 438 270,57500 | 265 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50 400,00000 | 114712,75000 | 212 680,00000 | 32 679,37500 | 178 235,60000 |
|  | Обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 438 270,57500 | 265 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50 400,00000 | 114712,75000 | 212 680,00000 | 32 679,37500 | 178 235,60000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 189. | Мероприятие 3.3.1 | ВСЕГО, в том числе: | 822 | 123 | 265 000,00000 | 265 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение грузопассажирского судна | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 265 000,00000 | 265 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 190. | Мероприятие 3.3.2 | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 123 | 276 396,87500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42 900,00000 | 0,00000 | 100 100,00000 | 26 679,37500 | 0,00000 |
|  | Приобретение грузопассажирских барж грузоподъемностью 40 тонн | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 276 396,87500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42 900,00000 | 0,00000 | 100 100,00000 | 26 679,37500 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 191. | Мероприятие 3.3.3 | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 123 | 69 442,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 832,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение грузопассажирских барж грузоподъемностью 20 тонн | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 69 442,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 832,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 192. | Мероприятие 3.3.4 | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 123 | 63 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 500,00000 | 8 500,00000 | 27 200,00000 | 6 000,00000 | 14 000,00000 |
|  | Приобретение судов на воздушной подушке | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 63 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 500,00000 | 8 500,00000 | 27 200,00000 | 6 000,00000 | 14 000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 193. | Мероприятие 3.3.5 | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 123 | 170 760,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 85 380,00000 | 85 380,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение автопассажирского парома | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 170 760,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 85 380,00000 | 85 380,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 194. | Мероприятие 3.3.6 | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 123 | 493 471,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 164 235,60000 |
|  | Строительство автопассажирского парома | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 493 471,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 164 235,60000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 195. | Мероприятие 3.3.7 | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 123 | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство грузовой баржи грузоподъемностью 40 тонн | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 196. | Основное мероприятие 3.4. | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 123 | 17 467,78829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 220,31100 | 71,47729 | 2 000,00000 |
|  | Государственная поддержка организаций. осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом в муниципальном сообщении | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 17 467,78829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 220,31100 | 71,47729 | 2 000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 197. | Основное мероприятие 3.5. | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 123 | 43 154,06645 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 970,00000 |
|  | Приобретение специализированного автотранспорта и оборудования для обеспечения работы морских судов | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 43 154,06645 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 970,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 198. | Основное мероприятие 3.6. | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 123 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Развитие инфраструктуры водного транспорта для обеспечения безопасной работы судов, принадлежащих Камчатскому краю | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 199. | Основное мероприятие 3.7. | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 123 | 146 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Организация работ по подъему и удалению затонувшего имущества в акватории, прилегающей к морскому побережью Камчатского края | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 146 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 200. | Подпрограмма 4 "Развитие воздушного транспорта" | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 124 | 10 862 824,14829 | 892 193,65228 | 588 270,88150 | 725 428,45009 | 518 028,62944 | 741 008,00000 | 970 459,28885 | 866 242,30741 | 1 002 657,01272 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 10 862 824,14829 | 892 193,65228 | 588 270,88150 | 725 428,45009 | 518 028,62944 | 741 008,00000 | 970 459,28885 | 866 242,30741 | 1 002 657,01272 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 201. | Основное мероприятие 4.1. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 10 114 988,86700 | 562 410,21025 | 573 663,62007 | 720 572,47571 | 518 028,62944 | 644 808,00000 | 875 176,43771 | 735 640,14250 | 926 153,42532 |
|  | Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 10 114 988,86700 | 562 410,21025 | 573 663,62007 | 720 572,47571 | 518 028,62944 | 644 808,00000 | 875 176,43771 | 735 640,14250 | 926 153,42532 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 202. | Основное мероприятие 4.2. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 344 390,70346 | 329 783,44203 | 14 607,26143 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обновление парка воздушных судов, специального автотранспорта и оборудования для авиационной безопасности региональных организаций воздушного транспорта | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 344 390,70346 | 329 783,44203 | 14 607,26143 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 203. | Мероприятие 4.2.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 307 257,16350 | 307 257,16350 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение вертолета | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 307 257,16350 | 307 257,16350 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 204. | Мероприятие 4.2.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 37 133,53996 | 22 526,27853 | 14 607,26143 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение специального автотранспорта и оборудования для авиационной безопасности | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 37 133,53996 | 22 526,27853 | 14 607,26143 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 205. | Основное мероприятие 4.3. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 365 444Д9299 | 0,00000 | 0,00000 | 4 855,97438 | 0,00000 | 58 200,00000 | 95 282,85114 | 130 602,16491 | 76 503,50256 |
|  | Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межрегиональных перевозок населения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 365 444,49299 | 0,00000 | 0,00000 | 4 855,97438 | 0,00000 | 58 200,00000 | 95 282,85114 | 130 602,16491 | 76 503,50256 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 206. | Основное мероприятие 4.4. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 38 000,08484 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,08484 |
|  | Государственная поддержка организаций осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения, в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 38 000,08484 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,08484 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 207. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 125 | 2 926 054,18460 | 115 290,26850 | 118745,35221 | 116 741,73100 | 141 489,33080 | 126 251,35000 | 416 640,27483 | 443 686,57605 | 381 114,76268 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 2 926 054,18460 | 115 290,26850 | 118745,35221 | 116 741,73100 | 141 489,33080 | 126 251,35000 | 416 640,27483 | 443 686,57605 | 381 114,76268 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 208. | Основное мероприятие 5.1. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 2 926 054,18460 | 115 290,26850 | 118745,35221 | 116 741,73100 | 141 489,33080 | 126 251,35000 | 416 640,27483 | 443 686,57605 | 381 114,76268 |
|  | Управление реализацией Программы | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 2 926 054,18460 | 115 290,26850 | 118745,35221 | 116 741,73100 | 141 489,33080 | 126 251,35000 | 416 640,27483 | 443 686,57605 | 381 114,76268 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 209. | Мероприятие 5.1.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 708 767,01143 | 36 624,12450 | 34 185,38620 | 34 669,29100 | 56 526,75780 | 38 606,74000 | 40 239,02552 | 69 370,45000 | 66 366,23588 |
|  | Обеспечение деятельности Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 708 767,01143 | 36 624,12450 | 34 185,38620 | 34 669,29100 | 56 526,75780 | 38 606,74000 | 40 239,02552 | 69 370,45000 | 66 366,23588 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 210. | Мероприятие 5.1.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 2 217 287,17317 | 78 666,14400 | 84 559,96601 | 82 072,44000 | 84 962,57300 | 87 644,61000 | 376 401,24931 | 374 316,12605 | 314 748,52680 |
|  | Обеспечение деятельности подведомственного Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края краевого государственного учреждения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 2 217 287,17317 | 78 666,14400 | 84 559,96601 | 82 072,44000 | 84 962,57300 | 87 644,61000 | 376 401,24931 | 374 316,12605 | 314 748,52680 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

продолжение таблицы

| N п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  | Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей) | Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ЦСР | ВСЕГО | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 88 755 687,62429 | 11 656 115,87238 | 8 913 472,04825 | 8 815 573,51274 | 11 624 490,21318 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 30 207 035,49373 | 4 737 739,40000 | 2 828 901,34600 | 2 956 142,90000 | 3 131 898,90000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 57 740 874,95182 | 6 839 205,63402 | 5 994 006,64644 | 5 763 311,50656 | 8 407 223,91000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 807 777,17874 | 79 170,83836 | 90 564,05581 | 96 119,10618 | 85 367,40318 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства" | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 121 | 64 703 084,13957 | 8 811 361,20900 | 5 936 165,33989 | 5 966 471,10201 | 8 326 823,13245 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 29 602 933,49373 | 4 737 739,40000 | 2 828 901,34600 | 2 754 775,90000 | 2 729 163,90000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 34 412 666,83868 | 3 996 650,77084 | 3 021 041,74944 | 3 119721,25456 | 5 516 436,98800 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 687 483,80716 | 76 971,03816 | 86 222,24445 | 91 973,94745 | 81 222,24445 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 20 954 061,98513 | 3 043 042,65952 | 1 751 306,61110 | 1 793 963,30000 | 2 019 242,10000 |
|  | Капитальный ремонт, ремонт, содержание | за счет средств федерального бюджета |  |  | 2 747 084,79600 | 915 548,90000 | 135 548,90000 | 164 686,10000 | 389 964,90000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 18 206 977,18913 | 2 127 493,75952 | 1 615 757,71110 | 1 629 277,20000 | 1 629 277,20000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Мероприятие 1.1.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 535 313,04558 | 350 000,00000 | 150 110,54944 | 150 110,54944 | 150 110,54944 |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего | за счет средств федерального бюджета |  |  | 54 474,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 480 838,84558 | 350 000,00000 | 150 110,54944 | 150 110,54944 | 150 110,54944 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | Мероприятие 1.1.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 7 789 139,75441 | 1 665 943,64782 | 613 554,54171 | 681 714,55879 | 906 993,35879 |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 2 671 149,99600 | 915 548,90000 | 135 548,90000 | 164 686,10000 | 389 964,90000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 5 117 989,75841 | 750 394,74782 | 478 005,64171 | 517 028,45879 | 517 028,45879 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | Мероприятие 1.1.3 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 11 629 609,18514 | 1 027 099,01170 | 987 641,51995 | 962 138,19177 | 962 138,19177 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего | за счет средств федерального бюджета |  |  | 21 460,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 11 608 148,58514 | 1 027 099,01170 | 987 641,51995 | 962 138,19177 | 962 138,19177 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | Основное мероприятие 1.2. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 10 215 997,12173 | 330 000,00000 | 1 261 919,51800 | 25 000,00000 | 49 100,00000 |
|  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие софинансирование из федерального бюджета | за счет средств федерального бюджета |  |  | 9 212 014,00873 | 330 000,00000 | 1 200 407,94600 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 003 983,11300 | 0,00000 | 61 511,57200 | 25 000,00000 | 49 100,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8. | Мероприятие 1.2.1. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 535 374,62365 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 263 - км 267 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 503 795,38265 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 31 579,24100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9. | Мероприятие 1.2.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 516711,77162 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 106-км 112 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 468 217,69062 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 48 494,08100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10. | Мероприятие 1.2.3 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 860 457,30300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 152 -км 170 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 1 732 584,90500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 127 872,39800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11. | Мероприятие 1.2.4 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 2 313 498,07330 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 231 - км 249 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 2 086411,78930 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 227 086,28400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12. | Мероприятие 1.2.5 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 519 392,68915 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 249 - км 260 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 457 376,57915 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 62 016,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13. | Мероприятие 1.2.6 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 042 991,60500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 932 515,50800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство мостового перехода через реку Кирганик на 16 км автомобильной дороги Мильково Ключи - Усть-Камчатск | за счет средств краевого бюджета |  |  | 110 476,09700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14. | Мероприятие 1.2.7 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 279 140,60800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 171 - км 181 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 208 954,53500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 70 186,07300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15. | Мероприятие 1.2.8 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 81 527,03200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 208 - км 219 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 61 063,10500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 20 463,92700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16. | Мероприятие 1.2.9 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 207 242,53300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 220 - км 230 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 134 126,25600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 73 116,27700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17. | Мероприятие 1.2.10 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 746 474,24000 | 200 000,00000 | 546 474,24000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 1 этап (участок ПК28+00 - ПК80+00) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 695 663,94600 | 200 000,00000 | 495 663,94600 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 50 810,29400 | 0,00000 | 50 810,29400 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18. | Мероприятие 1.2.11 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 190 701,27800 | 100 000,00000 | 90 701,27800 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 2 этап (участок ПК00+00 - ПК28+00) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 185 000,00000 | 100 000,00000 | 85 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 5 701,27800 | 0,00000 | 5 701,27800 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19. | Мероприятие 1.2.12 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 649 744,00000 | 30 000,00000 | 619 744,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Автомобильная дорога для резидента ООО "Соколиный центр "Камчатка" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 649 744,00000 | 30 000,00000 | 619 744,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20. | Мероприятие 1.2.13 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 49 100,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 20 000,00000 | 24 100,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 17 с подъездом к федеральной дороге. 2 этап. | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 49 100,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 20 000,00000 | 24 100,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21. | Мероприятие 1.2.14 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 353 507,61780 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство автозимника продленного действия с. Анавгай - пгт. Палана на участке км 308 - км 350 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 311 935,58980 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 41 572,02800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22. | Мероприятие 1.2.15 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 795 714,16021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 230 - км 240 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 745 205,13521 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 50 509,02500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23. | Мероприятие 1.2.16 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 44 419,58700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 0 - км 16 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 39 419,58700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 24. | Мероприятие 1.2.17 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 30 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 25 000,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 0 - км 10 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 30 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 25 000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25. | Основное мероприятие 1.3. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 9 529 638,06895 | 405 327,39951 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 6 309 890,98900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 3 219 747,07995 | 405 327,39951 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 26. | Мероприятие 1.3.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 13 201,89539 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к совхозу "Петропавловский" на участке км 0 - км 4 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 13 201,89539 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27. | Мероприятие 1.3.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 2 785,85200 | 406,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к совхозу "Петропавловский" на участке км 0 - км 4 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 2 785,85200 | 406,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 28. | Мероприятие 1.3.3 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 13 007,82531 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Проектирование реконструкции автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 106 - км 112 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 13 007,82531 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29. | Мероприятие 1.3.4 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 62 235,04356 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 17 с подъездом к федеральной дороге (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 62 235,04356 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 30. | Мероприятие 1.3.5 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 43 383,22200 | 25 746,23600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 0 - км 10 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 43 383,22200 | 25 746,23600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 31. | Мероприятие 1.3.6 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 451 844,26340 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 17 с подъездом к федеральной дороге. 1 этап | за счет средств федерального бюджета |  |  | 361 165,98900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 90 678,27440 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 32. | Мероприятие 1.3.7 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 22 121,61424 | 12 812,29424 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 17 с подъездом к федеральной дороге. 2 этап, (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 22 121,61424 | 12 812,29424 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 33. | Мероприятие 1.3.8 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 6 758,58712 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 17 с подъездом к федеральной дороге. 3 этап | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 6 758,58712 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 34. | Мероприятие 1.3.9 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 11 320,19353 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 171 - км 181 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 11 320,19353 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 35. | Мероприятие 1.3.10 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 657 490,30626 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 171 - км 181 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 589 652,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 67 837,77626 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 36. | Мероприятие 1.3.11 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 13 397,87700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 181 - км 195 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 13 397,87700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 37. | Мероприятие 1.3.12 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 13 170,17700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 195 - км 208 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 13 170,17700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 38. | Мероприятие 1.3.13 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 995 149,61060 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 181 - км 195. 1 этап (участок км 181 - км 188) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 953 204,12200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 41 945,48860 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 39. | Мероприятие 1.3.14 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 888 554,75169 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 181 - км 195. 2 этап (участок км 188 - км 195) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 855 627,68700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 32 927,06469 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 40. | Мероприятие 1.3.15 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 006 936,74715 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 195 - км 208. 1 этап (участок км 195 - км 202) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 967 674,83641 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 39 261,91074 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 41. | Мероприятие 1.3.16 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 887 319,80371 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 195 - км 208. 2 этап (участок км 202 - км 208) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 772 218,35459 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 115 101,44912 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 42. | Мероприятие 1.3.17 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 9 298,35803 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 220 - км 230 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 9 298,35803 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 43. | Мероприятие 1.3.18 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 864 463,10209 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 220 - км 230 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 781 471,38800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 82 991,71409 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 44. | Мероприятие 1.3.19 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 12 577,10831 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 208 - км 219 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 12 577,10831 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 45. | Мероприятие 1.3.20 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 960 447,60608 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 208 - км 219 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 878 876,08200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 81 571,52408 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 46. | Мероприятие 1.3.21 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 477 328,24004 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке мостового перехода через реку Половинка | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 477 328,24004 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 47. | Мероприятие 1.3.22 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 7 588,10527 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство линии наружного освещения на автомобильной дороге Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 24 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 7 588,10527 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 48. | Мероприятие 1.3.23 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 83 715,04480 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство линий наружного освещения на автомобильной дороге Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 24 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 83 715,04480 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 49. | Мероприятие 1.3.24 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 40 227,41535 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 152 - км 170 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 40 227,41535 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 50. | Мероприятие 1.3.25 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 36 105,40340 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 231 - км 249 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 36 105,40340 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 51. | Мероприятие 1.3.26 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 15 699,85100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке строительства западного обхода г. Елизово км 27 - км 30 с подъездом к Аэропорту (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 15 699,85100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 52. | Мероприятие 1.3.27 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 9 465,75400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 9 465,75400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 53. | Мероприятие 1.3.28 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 4 266,32876 | 4 024,22093 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 1 этап (участок ПК28+00 - ПК80+00) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 4 266,32876 | 4 024,22093 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 54. | Мероприятие 1.3.29 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 2 428,04700 | 2 428,04700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на ПК28+00) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 2 428,04700 | 2 428,04700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 55. | Мероприятие 1.3.30 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 3 этап (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 56. | Мероприятие 1.3.31 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 6 294,68891 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Проектирование строительства мостового перехода через реку Кирганик на 16 км автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 6 294,68891 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 57. | Мероприятие 1.3.32 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 9 830,55200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство автомобильной дороги Анавгай - Палана на участке км 225 - км 231 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 9 830,55200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 58. | Мероприятие 1.3.33 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 20 311,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство мостового перехода через р. Тигиль на 224 км автомобильной дороги Анавгай - Палана (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 20 311,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 59. | Мероприятие 1.3.34 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 13 909,47200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 230 - км 240 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 13 909,47200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 60. | Мероприятие 1.3.35 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 26 227,91500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 0 - км 16 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 26 227,91500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 61. | Мероприятие 1.3.36 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 797 202,91899 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 0 - км 16 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 797 202,91899 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 62. | Мероприятие 1.3.37 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 21 797,55527 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 17 - км 33 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 21 797,55527 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 63. | Мероприятие 1.3.38 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 5 958,03899 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на кольцевой развязке км 12 +700 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 5 958,03899 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 64. | Мероприятие 1.3.39 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 9 164,46636 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство стационарного пункта весового контроля на автомобильной дороге Петропавловск-Камчатский - Мильково (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 9 164,46636 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 65. | Мероприятие 1.3.40 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 12 699,22700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 12 699,22700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 66. | Мероприятие 1.3.41 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 613,27600 | 613,27600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 613,27600 | 613,27600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 67. | Мероприятие 1.3.42 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 130 416,37400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им. Октябрьской революции 0 - 107,2 км на участке км 0 - км 5 (в том числе проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 130 416,37400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 68. | Мероприятие 1.3.43 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 568 664,81525 | 328 250,86675 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им. Октябрьской революции 0 - 107,2 км на участке км 0 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 568 664,81525 | 328 250,86675 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 69. | Мероприятие 1.3.44 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 15 216,64400 | 11 188,11600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им. Октябрьской революции 0 - 107,2 км на участке км 5 км 10 (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 15 216,64400 | 11 188,11600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 70. | Мероприятие 1.3.45 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 48 769,10438 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Паратунка на участке мостового перехода через реку Половинка. 2 этап - Берегоукрепление, устройство освещения на набережной | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 48 769,10438 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 71. | Мероприятие 1.3.46 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 4 031,05632 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство подъезда к стадиону "Спартак" (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 4 031,05632 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 72. | Мероприятие 1.3.47 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 177 377,36580 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 "Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский на участке 34" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 150 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 27 377,36580 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 73. | Мероприятие 1.3.48 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 4 900,56500 | 1 566,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция мостового перехода через р. Железная 1 на 9 км автомобильной дороги "Садовое кольцо" в Елизовском районе Камчатского края (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 4 900,56500 | 1 566,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 74. | Мероприятие 1.3.49 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 5 866,12600 | 2 166,31800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция мостового перехода через р. Железная 2 на 12 км автомобильной дороги "Садовое кольцо" в Елизовском районе Камчатского края (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 5 866,12600 | 2 166,31800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 75. | Мероприятие 1.3.50 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 3 803,79100 | 1 316,79900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция мостового перехода через р. Амшарик Кирганик (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 3 803,79100 | 1 316,79900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 76. | Мероприятие 1.3.51 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 6 744,32400 | 2 168,62300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция мостового перехода через руч. Хуторской на км 1+698 автомобильной дороги Елизово - Паратунка, 4 км - п. Садовый - Учебный центр (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 6 744,32400 | 2 168,62300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 77. | Мероприятие 1.3.52 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 6 247,29300 | 1 860,90400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция мостового перехода через р. Гольцовка на км 78+280 автомобильной дороги Начикинский с/х - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхозу Октябрьской революции (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 6 247,29300 | 1 860,90400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 78. | Мероприятие 1.3.53 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 4 088,60700 | 3 358,99300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция мостового перехода через реку Михакина на км 1+743 автомобильной дороги Палана-строящийся аэропорт (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 4 088,60700 | 3 358,99300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 79. | Мероприятие 1.3.54 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 11 426,87500 | 1 632,67200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция мостового перехода через р. Палана строящийся аэропорт (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 11 426,87500 | 1 632,67200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 80. | Мероприятие 1.3.55 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 5 787,39359 | 5 787,39359 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Камчатского края "п. Термальный - туристский кластер "Три вулкана" (1 - 3 этапы)" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 5 787,39359 | 5 787,39359 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 81. | Основное мероприятие 1.4. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1617 794,91448 | 0,00000 | 55 000,00000 | 118 268,73300 | 0,00000 |
|  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софинансирование из краевого бюджета | за счет средств федерального бюджета |  |  | 120 166,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 334 928,60761 | 0,00000 | 50 000,00000 | 107 517,03000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 162 699,60687 | 0,00000 | 5 000,00000 | 10 751,70300 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 82. | Мероприятие 1.4.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 52 749,25018 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Автомобильная дорога общегородского значения по улице Дальневосточная в г. Петропавловске-Камчатском (от ПК + 00 + ПКЗ + 70) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 49 142,94950 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 3 606,30068 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 83. | Мероприятие 1.4.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 226 643,42935 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт магистральной улицы общегородского и районного значения ул. Вулканная - ул. Чубарова (от поста ГИБДД до пересечения с пр. Победы) в г. Петропавловске-Камчатском | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 206 315,18661 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 20 328,24274 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 84. | Мероприятие 1.4.3 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 382 779,47228 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Магистраль общегородского значения от II кольца до ул. Кавказской, включая ул. Ломоносова в г. Петропавловск-Камчатском | за счет средств федерального бюджета |  |  | 120 166,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 217 697,01896 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 44 915,75332 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 85. | Мероприятие 1.4.4 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 207 075,71086 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Магистраль общегородского значения от поста ГАИ до ул. Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г. Петропавловске-Камчатском | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 186 744,84675 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 20 330,86411 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 86. | Мероприятие 1.4.5 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 69 337,93671 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Автомобильная дорога районного значения от ул. Тушканова до пр. Карла Маркса в г. Петропавловске-Камчатском | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 61 845,40222 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 7 492,53449 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 87. | Мероприятие 1.4.6 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 218017,96860 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки "Кольцо по улице Ларина" до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки) в городе Петропавловске-Камчатском | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 197 445,44227 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 20 572,52633 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 88. | Мероприятие 1.4.7 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 138 962,79096 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 123 483,22235 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 15 479,56861 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 89. | Мероприятие 1.4.8 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 5 817,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Садовое кольцо-подъезд к СНТ "Автомобилист" (в том числе разработка проектной документации) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 4 944,13200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 872,94800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 90. | Мероприятие 1.4.9 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 9 601,30575 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Садовое кольцо - подъезд к СНТ "БАМ" (в том числе разработка проектной документации) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 8 502,10600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 1 099,19975 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 91. | Мероприятие 1.4.10 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 266,88200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Петропавловск-Камчатский - Мильково 56 км. - Березняки" (в том числе разработка проектной документации) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 143,09380 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 123,78820 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 92. | Мероприятие 1.4.11 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 865,40338 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Энтузиастов с. Николаевка (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 594,58496 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 270,81842 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 93. | Мероприятие 1.4.12 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 27 944,12860 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство проезда от ул. Ленинградская д. 25 до ул. Ключевская д. 30 в г. Петропавловске-Камчатском | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 25 403,75327 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 2 540,37533 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 94. | Мероприятие 1.4.13 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 688,22820 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная от КПП-ВАИ до гостиницы п. Вулканный (в том числе разработка проектной документации) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 625,66200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 62,56620 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 95. | Мероприятие 1.4.14 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 30 367,91340 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к ул. Невельского с. Паратунка | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 27 607,19400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 2 760,71940 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 96. | Мероприятие 1.4.15 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 38 933,93790 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения (ул. "Вилюйская - ул. Спартака Мячина - ул. Пограничная", г. Елизово) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 35 394,48900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 3 539,44890 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 97. | Мероприятие 1.4.16 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 10 156,84010 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция инженерного сооружения "Мост через р. Микижа с. Паратунка" (в том числе разработка проектной документации) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 9 233,49100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 923,34910 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 98. | Мероприятие 1.4.17 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 22 317,90321 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство дорожной инфраструктуры 1-ой очереди Жилого района в Пионерском сельском поселении (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 20 289,00292 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 2 028,90029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 99. | Мероприятие 1.4.18 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 173 268,73300 | 0,00000 | 55 000,00000 | 118 268,73300 | 0,00000 |
|  | Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 157 517,03000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 107 517,03000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 15 751,70300 | 0,00000 | 5 000,00000 | 10 751,70300 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 100. | Основное мероприятие 1.5. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 589 480,09496 | 47 749,42358 | 45 362,55556 | 45 362,55556 | 45 362,55556 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 530 470,65820 | 42 974,48120 | 40 826,30000 | 40 826,30000 | 40 826,30000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 59 009,43676 | 4 774,94238 | 4 536,25556 | 4 536,25556 | 4 536,25556 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 101. | Мероприятие 1.5.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 4 720,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | На возмещение затрат или не недополученных доходов в связи с эксплуатацией мостопонтонной переправы на участке 263 - 267 км автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 2 360,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 2 360,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 102. | Мероприятие 1.5.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 276 450,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 249 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 26 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 103. | Мероприятие 1.5.3 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 162 295,48038 | 22 222,22222 | 22 222,22222 | 22 222,22222 | 22 222,22222 |
|  | На содержание автомобильной дороги Тиличики - Корф Олюторского муниципального района | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 146 733,26500 | 20 000,00000 | 20 000,00000 | 20 000,00000 | 20 000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 15 562,21538 | 2 222,22222 | 2 222,22222 | 2 222,22222 | 2 222,22222 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 104. | Мероприятие 1.5.4 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 16 901,11112 | 1 777,77778 | 1 777,77778 | 1 777,77778 | 1 777,77778 |
|  | На содержание участка автомобильной дороги "Оссора - Карата" в границах п. Оссора (субсидии п. Оссора) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 15 300,00000 | 1 600,00000 | 1 600,00000 | 1 600,00000 | 1 600,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 1 601,11112 | 177,77778 | 177,77778 | 177,77778 | 177,77778 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 105. | Мероприятие 1.5.5 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 48 755,66668 | 6 666,66667 | 7 473,66667 | 7 473,66667 | 7 473,66667 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения Елизовского городского поселения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 44 058,90000 | 6 000,00000 | 6 726,30000 | 6 726,30000 | 6 726,30000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 4 696,76668 | 666,66667 | 747,36667 | 747,36667 | 747,36667 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 106. | Мероприятие 1.5.6 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 45 377,77778 | 4 444,44444 | 7 777,77778 | 7 777,77778 | 7 777,77778 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения Елизовского муниципального района | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 41 000,00000 | 4 000,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 4 377,77778 | 444,44444 | 777,77778 | 777,77778 | 777,77778 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 107. | Мероприятие 1.5.7 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 3 297,81320 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения Новоавачинского сельского поселения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 2 998,01200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 299,80120 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 108. | Мероприятие 1.5.8 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 165,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения Раздольненского сельского поселения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 109. | Мероприятие 1.5.9 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 327,26667 | 166,66667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения сельское поселение "село Каменское" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 296,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 31,26667 | 16,66667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 110. | Мероприятие 1.5.10 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 110,55556 | 55,55556 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения сельское поселение "село Слаутное" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 100,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 10,55556 | 5,55556 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 111. | Мероприятие 1.5.11 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 331,66667 | 166,66667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения сельское поселение "село Аянка" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 300,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 31,66667 | 16,66667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 112. | Мероприятие 1.5.12 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 331,66667 | 166,66667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения сельское поселение "село Таловка" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 300,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 31,66667 | 16,66667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 113. | Мероприятие 1.5.13 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 6 666,66668 | 1 666,66667 | 1 666,66667 | 1 666,66667 | 1 666,66667 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения Алеутского муниципального округа | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 6 000,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 666,66668 | 166,66667 | 166,66667 | 166,66667 | 166,66667 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 114. | Мероприятие 1.5.14 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 527,77778 | 1 527,77778 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения Усть-Камчатского сельского поселения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 375,00000 | 1 375,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 152,77778 | 152,77778 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 115. | Мероприятие 1.5.15 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 2 777,77778 | 2 777,77778 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения Ключевского сельского поселения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 277,77778 | 277,77778 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 116. | Мероприятие 1.5.16 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 666,66667 | 1 666,66667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения Козыревского сельского поселения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 166,66667 | 166,66667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 117. | Мероприятие 1.5.17 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 17 777,20132 | 4 443,86800 | 4 444,44444 | 4 444,44444 | 4 444,44444 |
|  | На содержание автомобильных дорог местного значения Мильковского сельского поселения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 15 999,48120 | 3 999,48120 | 4 000,00000 | 4 000,00000 | 4 000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 1 777,72012 | 444,38680 | 444,44444 | 444,44444 | 444,44444 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 118. | Основное мероприятие 1.6. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 458 941,08227 | 65 882,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Финансовая поддержка муниципальных образований в Камчатском крае, направленная на развитие дорожного хозяйства | за счет средств федерального бюджета |  |  | 65 882,50000 | 65 882,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 390 538,18627 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 2 520,39600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 119. | Мероприятие 1.6.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 357 334,22627 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Иные дотации на поддержку мер по обеспечению Камчатского городского округа | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 357 334,22627 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 120. | Мероприятие 1.6.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 8 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Иные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Елизовского муниципального района | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 8 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 121. | Мероприятие 1.6.3 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 27 724,35600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Субсидии на разработку научно-исследовательской работы по теме "Комплексное развитие транспортной системы ПКГО на перспективу до 2020 года" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 25 203,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 2 520,39600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 122. | Мероприятие 1.6.4 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 47 651,60000 | 47 651,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа в Елизовском муниципальном районе | за счет средств федерального бюджета |  |  | 47 651,60000 | 47 651,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 123. | Мероприятие 1.6.5 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 13 352,90000 | 13 352,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа в Вулканном городском поселении | за счет средств федерального бюджета |  |  | 13 352,90000 | 13 352,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 124. | Мероприятие 1.6.6 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 4 878,00000 | 4 878,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа в Раздольненском сельском поселении | за счет средств федерального бюджета |  |  | 4 878,00000 | 4 878,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 125. | Основное мероприятие 1.7. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 049 762,26301 | 263 345,71200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Развитие транспортной инфраструктуры ТОР "Камчатка" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 046 586,05346 | 263 345,71200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 3 176,20955 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 126. | Мероприятие 1.7.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 95 939,71677 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство автомобильной дороги "Подъезд к агропарку" площадка N 3 "Зеленовские озерки" (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 94 968,40380 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 971,31297 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 127. | Мероприятие 1.7.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 182 259,81853 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство автомобильной дороги "Подъезд к б/о "Зеленовские озерки" площадка N 3 "Зеленовские озерки" (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 180 430,48271 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 1 829,33582 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 128. | Мероприятие 1.7.3 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 3 355,97500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство автомобильной дороги (Подъезд к гостинице "Авача" (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 3 290,17157 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 65,80343 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 129. | Мероприятие 1.7.4 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 8 999,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство основной дороги туристическо-рекреационного комплекса "Паратунка" (3 км). съездов к участкам (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 8 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 89,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 130. | Мероприятие 1.7.5 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 070,28419 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство линии наружного освещения автомобильной дороги "Подъезд к агропарку" площадка N 3 "Зеленовские озерки" (в том числе разработка проектной документации) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 054,21357 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 16,07062 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 131. | Мероприятие 1.7.6 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 17 485,66394 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство линии наружного освещения автомобильной дороги "Подъезд к б/о "Зеленовские озерки" площадка N 3 "Зеленовские озерки" (в том числе разработка проектной документации) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 17 303,39582 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 182,26812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 132. | Мероприятие 1.7.7 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 493,49958 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство линии наружного освещения автомобильной дороги "Подъезд к гостинице "Авача" (в том числе разработка проектной документации) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 471,18099 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 22,31859 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 133. | Мероприятие 1.7.8 | ВСЕГО, в том числе: | 857 | 121 | 385 010,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство основной дороги туристическо-рекреационного комплекса "Паратунка" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 385 010,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 134. | Мероприятие 1.7.9 | ВСЕГО, в том числе: | 857 | 121 | 54 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Энтузиастов, с. Николаевка | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 54 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 135. | Мероприятие 1.7.10 | ВСЕГО, в том числе: | 860 | 121 | 36 802,49300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Энтузиастов с. Николаевка (в т.ч. строительный контроль, авторский надзор и прочее) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 36 802,49300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 136. | Мероприятие 1.7.11 | ВСЕГО, в том числе: | 843 | 121 | 263 345,71200 | 263 345,71200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство основной дороги туристическо-рекреационного комплекса "Паратунка", съездов к участкам | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 263 345,71200 | 263 345,71200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 137. | Основное мероприятие 1.8. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 28 906,30000 | 4 080,00000 | 4 275,00000 | 4 275,00000 | 4 275,00000 |
|  | Обеспечение информационной поддержки мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 28 906,30000 | 4 080,00000 | 4 275,00000 | 4 275,00000 | 4 275,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 138. | Основное мероприятие 1.9. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 463 259,22393 | 247 516,51334 | 63 526,55556 | 63 526,55556 | 63 526,55556 |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 417 162,05645 | 222 764,86200 | 57 173,90000 | 57 173,90000 | 57 173,90000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 46 097,16748 | 24 751,65134 | 6 352,65556 | 6 352,65556 | 6 352,65556 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 139. | Мероприятие 1.9.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 55 217,39113 | 0,00000 | 11111,11111 | 11111,11111 | 11111,11111 |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения Елизовского муниципального района | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 49 894,59800 | 0,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 5 322,79313 | 0,00000 | 1111,11111 | 1111,11111 | 1111,11111 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 140. | Мероприятие 1.9.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 314 504,13655 | 205 061,14778 | 35 555,55556 | 35 555,55556 | 35 555,55556 |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 283 078,96217 | 184 555,03300 | 32 000,00000 | 32 000,00000 | 32 000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 31 425,17438 | 20 506,11478 | 3 555,55556 | 3 555,55556 | 3 555,55556 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 141. | Мероприятие 1.9.3 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 24 065,81001 | 24 015,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения Елизовского городского поселения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 21 659,68355 | 21 614,22900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 2 406,12646 | 2 401,58100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 142. | Мероприятие 1.9.4 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 305,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения Вулканное городское поселение | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 277,81818 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 27,78182 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 143. | Мероприятие 1.9.5 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 147,06401 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения Мильковского сельского поселения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 133,69455 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 13,36946 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 144. | Мероприятие 1.9.6 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 69019,22223 | 18 439,55556 | 16 859,88889 | 16 859,88889 | 16 859,88889 |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения Вилючинского городского округа | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 62 117,30000 | 16 595,60000 | 15 173,90000 | 15 173,90000 | 15 173,90000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 6 901,92223 | 1 843,95556 | 1 685,98889 | 1 685,98889 | 1 685,98889 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 145. | Региональный проект R1 | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 121 | 11 240015,95564 | 1 625 508,08690 | 2 108 065,55523 | 1 767 319,13333 | 3 217 032,33333 |
|  | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 6 145 666,30000 | 700 067,70000 | 960 274,90000 | 846 771,50000 | 2 339 199,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 4 680 368,66514 | 877 995,94246 | 1 077 457,32190 | 850 214,30000 | 807 500,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 413 980,99050 | 47 444,44444 | 70 333,33333 | 70 333,33333 | 70 333,33333 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 146. | Мероприятие R1.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 6 377 000,26377 | 666 651,64246 | 771 993,08890 | 1 063 985,80000 | 2 513 699,00000 |
|  | Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях приведения их в нормативное состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | за счет средств федерального бюджета |  |  | 4 479 584,30000 | 271 985,70000 | 554 774,90000 | 846 771,50000 | 2 339 199,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 897 415,96377 | 394 665,94246 | 217 218,18890 | 217 214,30000 | 174 500,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 147. | Мероприятие R1.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 3 745 864,55887 | 474 444,44444 | 703 333,33333 | 703 333,33333 | 703 333,33333 |
|  | Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации | за счет средств федерального бюджета |  |  | 832 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 2 499 383,56837 | 427 000,00000 | 633 000,00000 | 633 000,00000 | 633 000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 413 980,99050 | 47 444,44444 | 70 333,33333 | 70 333,33333 | 70 333,33333 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 148. | Мероприятие R1.3 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 117 151,13300 | 484 412,00000 | 632 739,13300 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 "Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке км 34" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 833 582,00000 | 428 082,00000 | 405 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 283 569,13300 | 56 330,00000 | 227 239,13300 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 149. | Региональный проект R2 | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 121 | 207 014,25000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 60 000,00000 | 60 000,00000 |
|  | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 207 014,25000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 60 000,00000 | 60 000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 150. | Мероприятие R2.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 151. | Мероприятие R2.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 152. | Мероприятие R2.3 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 27 014,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Разработка документов транспортного планирования | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 27 014,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 153. | Мероприятие R2.4 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 180 000,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 60 000,00000 | 60 000,00000 |
|  | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 180 000,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 60 000,00000 | 60 000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 154. | Региональный проект J1 | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 121 | 8 155 797,53781 | 2 753 778,08081 | 539 466,04444 | 2 041 512,32456 | 2 821 041,08800 |
|  | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 5 002 228,20000 | 2 726 240,30000 | 532 669,60000 | 1 743 318,30000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 3 153 569,33781 | 27 537,78081 | 6 796,44444 | 298 194,02456 | 2 821 041,08800 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 155. | Мероприятие J 1.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 7 622 629,93781 | 2 753 778,08081 | 539 466,04444 | 1 508 344,72456 | 2 821 041,08800 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Камчатского края "п. Термальный - туристский кластер "Три вулкана" (1 - 3 этапы)" | за счет средств федерального бюджета |  |  | 4 469 060,60000 | 2 726 240,30000 | 532 669,60000 | 1 210 150,70000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 3 153 569,33781 | 27 537,78081 | 6 796,44444 | 298 194,02456 | 2 821 041,08800 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 156. | Мероприятие J 1.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 533 167,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 533 167,60000 | 0,00000 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Камчатского края "п. Термальный - туристский кластер "Три вулкана" (4 | за счет средств федерального бюджета |  |  | 533 167,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 533 167,60000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 157. | Основное мероприятие 1.10. | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 121 | 90 090,04165 | 11 460,00000 | 20 187,50000 | 20 187,50000 | 20 187,50000 |
|  | Укрепление материально-технической базы дорожной отрасли Камчатского края | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 90 090,04165 | 11 460,00000 | 20 187,50000 | 20 187,50000 | 20 187,50000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 158. | Мероприятие 1.10.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 90 090,04165 | 11 460,00000 | 20 187,50000 | 20 187,50000 | 20 187,50000 |
|  | Приобретение дорожной строительной техники | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 90 090,04165 | 11 460,00000 | 20 187,50000 | 20 187,50000 | 20 187,50000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 159. | Мероприятие 1.10.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Государственная поддержка организаций, осуществляющих дорожную деятельность, в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 160. | Основное мероприятие 1.11. | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 121 | 102 325,30001 | 13 670,83334 | 27 056,00000 | 27 056,00000 | 27 056,00000 |
|  | Организация технического осмотра на территории Камчатского края | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 102 325,30001 | 13 670,83334 | 27 056,00000 | 27 056,00000 | 27 056,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 161. | Подпрограмма 2 "Развитие пассажирского автомобильного транспорта" | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 122 | 7 562 322,99491 | 1 038 582,31974 | 1 090 654,32236 | 1 271 824,66973 | 1 719 785,66973 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 604 102,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 201 367,00000 | 402 735,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 6 844 634,68660 | 1 036 382,51954 | 1 086 312,51100 | 1 066 312,51100 | 1 312 905,51100 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 113 586,30831 | 2 199,80020 | 4 341,81136 | 4 145,15873 | 4 145,15873 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 162. | Основное мероприятие 2.1. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 4 516 759,02276 | 920 664,02374 | 553 196,11100 | 553 196,11100 | 553 196,11100 |
|  | Государственная поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории Камчатского края | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 4 516 759,02276 | 920 664,02374 | 553 196,11100 | 553 196,11100 | 553 196,11100 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 163. | Мероприятие 2.1.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пользования городского сообщения, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки гражданам при проезде на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси м маршрутных такси) в отдельных муниципальных образованиях в Камчатском крае | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 164. | Мероприятие 2.1.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 3 799 819,49482 | 683 489,02374 | 537 196,11100 | 553 196,11100 | 553 196,11100 |
|  | Предоставление из краевого бюджета субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси) по маршрутам регулярных перевозок в Камчатском крае по сниженным тарифам, на возмещение недополученных доходов | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 3 799 819,49482 | 683 489,02374 | 537 196,11100 | 553 196,11100 | 553 196,11100 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 165. | Мероприятие 2.1.3 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 693 439,52794 | 237 175,00000 | 16 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Предоставление из краевого бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах пригородного сообщения по регулируемым тарифам на территории Камчатского края | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 693 439,52794 | 237 175,00000 | 16 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 166. | Мероприятие 2.1.4 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 22 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Камчатском крае, в целях возмещения затрат, связанных с обновлением парка транспортных средств | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 22 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 167. | Основное мероприятие 2.2. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 55 768,53166 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 39 037,97216 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 16 730,55950 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 168. | Основное мероприятие 2.3. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 003 617,66853 | 24 334,41261 | 25 000,00000 | 206 367,00000 | 654 428,00000 |
|  | Создание объектов транспортной инфраструктуры в сфере организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования | за счет средств федерального бюджета |  |  | 604 102,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 201 367,00000 | 402 735,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 390 315,19832 | 24 334,41261 | 25 000,00000 | 5 000,00000 | 251 693,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 9 200,47021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 169. | Мероприятие 2.3.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 2 398,15778 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Разработка проекта автостанции (автостанция в с. Мильково) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 2 158,34200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 239,81578 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 170. | Мероприятие 2.3.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 89 606,54432 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство автостанции в с. Мильково | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 80 645,88989 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 8 960,65443 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 171. | Мероприятие 2.3.3 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 9 003,84016 | 7 520,28634 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство автостанции регионального значения (проектные работы) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 9 003,84016 | 7 520,28634 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 172. | Мероприятие 2.3.4 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 902 609,12627 | 16 814,12627 | 25 000,00000 | 206 367,00000 | 654 428,00000 |
|  | Строительство автостанции регионального значения с реконструкцией имеющихся знаний и сооружений | за счет средств федерального бюджета |  |  | 604 102,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 201 367,00000 | 402 735,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 298 507,12627 | 16 814,12627 | 25 000,00000 | 5 000,00000 | 251 693,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 173. | Основное мероприятие 2.4. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 6 278,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Возмещение недополученных доходов предприятий, выполняющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории Камчатского края | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 6 278,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 174. | Основное мероприятие 2.5. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 248 110,50586 | 0,00000 | 6 785,71429 | 6 785,71429 | 6 785,71429 |
|  | Приобретение автомобильного транспорта общего пользования | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 173 677,35409 | 0,00000 | 4 750,00000 | 4 750,00000 | 4 750,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 74 433,15177 | 0,00000 | 2 035,71429 | 2 035,71429 | 2 035,71429 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 175. | Мероприятие 2.5.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 194 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение автомобильного транспорта общего пользования, работающего на газомоторном топливе | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 135 975,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 58 275,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 176. | Мероприятие 2.5.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 53 860,50586 | 0,00000 | 6 785,71429 | 6 785,71429 | 6 785,71429 |
|  | Приобретение автомобильного транспорта общего пользования для муниципальных образований в Камчатском крае | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 37 702,35409 | 0,00000 | 4 750,00000 | 4 750,00000 | 4 750,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 16 158,15177 | 0,00000 | 2 035,71429 | 2 035,71429 | 2 035,71429 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 177. | Основное мероприятие 2.6. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 88 920,89675 | 15 888,88889 | 15 094,44444 | 15 094,44444 | 15 094,44444 |
|  | Содержание объектов транспортной инфраструктуры в сфере организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 80 028,80708 | 14 300,00000 | 13 585,00000 | 13 585,00000 | 13 585,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 8 892,08967 | 1 588,88889 | 1 509,44444 | 1 509,44444 | 1 509,44444 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 178. | Мероприятие 2.6.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 88 920,89675 | 15 888,88889 | 15 094,44444 | 15 094,44444 | 15 094,44444 |
|  | Содержание автостанции в с. Мильково | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 80 028,80708 | 14 300,00000 | 13 585,00000 | 13 585,00000 | 13 585,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 8 892,08967 | 1 588,88889 | 1 509,44444 | 1 509,44444 | 1 509,44444 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 179. | Основное мероприятие 2.7. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 296 438,86307 | 16 603,86307 | 426 645,00000 | 426 645,00000 | 426 545,00000 |
|  | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 296 438,86307 | 16 603,86307 | 426 645,00000 | 426 645,00000 | 426 545,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 180. | Основное мероприятие 2.8. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 326 321,23143 | 61 091,13143 | 60 000,00000 | 60 000,00000 | 60 000,00000 |
|  | Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах городского, пригородного сообщения по сниженным тарифам | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 323 058,01912 | 60 480,22012 | 59 400,00000 | 59 400,00000 | 59 400,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 3 263,21231 | 610,91131 | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 181. | Основное мероприятие 2.9. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 20 107,57485 | 0,00000 | 3 933,05263 | 3 736,40000 | 3 736,40000 |
|  | Обеспечение соблюдения законодательства в сфере транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 19 040,75000 | 0,00000 | 3 736,40000 | 3 736,40000 | 3 736,40000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 1 066,82485 | 0,00000 | 196,65263 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 182. | Подпрограмма 3 "Развитие водного транспорта" | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 2 701 402,15692 | 379 569,49211 | 487 571,72500 | 178 106,10000 | 178 106,10000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 2 694 695,09365 | 379 569,49211 | 487 571,72500 | 178 106,10000 | 178 106,10000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 6 707,06327 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 183. | Основное мероприятие 3.1. | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 123 | 987 534,58628 | 88 138,10066 | 117 430,80000 | 117 430,80000 | 117 430,80000 |
|  | Государственная поддержка организаций. осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межмуниципальных маршрутах | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 987 534,58628 | 88 138,10066 | 117 430,80000 | 117 430,80000 | 117 430,80000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 184. | Мероприятие 3.1.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 271 420,21647 | 12 968,21500 | 20 000,00000 | 20 000,00000 | 20 000,00000 |
|  | Возмещения части затрат, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа водным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 271 420,21647 | 12 968,21500 | 20 000,00000 | 20 000,00000 | 20 000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 185. | Мероприятие 3.1.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 143 807,50309 | 9 346,01203 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 |
|  | Финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ юридическим лицам государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере грузовых перевозок в межмуниципальном сообщении с использованием морских судов | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 143 807,50309 | 9 346,01203 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 186. | Мероприятие 3.1.3 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 572 306,86672 | 65 823,87363 | 87 430,80000 | 87 430,80000 | 87 430,80000 |
|  | Возмещение части затрат на ремонт морских грузовых и (или) грузопассажирских судов, находящихся на праве хозяйственного ведения у юридических лиц - государственных унитарных предприятий Камчатского края | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 572 306,86672 | 65 823,87363 | 87 430,80000 | 87 430,80000 | 87 430,80000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 187. | Основное мероприятие 3.2. | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 123 | 68 975,14090 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Организация перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам (субсидии местным бюджетам) | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 62 268,07763 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 6 707,06327 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 188. | Основное мероприятие 3.3. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 1 438 270,57500 | 275 097,22500 | 309 465,62500 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 438 270,57500 | 275 097,22500 | 309 465,62500 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 189. | Мероприятие 3.3.1 | ВСЕГО, в том числе: | 822 | 123 | 265 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение грузопассажирского судна | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 265 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 190. | Мероприятие 3.3.2 | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 123 | 276 396,87500 | 62 251,87500 | 44 465,62500 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение грузопассажирских барж грузоподъемностью 40 тонн | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 276 396,87500 | 62 251,87500 | 44 465,62500 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 191. | Мероприятие 3.3.3 | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 123 | 69 442,50000 | 48 609,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение грузопассажирских барж грузоподъемностью 20 тонн | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 69 442,50000 | 48 609,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 192. | Мероприятие 3.3.4 | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 123 | 63 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение судов на воздушной подушке | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 63 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 193. | Мероприятие 3.3.5 | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 123 | 170 760,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение автопассажирского парома | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 170 760,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 194. | Мероприятие 3.3.6 | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 123 | 493 471,20000 | 164 235,60000 | 165 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство автопассажирского парома | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 493 471,20000 | 164 235,60000 | 165 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 195. | Мероприятие 3.3.7 | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 123 | 100 000,00000 | 0,00000 | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство грузовой баржи грузоподъемностью 40 тонн | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 100 000,00000 | 0,00000 | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 196. | Основное мероприятие 3.4. | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 123 | 17 467,78829 | 3 176,00000 | 4 000,00000 | 4 000,00000 | 4 000,00000 |
|  | Государственная поддержка организаций. осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом в муниципальном сообщении | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 17 467,78829 | 3 176,00000 | 4 000,00000 | 4 000,00000 | 4 000,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 197. | Основное мероприятие 3.5. | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 123 | 43 154,06645 | 9 658,16645 | 9 175,30000 | 9 175,30000 | 9 175,30000 |
|  | Приобретение специализированного автотранспорта и оборудования для обеспечения работы морских судов | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 43 154,06645 | 9 658,16645 | 9 175,30000 | 9 175,30000 | 9 175,30000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 198. | Основное мероприятие 3.6. | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 123 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Развитие инфраструктуры водного транспорта для обеспечения безопасной работы судов, принадлежащих Камчатскому краю | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 199. | Основное мероприятие 3.7. | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 123 | 146 000,00000 | 3 500,00000 | 47 500,00000 | 47 500,00000 | 47 500,00000 |
|  | Организация работ по подъему и удалению затонувшего имущества в акватории, прилегающей к морскому побережью Камчатского края | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 146 000,00000 | 3 500,00000 | 47 500,00000 | 47 500,00000 | 47 500,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 200. | Подпрограмма 4 "Развитие воздушного транспорта" | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 124 | 10 862 824,14829 | 944 597,65900 | 1 204 646,08900 | 1 204 646,08900 | 1 204 646,08900 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 10 862 824,14829 | 944 597,65900 | 1 204 646,08900 | 1 204 646,08900 | 1 204 646,08900 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 201. | Основное мероприятие 4.1. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 10 114 988,86700 | 944 597,65900 | 1 204 646,08900 | 1 204 646,08900 | 1 204 646,08900 |
|  | Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 10 114 988,86700 | 944 597,65900 | 1 204 646,08900 | 1 204 646,08900 | 1 204 646,08900 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 202. | Основное мероприятие 4.2. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 344 390,70346 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обновление парка воздушных судов, специального автотранспорта и оборудования для авиационной безопасности региональных организаций воздушного транспорта | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 344 390,70346 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 203. | Мероприятие 4.2.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 307 257,16350 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение вертолета | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 307 257,16350 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 204. | Мероприятие 4.2.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 37 133,53996 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение специального автотранспорта и оборудования для авиационной безопасности | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 37 133,53996 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 205. | Основное мероприятие 4.3. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 365 444Д9299 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межрегиональных перевозок населения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 365 444,49299 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 206. | Основное мероприятие 4.4. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 38 000,08484 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Государственная поддержка организаций осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения, в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 38 000,08484 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 207. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 125 | 2 926 054,18460 | 482 005,19253 | 194 434,57200 | 194 525,55200 | 195 129,22200 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 2 926 054,18460 | 482 005,19253 | 194 434,57200 | 194 525,55200 | 195 129,22200 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 208. | Основное мероприятие 5.1. | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 2 926 054,18460 | 482 005,19253 | 194 434,57200 | 194 525,55200 | 195 129,22200 |
|  | Управление реализацией Программы | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 2 926 054,18460 | 482 005,19253 | 194 434,57200 | 194 525,55200 | 195 129,22200 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 209. | Мероприятие 5.1.1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 708 767,01143 | 76 188,20053 | 85 663,60000 | 85 163,60000 | 85 163,60000 |
|  | Обеспечение деятельности Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 708 767,01143 | 76 188,20053 | 85 663,60000 | 85 163,60000 | 85 163,60000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 210. | Мероприятие 5.1.2 | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 2 217 287,17317 | 405 816,99200 | 108 770,97200 | 109 361,95200 | 109 965,62200 |
|  | Обеспечение деятельности подведомственного Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края краевого государственного учреждения | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 2 217 287,17317 | 405 816,99200 | 108 770,97200 | 109 361,95200 | 109 965,62200 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

- Приложение 4

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ

БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 20.01.2022 N 12-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными Постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 N 566-П (далее - Правила), и регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам, в том числе из дорожного фонда Камчатского края, в рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 1 "Развитие дорожного хозяйства" (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по вопросам местного значения в рамках реализации следующих основных мероприятий Подпрограммы 1:

1) основного мероприятия 1.4 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софинансирование из краевого бюджета";

2) основного мероприятия 1.5 "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения";

3) основного мероприятия 1.7 "Развитие транспортной инфраструктуры ТОР "Камчатка";

4) основного мероприятия 1.9 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения".

3. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является наличие утвержденного муниципальным правовым актом перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании в Камчатском крае.

4. Условия предоставления субсидии:

1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;

2) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета между Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края (далее - Министерство) и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в соответствии с Правилами (далее - Соглашение о предоставлении субсидии);

3) Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами соглашений, утвержденными Министерством финансов Камчатского края. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии с указанными типовыми формами.

5. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия за счет средств краевого бюджета, составляет:

1) по мероприятию, указанному в пункте 1 части 2 настоящего Порядка:

а) в размере 90 процентов расходного обязательства муниципального образования при численности населения муниципального образования в Камчатском крае более 20 тыс. человек;

б) в размере 98 процентов расходного обязательства муниципального образования при численности населения муниципального образования в Камчатском крае менее 20 тыс. человек;

2) по мероприятиям, указанным в пунктах 2 и 4 части 2 настоящего Порядка, в размере 90 процентов расходного обязательства муниципального образования;

3) по мероприятию, указанному в пункте 3 части 2 настоящего Порядка, в размере 99 процентов расходного обязательства муниципального образования.

6. В Соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного в соответствии с настоящим Порядком. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.

7. Предоставление и распределение субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства, приобретении объектов недвижимого имущества осуществляется в соответствии с Правилами и Положением о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края, утвержденным Постановлением Правительства Камчатского края от 24.10.2012 N 489-П "Об утверждении Положения о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края".

8. Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае (за исключением субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства, приобретения объектов недвижимого имущества) по каждому мероприятию определяется по формуле:

, где:

Ci - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-му муниципальному образованию в очередном финансовом году;

C - объем бюджетных ассигнований краевого бюджета на соответствующий финансовый год для предоставления субсидий;

Зi - потребность в бюджетных ассигнованиях, необходимых для финансового обеспечения реализации мероприятий на очередной финансовый год, по заявленной i-му муниципальному образованию;

Зi - рассчитывается:

1) по мероприятиям, указанным в пунктах 2 и 4 части 2 настоящего Порядка, в соответствии с утвержденным администрацией муниципального образования норматива финансовых затрат и правилах расчета размера бюджетных ассигнований на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения за минусом сформированного дорожного фонда и не более предусмотренного норматива финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения;

2) по мероприятию, указанного в пункте 3 части 2 настоящего Порядка, в соответствии с предоставленными заявками за подписью главы муниципального образования и наличием проектно-сметной документацией;

Yi - уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из краевого бюджета, установленный настоящим Порядком (в процентах);

n - число муниципальных образований, между бюджетами которых распределяются субсидии, установленным частями 3 и 4 настоящего Порядка.

9. Распределение субсидий местным бюджетам из краевого бюджета между муниципальными образованиями в Камчатском крае утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете.

10. Муниципальное образование в Камчатском крае при заключении Соглашения о предоставлении субсидии представляет в Министерство:

1) выписку из бюджета муниципального образования (выписку из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования), подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;

2) заверенную в установленном порядке копию муниципальной программы (подпрограммы) или выписку из муниципальной программы (подпрограммы), предусматривающую мероприятия, на софинансирование которых предоставляется субсидия.

11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в части 10 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

12. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство в течение 20 рабочих дней со дня принятия такого решения заключает Соглашение о предоставлении субсидии.

13. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае уведомление о принятом решении с обоснованием причин отказа.

14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документов не в полном объеме, с нарушением установленного срока;

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;

3) несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критерию отбора для предоставления субсидий и(или) условиям предоставления субсидий, установленным частями 3 и 4 настоящего Порядка.

15. В случае предоставления местным бюджетам субсидии за счет средств субсидии, поступившей в краевой бюджет из федерального бюджета на софинансирование указанных в части 2 настоящего Порядка расходных обязательств Камчатского края, Соглашение о предоставлении субсидии заключается с учетом требований, установленных Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

16. Субсидии перечисляются на основании заявки муниципального образования в Камчатском крае по форме и в срок, установленные приказами Министерства финансов Камчатского края.

17. Результатом использования субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии является:

1) по мероприятию, указанному в пункте 1 части 2 настоящего Порядка, прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Камчатского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог;

2) по мероприятию, указанному в пункте 2 части 2 настоящего Порядка, протяженность автомобильных дорог, соответствующих эксплуатационному состоянию, допустимого по условиям обеспечения безопасности дорожного движения в результате содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3) по мероприятию, указанному в пункте 3 части 2 настоящего Порядка, прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Камчатского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог в составе объектов транспортной инфраструктуры ТОР "Камчатка";

4) по мероприятию, указанному в пункте 4 части 2 настоящего Порядка, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения.

18. При предоставлении субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства федерального бюджета, показателями результатов использования субсидий являются результаты использования субсидии, установленные для Камчатского края соглашениями о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета.

19. Оценка эффективности использования субсидии из краевого бюджета осуществляется Министерством на основании сравнения установленного Соглашением о предоставлении субсидии и фактически достигнутого значения показателя результатов использования субсидии по данным отчета о достижении значения показателя результатов использования субсидии.

20. Значение результатов использования субсидии устанавливается Соглашением о предоставлении субсидии.

21. В случае невыполнения условий Соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию в Камчатском крае применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке установленном Правилами.

22. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

23. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями в Камчатском крае целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий Соглашений о предоставлении субсидии осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.

24. Сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета на реализацию расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, отчетности о достижении значений результатов использования субсидии, устанавливаются Соглашением о предоставлении субсидии.

- Приложение 5

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ

БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

"РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 20.01.2022 N 12-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными Постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 N 566-П (далее - Правила), и регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 2 "Развитие пассажирского автомобильного транспорта" (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по вопросам местного значения в рамках реализации следующих основных мероприятий Подпрограммы 2:

1) основного мероприятия 2.2 "Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта";

2) основного мероприятия 2.3 "Создание объектов транспортной инфраструктуры в сфере организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования";

3) основного мероприятия 2.5 "Приобретение автомобильного транспорта общего пользования":

а) мероприятие 2.5.1 "Приобретение автомобильного транспорта общего пользования, работающего на газомоторном топливе";

б) мероприятие 2.5.2 "Приобретение автомобильного транспорта общего пользования для муниципальных образований в Камчатском крае";

4) основного мероприятия 2.6 "Содержание объектов транспортной инфраструктуры в сфере организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования";

5) основного мероприятия 2.8 "Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах городского, пригородного сообщения по сниженным тарифам";

6) основного мероприятия 2.9 "Обеспечение соблюдения законодательства в сфере транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта".

3. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, указанных в части 2 настоящего Порядка, являются:

1) по мероприятию, указанному в пункте 1 части 2 настоящего Порядка, - наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае организаций пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по регулярным маршрутам муниципального сообщения, с парком транспортных средств, средний возраст которых более 7 лет;

2) по мероприятию, указанному в пункте 2 части 2 настоящего Порядка, - наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае с численностью населения не менее 1 900 человек маршрута (маршрутов) пассажирского регулярного автомобильного межмуниципального сообщения с устойчивым пассажиропотоком не менее 5 000 человек в год;

3) по мероприятию, указанному в подпункте "а" пункта 3 части 2 настоящего Порядка, - наличие на территории муниципального образования в Камчатском крае не менее одного муниципального маршрута регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования, а также наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае стационарной или передвижной автомобильной газонаполнительной компрессорной станции;

4) по мероприятию, указанному в подпункте "б" пункта 3 части 2 настоящего Порядка, - наличие на территории муниципального образования в Камчатском крае муниципального(ых) маршрута(ов) регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования или наличие потребности в организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования на территории муниципального образования в Камчатском крае;

5) по мероприятию, указанному в пункте 5 части 2 настоящего Порядка, - осуществление на территории муниципального образования в Камчатском крае перевозок пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах городского, пригородного сообщения по сниженным тарифам, установленным постановлением Правительства Камчатского края, посредством муниципального учреждения;

6) по мероприятию, указанному в пункте 6 части 2 настоящего Порядка, - наличие на территории муниципального образования в Камчатском крае объекта транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта автостанции (автовокзала), обслуживающих маршруты межмуниципального сообщения и попадающего под требования законодательства по обеспечению транспортной безопасности.

4. Условия предоставления субсидии:

1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;

2) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета между Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края (далее - Министерство) и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в соответствии с Правилами (далее - Соглашение о предоставлении субсидии);

3) Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами соглашений, утвержденными Министерством финансов Камчатского края. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии с указанными типовыми формами.

5. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия за счет средств краевого бюджета, составляет:

1) по мероприятиям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 настоящего Порядка, в размере 70 процентов расходного обязательства муниципального образования;

2) по мероприятиям, указанным в пунктах 2, 4, 6 части 2 настоящего Порядка, в размере 90 процентов расходного обязательства муниципального образования;

3) по мероприятию, указанному в пункте 5 части 2 настоящего Порядка, в размере 99 процента расходного обязательства муниципального образования.

6. В Соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного в соответствии с настоящим Порядком. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.

7. Предоставление и распределение субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства, приобретении объектов недвижимого имущества осуществляется в соответствии с Правилами и Положением о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края, утвержденным Постановлением Правительства Камчатского края от 24.10.2012 N 489-П "Об утверждении Положения о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края".

8. Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями (за исключением субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства, приобретения объектов недвижимого имущества) по каждому мероприятию определяется по формуле:

, где:

Ci - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-му муниципальному образованию в очередном финансовом году;

С - объем бюджетных ассигнований краевого бюджета на соответствующий финансовый год для предоставления субсидий;

Зi - потребность в бюджетных ассигнованиях, необходимых для финансового обеспечения реализации мероприятий на очередной финансовый год, по заявленной i-му муниципальному образованию;

Зi - рассчитывается:

1) по мероприятиям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 настоящего Порядка, в соответствии с рыночной стоимостью транспортных средств общего пользования, необходимых для осуществления перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам, отвечающих потребностям муниципального образования;

2) по мероприятию, указанному в пункте 4 части 2 настоящего Порядка, в соответствии с предоставленными заявками за подписью главы муниципального образования с приложением сметы на содержание объекта транспортной инфраструктуры на очередной финансовый год;

3) по мероприятию, указанному в пункте 5 части 2 настоящего Порядка, в соответствии с прогнозным количеством пассажиров, планируемых к перевозке в очередном финансовом году по муниципальным маршрутам и стоимостью услуги по перевозке 1 пассажира, установленной для муниципального учреждения на очередной финансовый год;

4) по мероприятию, указанному в пункте 6 части 2 настоящего Порядка, в соответствии с предоставленными заявками за подписью главы муниципального образования с приложением коммерческих предложений от специализированных организаций на реализацию мероприятий по соблюдению законодательства в сфере транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры;

Yi - уровень со финансирования расходного обязательства муниципального образования из краевого бюджета, установленный настоящим Порядком (в процентах);

n - число муниципальных образований, между бюджетами которых распределяются субсидии, установленным частями 3 и 4 настоящего Порядка.

9. Распределение субсидий местным бюджетам из краевого бюджета между муниципальными образованиями в Камчатском крае утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете.

10. Муниципальное образование в Камчатском крае при заключении Соглашения о предоставлении субсидии представляет в Министерство:

1) выписку из бюджета муниципального образования (выписку из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования), подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;

2) заверенную в установленном порядке копию муниципальной программы (подпрограммы) или выписку из муниципальной программы (подпрограммы), предусматривающей мероприятия, на софинансирование которых предоставляется субсидия.

11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в части 10 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

12. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство в течение 20 рабочих дней со дня принятия такого решения заключает Соглашение о предоставлении субсидии.

13. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае уведомление о принятом решении с обоснованием причин отказа.

14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документов не в полном объеме, с нарушением установленного срока;

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;

3) несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критерию отбора для предоставления субсидий и(или) условиям предоставления субсидий, установленным частями 3 и 4 настоящего Порядка.

15. Субсидии перечисляются на основании заявки муниципального образования в Камчатском крае по форме и в срок, установленные приказами Министерства финансов Камчатского края.

16. Результатом использования субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии является:

1) по мероприятию, указанному в пункте 1 части 2 настоящего Порядка, уменьшение среднего возраста транспортных средств организаций пассажирского транспорта;

2) по мероприятиям, указанным в пункте 2 части 2 настоящего Порядка, количество запроектированных, построенных объектов транспортной инфраструктуры;

3) по мероприятиям, указанным в пункте 3 части 2 настоящего Порядка, количество приобретенных транспортных средств общего пользования;

4) по мероприятию, указанному в пункте 4 части 2 настоящего Порядка, 100 процентов межмуниципальных маршрутов, проходящих через муниципальное образование, на территории которого расположен объект транспортной инфраструктуры, осуществляют обслуживание на данном объекте;

5) по мероприятию, указанному в пункте 5 части 2 настоящего Порядка, выполнение муниципальным учреждением планового объема перевозок пассажиров (учет по рейсам) 95 процентов;

6) по мероприятию, указанному в пункте 6 части 2 настоящего Порядка, не совершение и(или) предотвращение акта (актов) незаконного вмешательства (за исключением заведомо ложных сообщений об угрозе совершения и(или) совершении акта незаконного вмешательства) на автостанции (автовокзале).

17. Оценка эффективности использования субсидии из краевого бюджета осуществляется Министерством на основании сравнения установленного Соглашением о предоставлении субсидии и фактически достигнутого значения показателя результатов использования субсидии по данным отчета о достижении значения показателя результатов использования субсидии.

18. Значение результатов использования субсидии устанавливается Соглашением о предоставлении субсидии.

19. В случае невыполнения условий Соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию в Камчатском крае применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке установленном Правилами.

20. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

21. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями в Камчатском крае целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий Соглашений о предоставлении субсидии осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.

22. Сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета на реализацию расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, отчетности о достижении значений результатов использования субсидии, устанавливаются Соглашением о предоставлении субсидии.

- Приложение 6

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ

БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

"РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 20.01.2022 N 12-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными Постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 N 566-П (далее - Правила), и регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в рамках реализации основного мероприятия 3.2 "Организация перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам (субсидии местным бюджетам)" Подпрограммы 3 "Развитие водного транспорта" (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по вопросам местного значения в рамках реализации мероприятия по перевозке пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам.

3. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий являются наличие в собственности муниципального образования в Камчатском крае судна на воздушной подушке - транспортного средства, осуществляющего пассажирские перевозки водным путем и отсутствие возможности организации альтернативных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на внутримуниципальных маршрутах, либо наличие заключенного договора на перевозку пассажиров на внутримуниципальных маршрутах с организацией, эксплуатирующее судно на воздушной подушке и имеющее разрешение на осуществление деятельности, связанной с регулярными пассажирскими перевозками водным транспортом, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Условия предоставления субсидии:

1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;

2) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета между Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края (далее - Министерство) и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в соответствии с Правилами (далее - Соглашение о предоставлении субсидии);

3) Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами соглашений, утвержденными Министерством финансов Камчатского края. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии с указанными типовыми формами.

5. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия за счет средств краевого бюджета, составляет 90 процентов расходного обязательства муниципального образования.

6. В Соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного в соответствии с настоящим Порядком. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.

7. Методика распределения субсидий муниципальными образованиями (за исключением субсидий на со финансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства, приобретения объектов недвижимого имущества) по каждому мероприятию определяется по формуле:

, где:

Ci - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-му муниципальному образованию в очередном финансовом году;

С - объем бюджетных ассигнований краевого бюджета на соответствующий финансовый год для предоставления субсидий;

Зi - потребность в бюджетных ассигнованиях, необходимых для финансового обеспечения реализации мероприятий на очередной финансовый год, по заявленной i-му муниципальному образованию;

Зi - рассчитывается, в соответствии с прогнозным количеством пассажиров, планируемых к перевозке в очередном финансовом году по внутримуниципальным маршрутам и стоимостью услуги по перевозке 1 пассажира, установленной для муниципального учреждения на очередной финансовый год;

Yi - уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из краевого бюджета, установленный настоящим Порядком (в процентах);

n - число муниципальных образований, между бюджетами которых распределяются субсидии, установленным частями 3 и 4 настоящего Порядка.

8. Распределение субсидий местным бюджетам из краевого бюджета между муниципальными образованиями в Камчатском крае утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете.

9. Муниципальное образование в Камчатском крае при заключении Соглашения о предоставлении субсидии представляет в Министерство:

1) выписку из бюджета муниципального образования (выписку из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования), подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;

2) заверенную в установленном порядке копию муниципальной программы (подпрограммы) или выписку из муниципальной программы (подпрограммы), предусматривающей мероприятия, на софинансирование которых предоставляется субсидия.

10. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в части 9 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

11. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство в течение 20 рабочих дней со дня принятия такого решения заключает Соглашение о предоставлении субсидии.

12. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае уведомление о принятом решении с обоснованием причин отказа.

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документов не в полном объеме, с нарушением установленного срока;

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;

3) несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критерию отбора для предоставления субсидий и(или) условиям предоставления субсидий, установленным частями 3 и 4 настоящего Порядка.

14. Субсидии перечисляются на основании заявки муниципального образования в Камчатском крае по форме и в срок, установленные приказами Министерства финансов Камчатского края.

15. Результатом использования субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии является количество пассажиров, перевезенных водным транспортом по субсидированным тарифам, указанных в пункте 3.1.2 таблицы приложения 1 к Программе на соответствующий год.

16. Оценка эффективности использования субсидии из краевого бюджета осуществляется Министерством на основании сравнения установленного Соглашением о предоставлении субсидии и фактически достигнутого значения показателя результатов использования субсидии по данным отчета о достижении значения показателя результатов использования субсидии.

17. Значение результатов использования субсидии устанавливается Соглашением о предоставлении субсидии.

18. В случае невыполнения условий Соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию в Камчатском крае применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленном Правилами.

19. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

20. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями в Камчатском крае целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий Соглашений о предоставлении субсидии осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.

21. Сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета на реализацию расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, отчетности о достижении значений результатов использования субсидии, устанавливаются Соглашением о предоставлении субсидии.

- Приложение 7

к Программе

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 1

"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ

СИСТЕМЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.03.2023 N 130-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Показатели и индикаторы | Ед. изм. | 2003 - 2012 годы | 2013 - 2025 годы | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе: | км |  |  | 2 027,000 | 2 026,550 | 2 028,150 | 2 032,700 | 2 040,176 | 1 860,090 | 2 686,981 | 2 686,981 | 2 691,409 | 2 667,094 | 2 668,094 | 2 670,542 | 2 668,542 |
| 2. | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км |  |  | 1 414,370 | 1 413,920 | 1 413,920 | 1 412,320 | 1 415,866 | 1 403,140 | 1 403,141 | 1 403,141 | 1 407,413 | 1 383,098 | 1 383,098 | 1 384,546 | 1 384,546 |
| 3. | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  | 612,630 | 612,630 | 614,230 | 620,380 | 624,310 | 456,950 | 1 283,840 | 1 283,840 | 1 283,996 | 1 283,996 | 1 284,996 | 1 285,996 | 1 283,996 |
| 4. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: | км | 270,568 | 209,410 | 0,000 | 43,520 | 15,850 | 16,613 | 22,753 | 11,254 | 22,978 | 0,000 | 29,999 | 4,921 | 9,459 | 0,000 | 32,063 |
| 5. | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 270,568 | 199,470 | 0,000 | 42,030 | 13,680 | 13,153 | 20,213 | 10,974 | 22,978 | 0,000 | 29,999 | 4,921 | 9,459 | 0,000 | 32,063 |
| 6. | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,000 | 9,940 | 0,000 | 1,490 | 2,170 | 3,460 | 2,540 | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: | км | 205,540 | 93,234 | 0,000 | 42,030 | 0,370 | 16,043 | 1,000 | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,448 | 0,000 | 32,063 |
| 8. | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 205,540 | 88,694 | 0,000 | 42,030 | 0,000 | 13,153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,448 | 0,000 | 32,063 |
| 9. | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 4,540 | 0,000 | 0,000 | 0,370 | 2,890 | 1,000 | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | км | 65,030 | 116,176 | 0,000 | 1,490 | 15,480 | 0,570 | 21,753 | 10,974 | 22,978 | 0,000 | 29,999 | 4,921 | 8,011 | 9,000 | 0,000 |
| 11. | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 65,030 | 110,776 | 0,000 | 0,000 | 13,680 | 0,000 | 20,213 | 10,974 | 22,978 | 0,000 | 29,999 | 4,921 | 8,011 | 0,000 | 0,000 |
| 12. | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 5,400 | 0,000 | 1,490 | 1,800 | 0,570 | 1,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе: | км | 440,518 |  | 623,620 | 644,790 | 678,390 | 747,590 | 755,240 | 752,670 | 1 286,890 | 1 296,520 | 1 372,754 | 1 429,982 | 1 444,599 | 1 466,979 | 1 491,039 |
| 14. | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 440,518 |  | 470,860 | 490,450 | 522,450 | 585,500 | 589,220 | 586,650 | 611,629 | 614,490 | 641,390 | 683,863 | 692,360 | 707,940 | 732,000 |
| 15. | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  | 152,760 | 154,340 | 155,940 | 162,090 | 166,020 | 166,020 | 675,261 | 682,030 | 731,364 | 746,119 | 752,239 | 759,039 | 759,039 |
| 16. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | км |  | 918,712 | 114,660 | 74,210 | 35,300 | 82,880 | 49,950 | 110,000 | 98,230 | 84,279 | 72,900 | 83,455 | 43,176 | 40,672 | 29,000 |
| 17. | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км |  | 659,477 | 61,730 | 25,590 | 23,320 | 72,580 | 38,950 | 49,000 | 84,430 | 77,249 | 66,660 | 68,700 | 37,396 | 33,872 | 20,000 |
| 18. | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 259,235 | 52,930 | 48,620 | 11,980 | 10,300 | 11,000 | 61,000 | 13,800 | 7,030 | 6,240 | 14,755 | 5,780 | 6,800 | 9,000 |
| 19. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе: | % |  | 65,000 | 30,766 | 31,817 | 33,449 | 36,778 | 37,018 | 40,464 | 47,894 | 48,252 | 51,005 | 53,616 | 54,114 | 54,930 | 55,875 |
| 20. | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | % |  | 70,000 | 33,291 | 31,200 | 32,500 | 34,000 | 41,600 | 42,000 | 43,590 | 43,700 | 45,300 | 49,440 | 50,06 | 51,13 | 52,87 |
| 21. | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  | 60,000 | 24,935 | 25,193 | 25,388 | 26,128 | 26,593 | 45,000 | 52,600 | 53,124 | 56,960 | 58,109 | 58,540 | 59,023 | 59,115 |

- Приложение 8

к Программе

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОБЪЕМАХ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО (МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО) И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В ПЕРИОД 2003 - 2012 ГОДОВ

| N п/п | Показатели и индикаторы | Ед. изм. | 2003 - 2012 годы | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: | км | 270,568 | 0,000 | 5,000 | 15,100 | 0,000 | 18,390 | 39,650 | 0,000 | 67,600 | 94,136 | 30,692 |
| 1.1. | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 270,568 | 0,000 | 5,000 | 15,100 | 0,000 | 18,390 | 39,650 | 0,000 | 67,600 | 94,136 | 30,692 |
| 1.2. | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- Приложение 9

к Программе

СВЕДЕНИЯ

О КРУПНЫХ ОСОБО ВАЖНЫХ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ

В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

(НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ)

| N п/п | Наименование объектов | Заказчик | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Год ввода в эксплуатацию | Мощность по проектно-сметной документации |  | Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) | Подлежит выполнению с 01.01.2015 года до конца строительства |  |  | Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | км | из них искусственные сооружения, пог. м. |  | км | из них искусственных сооружений, пог. м | Остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | ВСЕГО, в том числе по объектам капитального строительства: |  |  |  | 137,973 | 1 477,760 | 23 047 847,418 | 137,973 | 1 443,640 | 20 630 072,038 | 824 721,028 | 758 568,128 | 3 359 484,038 | 2 005 067,484 | 3 083 475,050 |
| 1. | Реконструкция автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 263 - км 267 | КГКУ "Камчатуправтодор" | ГАУ "Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края" от 22.12.2011 N 41-1-5-0163-11 | 2015 | 3,124 | 564,700 | 2 035 505,045 | 3,124 | 564,700 | 112 049,896 | 423 324,727 | 112 049,896 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 106 - км 112 | КГКУ "Камчатуправтодор" | ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" Хабаровский филиал N 276-14ХГЭ-1669/02 от 27.11.2014 | 2016 | 6,060 | 28,150 | 533 261,597 | 6,060 | 28,150 | 516 711,772 | 13 007,825 | 304 552,311 | 212 159,461 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 17 <*> | КГКУ "Камчатуправтодор" | N 41-1-1-3-0013-17 от 03.03.2017 (1 этап), N 41-1-1-3-0015-17 от 14.03.2017 (2 этап), на стадии разработки ПИР | 2022 | 13,043 |  | 3 593 532,955 | 13,043 |  | 3 553 295,887 | 3 090,740 | 2 221,814 | 8 518,156 | 16 249,923 | 190 535,500 |
| 4. | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 152 - км 170 | КГКУ "Камчатуправтодор" | N 41-1-5-0078-15 от 18.09.2015, N 2-1-6-0037-15 от 18.09.2015 | 2016 | 18,120 | 63,300 | 1 365 998,385 | 18,120 | 63,300 | 1 352 117,727 | 18 990,245 | 84 225,593 | 1 267 892,134 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 231 - км 249 | КГКУ "Камчатуправтодор" | N 41-1-5-0077-15 от 17.09.2015, N 2-1-6-0036-15 от 17.09.2015 | 2017 | 18,010 | 146,350 | 2 197 036,655 | 18,010 | 146,350 | 2 179 503,853 | 17 532,802 | 35 191,376 | 1 085 475,591 | 1 058 836,886 | 0,000 |
| 6. | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 249 - км 260 | КГКУ "Камчатуправтодор" | ГАУ "Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края" от 15.02.2013 N 41-1-4-0011-13 | 2015 | 10,560 |  | 523 456,082 | 10,560 |  | 183 927,689 | 335 465,000 | 183 927,689 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке строительства западного обхода г. Елизово км 27 - км 30 с подъездом к аэропорту <*> | КГКУ "Камчатуправтодор" | на стадии разработки ПИР | 2022 | 5,297 | 395,040 | 5 825 636,488 | 5,297 | 395,040 | 5 818 621,488 | 7 015,000 | 0,000 | 7 480,019 | 0,000 | 14 385,175 |
| 8. | Строительство мостового перехода через р. Кирганик на 16 км автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск | КГКУ "Камчатуправтодор" | ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" Хабаровский филиал от 01.10.2014 N 236-14/ХГЭ-1634/02 | 2017 | 2,200 | 128,900 | 356 394,241 | 2,200 | 128,900 | 347 221,608 | 6 294,689 | 36 399,449 | 176 852,844 | 133 969,315 | 0,000 |
| 9. | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 171 - км 181 | КГКУ "Камчатуправтодор" | N 41-1-1-3-0039-16 от 14.06.2016, N 2-1-6-0022-16 от 15.06.2016 | 2018 | 10,974 |  | 1 231 162,521 | 10,974 |  | 1 231 162,521 | 0,000 | 0,000 | 290 460,802 | 318 677,366 | 622 024,353 |
| 10. | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 181 - км 195 <*> | КГКУ "Камчатуправтодор" | N 41-1-1-3-0064-17 от 22.09.2017, N 2-1-6-0104-17 от 11.12.2017; N 41-1-1-3-0074-17 от 19.09.2017, N 2-1-6-0105-17 от 14.12.2017 | 2020 | 14,003 | 34,120 | 1 479 984,644 | 14,003 |  | 1 429 580,792 |  |  |  | 9 667,087 | 550 000,000 |
| 11. | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 195 - км 208 <*> | КГКУ "Камчатуправтодор" | N 41-1-1-3-0077-17 от 16.10.2017, N 2-1-6-0107-17 от 19.12.2017; N 41-1-1-3-0072-17 от 16.10.2017, N 2-1-6-0103-17 от 06.12.2017 | 2020 | 13,604 | 40,950 | 1 431 844,195 | 13,604 | 40,950 | 1 431 844,195 |  |  |  | 9 324,636 | 550 000,000 |
| 12. | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 208 - км 219 | КГКУ "Камчатуправтодор" | N 41-1-1-3-0040-16 от 14.06.2016, N 2-1-6-0023-16 от 16.06.2016 | 2018 | 10,983 | 76,250 | 1 139 933,833 | 10,983 | 76,250 | 1 139 933,833 |  |  | 94 104,140 | 149 387,047 | 571 521,969 |
| 13. | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 220 - км 230 | КГКУ "Камчатуправтодор" | N 41-1-1-3-0041-16 от 14.06.2016, N 2-1-6-0024-16 от 17.06.2016 | 2018 | 11,995 |  | 1 334 100,777 | 11,995 |  | 1 334 100,777 |  |  | 216 540,891 | 308 955,224 | 585 008,053 |

продолжение таблицы

| N п/п | Наименование объектов | Заказчик | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Год ввода в эксплуатацию | Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | ВСЕГО, в том числе по объектам капитального строительства: |  |  |  | 3 163 664,523 | 2 685 163,116 | 2 553 000,000 | 3 021 649,699 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | Реконструкция автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 263 - км 267 | КГКУ "Камчатуправтодор" | ГАУ "Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края" от 22.12.2011 N 41-1-5-0163-11 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 106 - км 112 | КГКУ "Камчатуправтодор" | ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" Хабаровский филиал N 276-14ХГЭ-1669/02 от 27.11.2014 | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 17 <*> | КГКУ "Камчатуправтодор" | N 41-1-1-3-0013-17 от 03.03.2017 (1 этап), N 41-1-1-3-0015-17 от 14.03.2017 (2 этап), на стадии разработки ПИР | 2022 | 462 147,237 | 542 729,852 | 1 053 000,000 | 1 277 893,405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 152 - км 170 | КГКУ "Камчатуправтодор" | N 41-1-5-0078-15 от 18.09.2015, N 2-1-6-0037-15 от 18.09.2015 | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 231 - км 249 | КГКУ "Камчатуправтодор" | N 41-1-5-0077-15 от 17.09.2015, N 2-1-6-0036-15 от 17.09.2015 | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 249 - км 260 | КГКУ "Камчатуправтодор" | ГАУ "Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края" от 15.02.2013 N 41-1-4-0011-13 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке строительства западного обхода г. Елизово км 27 - км 30 с подъездом к аэропорту <*> | КГКУ "Камчатуправтодор" | на стадии разработки ПИР | 2022 | 1 053 000,000 | 1 500 000,000 | 1 500 000,000 | 1 743 756,294 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Строительство мостового перехода через р. Кирганик на 16 км автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск | КГКУ "Камчатуправтодор" | ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" Хабаровский филиал от 01.10.2014 N 236-14/ХГЭ-1634/02 | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 171 - км 181 | КГКУ "Камчатуправтодор" | N 41-1-1-3-0039-16 от 14.06.2016, N 2-1-6-0022-16 от 15.06.2016 | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 181 - км 195 <*> | КГКУ "Камчатуправтодор" | N 41-1-1-3-0064-17 от 22.09.2017, N 2-1-6-0104-17 от 11.12.2017; N 41-1-1-3-0074-17 от 19.09.2017, N 2-1-6-0105-17 от 14.12.2017 | 2020 | 550 000,000 | 319 913,705 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11. | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 195 - км 208 <*> | КГКУ "Камчатуправтодор" | N 41-1-1-3-0077-17 от 16.10.2017, N 2-1-6-0107-17 от 19.12.2017; N 41-1-1-3-0072-17 от 16.10.2017, N 2-1-6-0103-17 от 06.12.2017 | 2020 | 550 000,000 | 322 519,559 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12. | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 208 - км 219 | КГКУ "Камчатуправтодор" | N 41-1-1-3-0040-16 от 14.06.2016, N 2-1-6-0023-16 от 16.06.2016 | 2018 | 324 920,677 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13. | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 220 - км 230 | КГКУ "Камчатуправтодор" | N 41-1-1-3-0041-16 от 14.06.2016, N 2-1-6-0024-16 от 17.06.2016 | 2018 | 223 596,609 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

--------------------------------

<*> Стоимость объектов определена как предполагаемая, в соответствии с объектами-аналогами

Примечание: по объектам, по которым завершение строительства (реконструкции) предусмотрено за пределами 2015 года, в графе 14 указывается объем финансирования по годам до ввода объекта в эксплуатацию.

- Приложение 10

к Программе

СВЕДЕНИЯ

О ПРОЕКТАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ

ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО (МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ,

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

| N п/п | Наименование объектов | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Срок ввода в эксплуатацию | Мощность по проектно-сметной документации |  | Расчетная мощность (протяженность) искусственных сооружений, км | Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) | Подлежит выполнению с 01.01.2015 до конца строительства |  |  | Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | км | из них искусственные сооружения, пог. м. |  |  | км | из них искусственных сооружений, пог. м | Остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | ВСЕГО, в том числе по объектам капитального строительства: |  |  | 443,839 | 564,583 | 468,519 | 31 538 361,666 | 401,812 | 225,533 | 30 514 370,588 | 405 440,738 | 577 922,463 | 638 689,732 | 157 268,745 | 2 494 598,058 |
| 1. | Строительство автозимника продленного действия с. Анавгай - пгт. Палана на участке км 308 - км 350 | ГАУ "Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края" от 07.12.2010 N 41-1-5-0137-10 | 2014 | 42,027 | 339,050 | 339,050 | 1 091 276,035 |  |  | 0,000 | 353 507,618 |  |  |  |  |
| 2. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 230 - км 240 | ГАУ "Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края". Заключение от 13.07.2015 N 41-1-5-0053-15 | 2016 | 13,153 | 49,070 | 49,070 | 571 402,120 | 13,153 | 49,070 | 557 034,311 | 6 634,186 | 357 275,286 | 199 759,025 |  |  |
| 3. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 0 - км 16 <*> | на стадии разработки ПИР | 2021 | 15,859 | 79,670 | 79,670 | 208 951,784 | 15,859 | 79,670 | 199 184,599 | 6 213,997 | 11 174,599 |  |  | 188 010,000 |
| 4. | Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на кольцевой развязке км 12 + 700 <*> | ГАУ "Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края". Заключение от 04.09.2015 N 41-1-5-0071-15 | 2018 | 4,678 |  |  | 533 834,196 | 4,678 | 0,000 | 533 147,363 | 686,833 | 5 271,206 | 64 019,354 | 157 268,745 | 306 588,058 |
| 5. | Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке мостового перехода через реку Половинка | ГАУ "Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края" от 29.04.2013 N 41-1-5-0131-13 | 2016 | 0,429 | 48,243 | 0,429 | 474 512,846 | 0,429 | 48,243 | 440 283,365 | 36 000,000 | 198 765,913 | 210 190,403 |  |  |
| 6. | Строительство линии наружного освещения на автомобильной дороге Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 24 <*> | ГАУ "Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края". Заключение от 09.11.2015 N 41-1-5-0089-15 | 2016 | 11,143 |  |  |  | 11,143 | 0,000 | 126 336,265 | 2 398,104 | 5 435,459 | 126 336,265 |  |  |
| 7. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 17 - км 33 <*> | на стадии разработки ПИР | 2020 | 16,000 |  |  | 1 218 820,223 | 16,000 | 0,000 | 1 218 820,223 |  |  | 18 820,223 |  | 300 000,000 |
| 8. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 214 - км 229 <*> | на стадии разработки ПИР | 2019 | 15,000 |  | 0,300 | 1 719 564,462 | 15,000 | 0,000 | 1 719 564,462 |  |  | 19 564,462 |  | 800 000,000 |
| 9. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 415 - км 435 <*> | планируется к разработке | 2020 | 20,000 |  |  | 800 000,000 | 20,000 | 0,000 | 800 000,000 |  |  |  |  | 200 000,000 |
| 10. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 201 - км 214 <*> | планируется к разработке | 2021 | 13,000 |  |  | 1 250 000,000 | 13,000 | 0,000 | 1 250 000,000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 34 - км 50 <*> | планируется к разработке | 2021 | 16,000 |  |  | 1 220 000,000 | 16,000 | 0,000 | 1 220 000,000 |  |  |  |  |  |
| 12. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 51 - км 75 <*> | планируется к разработке | 2021 | 24,000 |  |  | 1 850 000,000 | 24,000 | 0,000 | 1 850 000,000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 184 - км 200 <*> | планируется к разработке | 2022 | 16,000 |  |  | 1 600 000,000 | 16,000 | 0,000 | 1 600 000,000 |  |  |  |  |  |
| 14. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 163 км 183 <*> | планируется к разработке | 2024 | 20,000 |  |  | 1 900 000,000 | 20,000 | 0,000 | 1 900 000,000 |  |  |  |  |  |
| 15. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 76 - км 100 <*> | планируется к разработке | 2022 | 24,000 |  |  | 2 000 000,000 | 24,000 | 0,000 | 2 000 000,000 |  |  |  |  |  |
| 16. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 101 - км 120 <*> | планируется к разработке | 2023 | 19,000 |  |  | 1 850 000,000 | 19,000 | 0,000 | 1 850 000,000 |  |  |  |  |  |
| 17. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 121 - км 141 <*> | планируется к разработке | 2024 | 20,000 |  |  | 1 900 000,000 | 20,000 | 0,000 | 1 900 000,000 |  |  |  |  |  |
| 18. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 142 - км 162 <*> | планируется к разработке | 2025 | 20,000 |  |  | 1 900 000,000 | 20,000 | 0,000 | 1 900 000,000 |  |  |  |  |  |
| 19. | Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке км 3 - км 12 <*> | планируется к разработке | 2019 | 9,000 |  |  | 1 400 000,000 | 9,000 | 0,000 | 1 400 000,000 |  |  |  |  | 700 000,000 |
| 20. | Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке км 13 - км 24,20 <*> | планируется к разработке | 2020 | 11,200 |  |  | 900 000,000 | 11,200 | 0,000 | 900 000,000 |  |  |  |  |  |
| 21. | Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка с подъездом к п. Термальный на участке км 24,2 - км 30 <*> | планируется к разработке | 2021 | 5,800 |  |  | 550 000,000 | 5,800 | 0,000 | 550 000,000 |  |  |  |  |  |
| 22. | Реконструкция автомобильной дороги с/х Начикинский - пос. Усть-Большерецк - пос. Октябрьский на участке км 72 - км 107 <*> | планируется к разработке | 2022 | 36,800 |  |  | 2 800 000,000 | 36,800 | 0,000 | 2 800 000,000 |  |  |  |  |  |
| 23. | Реконструкция автомобильной дороги с/з Начикинский - пос. Усть-Большерецк - пос. Октябрьский - реконструкция моста через р. Гольцовка | планируется к разработке | 2019 | 0,75 | 48,550 |  | 200 000,000 | 0,750 | 48,550 | 200 000,000 |  |  |  |  |  |
| 24. | Реконструкция автомобильной дороги с/х Начикинский - пос. Усть-Большерецк - пос. Октябрьский на участке км 0 - км 26 <*> | планируется к разработке | 2021 | 26,000 |  |  | 2 300 000,000 | 26,000 | 0,000 | 2 300 000,000 |  |  |  |  |  |
| 25. | Реконструкция автомобильной дороги с/х Начикинский - пос. Усть-Большерецк - пос. Октябрьский на участке км 27 - км 51 <*> | планируется к разработке | 2023 | 24,000 |  |  | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 26. | Реконструкция автомобильной дороги с/х Начикинский - пос. Усть-Большерецк - пос. Октябрьский на участке км 52 - км 72 <*> | планируется к разработке | 2025 | 20,000 |  |  | 1 300 000,000 | 20,000 | 0,000 | 1 300 000,000 |  |  |  |  |  |
| 27. | Строительство стационарного пункта весового контроля на автомобильной дороге Петропавловск-Камчатский - Мильково |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 164,46636 |  |  |  |  |

продолжение таблицы

| N п/п | Наименование объектов | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Срок ввода в эксплуатацию | Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | ВСЕГО, в том числе по объектам капитального строительства: |  |  | 4 150 000,000 | 5 300 000,000 | 5 070 000,000 | 5 700 000,000 | 4 450 000,000 | 3 500 000,000 | 1 050 000,000 |
| 1. | Строительство автозимника продленного действия с. Анавгай - пгт. Палана на участке км 308 - км 350 | ГАУ "Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края" от 07.12.2010 N 41-1-5-0137-10 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 230 - км 240 | ГАУ "Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края". Заключение от 13.07.2015 N 41-1-5-0053-15 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 0 - км 16 <*> | на стадии разработки ПИР | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на кольцевой развязке км 12 + 700 <*> | ГАУ "Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края". Заключение от 04.09.2015 N 41-1-5-0071-15 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке мостового перехода через реку Половинка | ГАУ "Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края" от 29.04.2013 N 41-1-5-0131-13 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительство линии наружного освещения на автомобильной дороге Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 24 <*> | ГАУ "Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края". Заключение от 09.11.2015 N 41-1-5-0089-15 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 17 - км 33 <*> | на стадии разработки ПИР | 2020 | 500 000,000 | 400 000,000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 214 - км 229 <*> | на стадии разработки ПИР | 2019 | 900 000,000 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 415 - км 435 <*> | планируется к разработке | 2020 | 300 000,000 | 300 000,000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 201 - км 214 <*> | планируется к разработке | 2021 | 500 000,000 | 500 000,000 | 250 000,000 |  |  |  |  |
| 11. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 34 - км 50 <*> | планируется к разработке | 2021 | 300 000,000 | 500 000,000 | 420 000,000 |  |  |  |  |
| 12. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 51 - км 75 <*> | планируется к разработке | 2021 |  | 500 000,000 | 600 000,000 | 750 000,000 |  |  |  |
| 13. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 184 - км 200 <*> | планируется к разработке | 2022 |  | 600 000,000 | 600 000,000 | 400 000,000 |  |  |  |
| 14. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 163 км 183 <*> | планируется к разработке | 2024 |  |  |  | 600 000,000 | 750 000,000 | 550 000,000 |  |
| 15. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 76 - км 100 <*> | планируется к разработке | 2022 |  |  |  | 600 000,000 | 750 000,000 | 650 000,000 |  |
| 16. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 101 - км 120 <*> | планируется к разработке | 2023 |  |  | 600 000,000 | 750 000,000 | 500 000,000 |  |  |
| 17. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 121 - км 141 <*> | планируется к разработке | 2024 |  |  |  | 600 000,000 | 750 000,000 | 550 000,000 |  |
| 18. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 142 - км 162 <*> | планируется к разработке | 2025 |  |  |  |  | 600 000,000 | 750 000,000 | 550 000,000 |
| 19. | Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке км 3 - км 12 <*> | планируется к разработке | 2019 | 700 000,000 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке км 13 - км 24,20 <*> | планируется к разработке | 2020 | 450 000,000 | 450 000,000 |  |  |  |  |  |
| 21. | Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка с подъездом к п. Термальный на участке км 24,2 - км 30 <*> | планируется к разработке | 2021 |  | 250 000,000 | 300 000,000 |  |  |  |  |
| 22. | Реконструкция автомобильной дороги с/х Начикинский - пос. Усть-Большерецк - пос. Октябрьский на участке км 72 - км 107 <*> | планируется к разработке | 2022 |  | 800 000,000 | 1 000 000,000 | 1 000 000,000 |  |  |  |
| 23. | Реконструкция автомобильной дороги с/з Начикинский - пос. Усть-Большерецк - пос. Октябрьский - реконструкция моста через р. Гольцовка | планируется к разработке | 2019 | 200 000,000 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Реконструкция автомобильной дороги с/х Начикинский - пос. Усть-Большерецк - пос. Октябрьский на участке км 0 - км 26 <*> | планируется к разработке | 2021 | 300 000,000 | 1 000 000,000 | 1 000 000,000 |  |  |  |  |
| 25. | Реконструкция автомобильной дороги с/х Начикинский - пос. Усть-Большерецк - пос. Октябрьский на участке км 27 - км 51 <*> | планируется к разработке | 2023 |  |  | 300 000,000 | 1 000 000,000 | 800 000,000 |  |  |
| 26. | Реконструкция автомобильной дороги с/х Начикинский - пос. Усть-Большерецк - пос. Октябрьский на участке км 52 - км 72 <*> | планируется к разработке | 2025 |  |  |  |  | 300 000,000 | 1 000 000,000 | 500 000,000 |
| 27. | Строительство стационарного пункта весового контроля на автомобильной дороге Петропавловск-Камчатский - Мильково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Стоимость объектов определена как предполагаемая, в соответствии с объектами-аналогами

- Приложение 11

к Программе

(справочное)

СВЕДЕНИЯ

О ПРИВЛЕЧЕНИИ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ ФОНДОВ

К РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

БЮДЖЕТОВ ДРУГОГО УРОВНЯ

| N п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем средств муниципальных дорожных фондов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Средства муниципальных дорожных фондов всего, в том числе: | Всего за счет средств местных бюджетов | 86 280,90 | 97 872,80 | 388 050,62 | 378 894,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | за счет средств местных бюджетов | 10 712,90 | 18 721,50 | 56 021,65 | 198 022,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | за счет средств местных бюджетов | 75 568,00 | 79 151,30 | 332 028,97 | 180 871,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов | за счет средств местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетов другого уровня | Всего, в том числе: | 1 375 984,58 | 2 133 281,49 | 4 106 031,10 | 1 588 520,68 | 0,00 | 0,00 | 3 240 200,00 | 2 829 650,00 | 2 870 000,00 | 5 465 000,00 | 5 367 500,00 | 3 629 000,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 1 289 703,68 | 2 035 408,69 | 3 717 980,48 | 1 209 626,10 | 0,00 | 0,00 | 3 240 200,00 | 2 829 650,00 | 2 870 000,00 | 5 465 000,00 | 5 367 500,00 | 3 629 000,00 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 86 280,90 | 97 872,80 | 388 050,62 | 378 894,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Справочный: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов | за счет средств местных бюджетов | 86 280,90 | 97 872,80 | 388 050,62 | 378 894,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Справочный: суммарный объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленных на реализацию мероприятий программы | Всего за счет средств федерального бюджета, в том числе: | 1 289 703,68 | 2 035 408,69 | 3 717 980,48 | 1 209 626,10 | 0,00 | 0,00 | 3 240 200,00 | 2 829 650,00 | 2 870 000,00 | 5 465 000,00 | 5 367 500,00 | 3 629 000,00 |
|  |  | субсидии (в разрезе федеральных целевых программ) | 1 268 243,08 | 1 860 767,79 | 3 476 765,61 | 1 088 829,40 | 0,00 | 0,00 | 3 240 200,00 | 2 829 650,00 | 2 870 000,00 | 5 465 000,00 | 5 367 500,00 | 3 629 000,00 |
|  |  | иные межбюджетные трансферты | 21 460,60 | 174 640,90 | 241 214,87 | 120 796,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Приложение 12

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ КРАЕВОГО

БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" В ЧАСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОВ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

|  |  | Список изменяющих документов (введен Постановлением Правительства Камчатского края от 16.12.2022 N 682-П; в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.03.2023 N 130-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует вопросы предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае из краевого бюджета на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы 1 "Развитие дорожного хозяйства" государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае", утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 551-П, в части выполнения мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Камчатского края, утвержденного Распоряжением Правительства Камчатского края от 25.06.2018 N 270-РП (далее соответственно - иные межбюджетные трансферты, План).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае, возникающих в связи с реализацией основного мероприятия 1.6 "Финансовая поддержка муниципальных образований в Камчатском крае, направленная на развитие дорожного хозяйства" подпрограммы 1 "Развитие дорожного хозяйства" в части выполнения мероприятий Плана, направленных на ремонт и строительство автомобильных дорог.

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставленных Камчатскому краю на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного Федерального округа, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2018 N 254 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа".

4. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления иного межбюджетного трансферта является соответствие муниципальных образований в Камчатском крае следующим требованиям:

1) расположение муниципального образования в Камчатском крае на территории центров экономического роста Камчатского края;

2) наличие статуса города краевого подчинения, закрепленного Законом Камчатского края от 29.04.2008 N 46 "Об административно-территориальном устройстве Камчатского края".

5. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:

1) наличие у муниципального образования в Камчатском крае утвержденной муниципальной программы, содержащей мероприятия Плана либо обязательства муниципального образования в Камчатском крае о разработке (внесении соответствующих изменений в действующую муниципальную программу);

2) наличие соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, заключенного между Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в форме электронного документа посредством государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - Соглашение).

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям в Камчатском крае в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края (далее - Минтранс) на цели, указанные в части 2 настоящего Порядка.

7. При использовании иного межбюджетного трансферта возникает обязательство органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по обеспечению информационного освещения проекта по ремонту улично-дорожной сети на официальном сайте муниципального образования в Камчатском крае в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и иных официальных сайтах, определяемых Минтрансом.

8. Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного Федерального округа устанавливается (без расчета) Планом, а также утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

9. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю для учета операций со средствами бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае.

10. Результатом предоставления иных межбюджетных трансфертов является количество отремонтированных и построенных участков автомобильных дорог в отчетном финансовом году.

11. Средства иных межбюджетных трансфертов не могут быть использованы органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.

12. Отчеты о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов представляются органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по форме и в сроки, установленные Соглашением.

13. В случае нецелевого использования средств иного межбюджетного трансферта муниципальным образованием в Камчатском крае, иной межбюджетный трансферт подлежит возврату в краевой бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления от Минтранса.

Минтранс направляет указанное уведомление в муниципальное образование в Камчатском крае в течение 30 календарных дней со дня установления факта нецелевого использования иного межбюджетного трансферта.

В случае, если средства иного межбюджетного трансферта не возвращены в срок, установленный абзацем первым настоящей части, Минтранс, предоставивший иной межбюджетный трансферт, обращается в Министерство финансов Камчатского края для применения мер бюджетного принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

14. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

15. Оценка эффективности предоставления иного межбюджетного трансферта осуществляется Минтрансом, предоставившим иной межбюджетный трансферт, путем сравнения, фактически достигнутого в отчетном году и установленного Соглашением значения результата предоставления иного межбюджетного трансферта.

16. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями в Камчатском крае целей, условий и порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, а также за соблюдением условий Соглашений осуществляется Минтрансом, предоставившим иные межбюджетные трансферты, и органами государственного финансового контроля.

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.03.2023 N 130-П)

- Приложение 13

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ КРАЕВОГО

БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" В ЧАСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "РЕГИОНАЛЬНАЯ

И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (КАМЧАТСКИЙ КРАЙ)"

|  |  | Список изменяющих документов (введен Постановлением Правительства Камчатского края от 16.12.2022 N 682-П; в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.03.2023 N 130-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует вопросы предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае из краевого бюджета на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы 1 "Развитие дорожного хозяйства" государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае", утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 551-П, с целью достижения целевого показателя "Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии" регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)" национального проекта "Безопасные качественные дороги" (далее соответственно - иные межбюджетные трансферты, Региональный проект).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае, возникающих в связи с реализацией мероприятия Региональный проект R1 "Региональный проект Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)" подпрограммы 1 "Развитие дорожного хозяйства" с целью достижения целевого показателя Регионального проекта, направленного на ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог.

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств иных межбюджетных трансфертов из консолидированного бюджета, предоставленных Камчатскому краю на реализацию мероприятий Регионального проекта, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2019 N 193 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российское Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".

4. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления иного межбюджетного трансферта является соответствие муниципальных образований в Камчатском крае требованию - доля дорожной сети городских агломераций, образованных населенными пунктами с населением от 20 тыс. человек, расположенными в Камчатском крае, находящаяся в нормативном состоянии.

5. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта являются:

1) наличие у муниципального образования в Камчатском крае утвержденной муниципальной программы, содержащей мероприятия Регионального проекта;

2) наличие соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из краевого бюджета бюджету муниципального образования в Камчатском крае, заключенного между Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае (далее - Соглашение).

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям в Камчатском крае в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края (далее - Минтранс) на цели, указанные в части 2 настоящего Порядка.

7. При использовании иного межбюджетного трансферта возникает обязательство органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по обеспечению информационного освещения Регионального проекта на официальном сайте муниципального образования в Камчатском крае в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и иных официальных сайтах, определяемых Минтрансом.

8. Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий Регионального проекта устанавливается (без расчета) паспортом Регионального проекта, утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 N 15), а также утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

9. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю для учета операций со средствами бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае.

10. Результатом предоставления иных межбюджетных трансфертов является количество отремонтированных и построенных участков автомобильных дорог в отчетном финансовом году.

11. Средства иных межбюджетных трансфертов не могут быть использованы органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.

12. Отчеты о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов представляются органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по форме и в сроки, установленные Соглашением.

13. В случае нецелевого использования средств иного межбюджетного трансферта муниципальным образованием в Камчатском крае, иной межбюджетный трансферт подлежит возврату в краевой бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления от Минтранса.

Минтранс направляет указанное уведомление в муниципальное образование в Камчатском крае в течение 30 календарных дней со дня установления факта нецелевого использования иного межбюджетного трансферта.

В случае, если средства иного межбюджетного трансферта не возвращены в срок, установленный абзацем первым настоящей части, Минтранс, предоставивший иной межбюджетный трансферт, обращается в Министерство финансов Камчатского края для применения мер бюджетного принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

14. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

15. Оценка эффективности предоставления иного межбюджетного трансферта осуществляется Минтрансом, предоставившим иной межбюджетный трансферт, путем сравнения, фактически достигнутого в отчетном году и установленного Соглашением значения результата предоставления иного межбюджетного трансферта.

16. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями в Камчатском крае целей, условий и порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, а также за соблюдением условий Соглашений осуществляется Минтрансом, предоставившим иные межбюджетные трансферты, и органами государственного финансового контроля.

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.03.2023 N 130-П)